| X |  | 标识：GRGST.TF-[项目编号]-T01V2.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性能鉴定文件 |  |

XX

网络安全试验实施方案

共1册第1册共XX页

广电计量检测集团股份有限公司

2025年8月

X

XXX

网络安全试验实施方案

签署页

| 编制： | 日期： |
| --- | --- |
| 校核： | 日期： |
| 审核： | 日期： |
| 批准： | 日期： |

修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-08-01 | V0.1 | 创建初稿 |  |
| 2025-09-03 | V1.0 | 根据内审意见修改 |  |
| 2025-09-11 | V2.0 | 根据外部评审意见修改 |  |

目  录

1 范围√√	1

1.1 标识√√	1

1.2 文档概述√√	1

2 任务依据√√	1

2.1 任务来源√√	1

2.2 依据文件√√	2

3 试验性质√√	4

4 试验目的√√	4

5 试验时间和地点√√	4

6 试验对象范围√√	5

6.1 被试装备/被试品√√	5

6.2 试验范围√√	8

7 试验环境	23

7.1 陪试装备/陪试品√√	23

7.2 试验工具√√	23

7.3 试验环境搭建及保障条件√√	24

7.4 试验环境差异影响分析	26

7.5 参试兵力（有作战试验保留）√√	27

8 试验要求、内容及方法	27

8.1 试验总体要求	27

8.2 安全审查	38

8.3 漏洞扫描挖掘	97

8.4 渗透测试	121

8.5 对抗试验	146

8.6 专项评估（有专项评估需求时，一般不写）	153

9 问题等级分类和处理√√	153

9.1 问题类别√√	153

9.2 问题等级√√	154

9.3 问题处理建议√√	154

10 试验暂停、中断、恢复和终止√√	154

10.1 试验暂停√√	154

10.2 试验中断√√	154

10.3 试验恢复√√	155

10.4 试验终止√√	155

11 试验结束条件√√	155

12 试验组织及任务分工√√	156

12.1 试验牵头单位	156

12.2 委托单位	156

12.3 研制单位√√	156

12.4 试验单位√√	156

13 试验保障√√	156

13.1 试验技术保障√√	156

13.2 试验人员保障√√	156

13.3 配置管理√√	157

13.4 质量保证√√	158

14 风险分析与相关措施√√	158

15 试验安全与保密√√	161

16 有关问题的说明√√	161

附录 √√	161

附录A 网络安全要求与试验项目对照表	163

附录B 安全审查单	165

附录C 典型方法攻击测试单	188

附录D 安全审查结果记录表模板	189

附录E 网络安全问题报告单	204

附录F 资料附录－试验表格模板（试验检测类）——一般使用此表	205

附录G 资料附录－试验表格模板（安全功能验证类）	209

附录H 资料附录—常用资料	212

附录I 资料附录－网络安全杀伤链与反杀伤链（分析思路）	237

XXX

网络安全试验实施方案

试验要求、内容及方法

安全审查

安全审查包括文档审查、代码安全审计、安全策略审计、协议安全审计、物理安全检查、网络架构安全检查、主机安全检查、应用安全检查、数据安全检查、日志检查、配置检查、电磁安全检测等项目。（根据实际）

安全策略审计（李斌）

（安全策略审计主要分为：网络设备、网络安全设备系统安全策略审计、基础支撑软件、网络设备、应用软件等基线安全策略审计，基线安全审计对不同的测试对象可合并成一个试验项进行描述，制作基线安全策略审计单，参考各类基础产品的等级保护基线安全测试要求（建议按照等级保护三级以上进行基线安全测试，不适用项可进行裁剪），基础软件（操作系统、数据库、中间件等）基线安全策略审计较为成熟，不建议将来具体的测试方法写在试验方案中，可在测试用例中进行细化，系统安全策略审计、应用软件安全策略审计具体试验方法视情况书写到试验项或测试用例）

试验内容要求

《JUN工产品网络安全试验规范1.0》8.1.2.3 安全策略审计：采取人工安全策略分析的方式检查网络安全要求、网络设备、网络安防设备、主机/服务器/终端/用户计算机/工控设备/物联网设备、操作系统、数据库、应用系统中安全策略的正确性、合理性、符合标准的情况，发现问题缺陷。一般包括：

a)	检查安全接入认证策略。

b)	检查访问控制策略。

c)	检查身份及权限管理策略。

d)	检查设备管理、资源使用策略。

e)	检查边界防护、安全审计策略。

f)	检查冗余及备份恢复策略。

g)	通常应当根据审计内容制定安全策略审计的检查单，并经过评审。

试验对象选取

根据对试验内容要求的理解，结合被试装备实际情况，选取试验对象如下表所示：

表 55 安全策略审计试验对象选取情况表

| 序号 | 系统名称 （此列视情况保留） | 试验对象类型 | 网络资产名称 | 型号/版本 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XX网络设备 |  |  |  |  |
|  |  | 网络安防设备 |  |  |  |  |
|  |  | 主机 |  |  |  |  |
|  |  | 服务器 |  |  |  |  |
|  |  | 终端 |  |  |  |  |
|  |  | 用户计算机 |  |  |  |  |
|  |  | 工控设备 |  |  |  |  |
|  |  | 物联网设备 |  |  |  |  |
|  |  | 操作系统 |  |  |  |  |
|  |  | 数据库 |  |  |  |  |
|  |  | 应用系统 |  |  |  |  |

试验科目设计

结合试验内容要求，分别逐个或逐类对选取的试验对象分别进行试验科目设计。

XX网络设备

表 56 XX网络设备安全策略审计试验科目设计

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX网络设备 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 | 安全策略审计 | 接入认证策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-b) | 检查访问控制策略。 |  | 访问控制策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-c) | 检查身份及权限管理策略。 |  | 身份鉴别策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-d) | 检查设备管理策略。 |  | 设备管理策略 |  |
|  |  |  |  | 检查资源使用策略。 |  | 资源控制策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-e) | 检查边界防护策略。 |  | 入侵防范策略 |  |
|  |  |  |  | 检查安全审计策略。 |  | 安全审计策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-f) | 检查冗余策略。 |  | 冗余策略 |  |
|  |  |  |  | 检查备份恢复策略。 |  | 备份恢复策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-g) | 通常应当根据审计内容制定安全策略审计的检查单，并经过评审。 |  | —— | 逐项测试 |
|  |  | XX文件 | XX | XX | XX | XX |  |
|  |  | —— | 隐含 | 进行XXX | XX | XXX |  |

XX网络安全设备（李斌）

表 57 XX网络设备安全策略审计试验科目设计

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX网络设备 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 | 安全策略审计 | 接入认证策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-b) | 检查访问控制策略。 |  | 访问控制策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-c) | 检查身份及权限管理策略。 |  | 身份鉴别策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-d) | 检查设备管理策略。 |  | 设备管理策略 |  |
|  |  |  |  | 检查资源使用策略。 |  | 资源控制策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-e) | 检查边界防护策略。 |  | 入侵防范策略 |  |
|  |  |  |  | 检查安全审计策略。 |  | 安全审计策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-f) | 检查冗余策略。 |  | 冗余策略 |  |
|  |  |  |  | 检查备份恢复策略。 |  | 备份恢复策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-g) | 通常应当根据审计内容制定安全策略审计的检查单，并经过评审。 |  | —— |  |
|  |  | XX文件 | XX | XX | XX | XX |  |
|  |  | —— | 隐含 | 进行XXX | XX | XXX |  |

工控设备（贾春迎）

物联网设备（贾春迎）

XX操作系统安全策略审计试验科目设计（刘甜）

表 58 XX操作系统安全策略审计试验科目设计

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX网络设备 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 | 安全策略审计 | 接入认证策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-b) | 检查访问控制策略。 |  | 访问控制策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-c) | 检查身份及权限管理策略。 |  | 身份鉴别策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-d) | 检查设备管理策略。 |  | 设备管理策略 |  |
|  |  |  |  | 检查资源使用策略。 |  | 资源控制策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-e) | 检查边界防护策略。 |  | 入侵防范策略 |  |
|  |  |  |  | 检查安全审计策略。 |  | 安全审计策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-f) | 检查冗余策略。 |  | 冗余策略 |  |
|  |  |  |  | 检查备份恢复策略。 |  | 备份恢复策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-g) | 通常应当根据审计内容制定安全策略审计的检查单，并经过评审。 |  | —— |  |
|  |  | —— | 隐含 | 恶意代码防范测试 | —— | 恶意代码防范 |  |
|  |  | —— | 隐含 | 可信验证测试 | —— | 可信验证 |  |
|  |  | —— | 隐含 | 剩余信息保护测试 | —— | 剩余信息保护 |  |
|  |  | —— | 隐含 | 数据保密性测试 | —— | 数据保密性 |  |
|  |  | —— | 隐含 | 数据完整性测试 | —— | 数据完整性 |  |

XX数据库管理系统安全策略审计试验科目设计（李家贤）

表 59 XX数据库管理系统安全策略审计试验科目设计

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX网络设备 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 | 安全策略审计 | 接入认证策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-b) | 检查访问控制策略。 |  | 访问控制策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-c) | 检查身份及权限管理策略。 |  | 身份鉴别策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-d) | 检查设备管理策略。 |  | 设备管理策略 |  |
|  |  |  |  | 检查资源使用策略。 |  | 资源控制策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-e) | 检查边界防护策略。 |  | 入侵防范策略 |  |
|  |  |  |  | 检查安全审计策略。 |  | 安全审计策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-f) | 检查冗余策略。 |  | 冗余策略 |  |
|  |  |  |  | 检查备份恢复策略。 |  | 备份恢复策略 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-g) | 通常应当根据审计内容制定安全策略审计的检查单，并经过评审。 |  | —— |  |
|  |  | XX文件 | XX | XX | XX | XX |  |
|  |  | —— | 隐含 | 进行XXX | XX | XXX |  |

Web应用安全策略审计试验科目设计（李斌）

表 60 XX操作系统安全策略审计试验科目设计

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX网络设备 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 | 安全策略审计 | 接入认证 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-b) | 检查访问控制策略。 |  | 访问控制 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-c) | 检查身份及权限管理策略。 |  | 身份鉴别 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-d) | 检查设备管理策略。 |  | 设备管理 |  |
|  |  |  |  | 检查资源使用策略。 |  | 资源控制 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-e) | 检查边界防护策略。 |  | 入侵防范 |  |
|  |  |  |  | 检查安全审计策略。 |  | 安全审计 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-f) | 检查冗余策略。 |  | 冗余策略 |  |
|  |  |  |  | 检查备份恢复策略。 |  | 备份恢复 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-g) | 通常应当根据审计内容制定安全策略审计的检查单，并经过评审。 |  | —— | —— |
|  |  | —— | 隐含 | 个人信息保护 | —— | 个人信息保护 | —— |
|  |  | —— | 隐含 | 剩余信息保护 | —— | 剩余信息保护 | —— |

中间件（刘甜）

XX资产/XX类型资产

表 61 XX安全策略审计试验科目设计

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX网络设备 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-b) | 检查访问控制策略。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-c) | 检查身份及权限管理策略。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-d) | 检查设备管理策略。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查资源使用策略。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-e) | 检查边界防护策略。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查安全审计策略。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-f) | 检查冗余策略。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查备份恢复策略。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-g) | 通常应当根据审计内容制定安全策略审计的检查单，并经过评审。 |  |  |  |
|  |  | XX文件 | XX | XX | XX | XX |  |
|  |  | —— | 隐含 | 进行XXX | XX | XXX |  |

试验内容及方法

对各试验对象选取设计的试验科目，深化设计试验内容及方法。

XX网络设备安全策略审计（合并写法）-（）

表 62 XX网络设备安全策略审计试验项表

| 试验项名称 | XX网络设备安全策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测网络设备安全策略配置情况 |  |  |
| 试验内容 | 对网络设备进行安全策略审计，包括以下内容： 接入认证策略、访问控制策略、身份鉴别策略、设备管理策略、资源控制策略、入侵防范策略、安全审计策略、冗余策略策略、备份恢复策略。 |  |  |
| 试验对象 | XX网络设备 |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 依据“表 63 XX网络设备安全策略检查”对XX网络设备进行安全策略审计，审计内容包括：接入认证策略、访问控制策略、身份鉴别策略、设备管理策略、资源控制策略、入侵防范策略、安全审计策略、冗余策略、备份恢复策略。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | X网络设备安全策略符合“表 63 XX网络设备安全策略检查”要求的内容。 |  |  |

表 63 XX网络设备安全策略检查单

| 序号 | 安全控制点 | 控制项 | 测评方法及步骤 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 接入认证策略 |  |  |
|  | 访问控制策略 | a）应对登录的用户分配账户和权限； | 1、应核查是否为用户分配了账户和权限及相关设置情况； 2、应核查是否已禁用或限制匿名、默认账户的访问权限。 |
|  |  | b）应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； | 1、应核查是否已经重命名默认账户或默认账户已被删除； 2、应核查是否已修改默认账户的默认口令。 |
|  |  | c）应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； | 1、应核查是否不存在多余或过期账户，管理员用户与账户之间是否一一对应； 2、应测试验证多余的、过期的账户是否被删除或停用。 |
|  |  | d）应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； | 1、应核查是否进行角色划分； 2、应核查管理用户的权限是否已进行分离； 3、应核查管理用户权限是否为其工作任务所需的最小权限。 |
|  |  | e）应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则； | 1、应核查是否由授权主体（如管理用户）负责配置访问控制策略； 2、应核查授权主体是否依据安全策略配置了主体对客体的访问规则； 3、应测试验证用户是否有可越权访问情形。 |
|  |  | f）访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级； | 应核查访问控制策略的控制粒度是否达到主体为用户级别或进程级，客体为文件、数据库表、记录或字段级。 |
|  |  | g）应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。 | 1、应核查是否对主体、客体设置了安全标记； 2、应测试验证是否依据主体、客体安全标记控制主体对客体访问的强制访问控制策略。 |
|  | 身份鉴别策略 | a）应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份`鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； | 1、应核查用户在登陆时是否采用了身份鉴别措施； 2、应核查用户列表确认用户身份标识是否具有唯一性； 3、应核查用户配置信息或测试验证是否不存在空口令用户； 4、应核查用户鉴别信息是否具有复杂度要求并定期更换。 |
|  |  | b）应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； | 1、应核查是否配置并启用了登录失败处理功能； 2、应核查是否配置并启用了限制非法登录功能，非法登录达到一定次数后采取特定动作，如账号锁定等； 3、应核查是否配置并启用了登录连续超时及自动退出功能。 |
|  |  | c）当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； | 应核查是否采用加密等安全方式对系统进行远程管理，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。 |
|  |  | d）应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。 | 1、应核查是否采用动态口令、数字证书、生物技术和设备指纹等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户身份进行鉴别； 2、应核查其中一种鉴别技术是否使用密码技术来实现。 |
|  | 设备管理策略 |  |  |
|  | 资源控制策略 |  |  |
|  | 入侵防范策略 | a）应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序； | 1、应核查是否遵循最小安装原则； 2、应核查是否未安装非必要的组件和应用程序。 |
|  |  | b）应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口； | 1、应核查是否关闭了非必要的系统服务和默认共享； 2、应核查是否不存在非必要的高危端口。 |
|  |  | c）应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制； | 应核查配置文件或参数是否对终端接入范围进行限制。 |
|  |  | d）应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求； | 1、应核查系统设计文档的内容是否包括数据有效性检验功能的内容或模块； 2、应测试验证是否对人机接口或通信接口输入的内容进行有效性检验。 |
|  |  | e）应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞； | 1、应通过漏洞扫描、渗透测试等方式核查是否不存在高风险漏洞； 2、应核查是否在经过充分测试评估后及时修补漏洞。 |
|  |  | f）应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。 | 1、应访谈并核查是否有防恶意代码的措施； 2、应核查在发生严重入侵事件时是否提供报警。 |
|  | 安全审计策略 | a）应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； | 1、应核查是否开启了安全审计功能； 2、应核查安全审计范围是否覆盖到每个用户； 3、应核查是否对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。 |
|  |  | b）审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； | 应核查审计记录信息是否包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。 |
|  |  | c）应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； | 1、应核查是否采取了保护措施对审计记录进行保护； 2、应核查是否采取技术措施对审计记录进行定期备份，并核查其备份策略。 |
|  |  | d）应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。 | 应测试验证通过非审计管理员的其他账户来中断审计进程，验证审计进程是否受到保护。 |
|  | 冗余策略 |  |  |
|  | 备份恢复策略 | a）应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； | 1、应核查是否安装备份策略进行本地备份； 2、应核查备份策略设置是否合理、配置是否正确； 3、应核查备份结果是否与备份策略一致； 4、应核查近期恢复测试记录是否能够进行正常的数据恢复。 |
|  |  | b）应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； | 应核查是否提供异地实时备份功能，并通过网络将重要配置数据、重要业务数据实时备份至备份场地。 |
|  |  | c）应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。 | 应核查重要数据处理系统（包括边界路由器、边界防火墙、核心交换机、应用服务器和数据库服务器等）是否采用热冗余方式部署。 |

XX网络设备安全策略审计（拆解写法） √√

接入认证策略审计

表 64接入认证策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 |  |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

访问控制策略审计

表 65访问控制策略审计

| 试验项名称 | 访问控制策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查访问控制策略 |  |  |
| 试验内容 | a）应对登录的用户分配账户和权限； b）应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； c）应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； d）应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； e）应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则； f）访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级； g）应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。 |  |  |
| 试验对象 | XX网络设备 |  |  |
| 试验条件 | 被试装备运行正常 |  |  |
| 试验项描述 | "1、应核查是否为用户分配了账户和权限及相关设置情况； 2、应核查是否已禁用或限制匿名、默认账户的访问权限。" "1、应核查是否已经重命名默认账户或默认账户已被删除； 2、应核查是否已修改默认账户的默认口令。" "1、应核查是否不存在多余或过期账户，管理员用户与账户之间是否一一对应； 2、应测试验证多余的、过期的账户是否被删除或停用。" "1、应核查是否进行角色划分； 2、应核查管理用户的权限是否已进行分离； 3、应核查管理用户权限是否为其工作任务所需的最小权限。" "1、应核查是否由授权主体（如管理用户）负责配置访问控制策略； 2、应核查授权主体是否依据安全策略配置了主体对客体的访问规则； 3、应测试验证用户是否有可越权访问情形。" |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

身份鉴别策略审计

表 66身份鉴别策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 |  |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

设备管理策略审计

表 67设备管理策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 |  |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

资源控制策略审计

表 68资源控制策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 |  |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

入侵防范策略审计

表 69入侵防范策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 |  |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

安全审计策略审计

表 70安全审计策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 |  |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

冗余策略策略审计

表 71冗余策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 |  |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

备份恢复策略审计

表 72备份恢复策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 |  |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

网络安全设备安全策略审计（防火墙）（李斌）

          - 访问控制策略审计

| 试验项名称 | 访问控制策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查访问控制策略 |  |  |
| 试验内容 | 验证防火墙是否按照策略对网络流量进行访问控制，包括允许、拒绝、限制或记录不同类型的流量，确保只有符合策略要求的通信能够通过，防止未授权访问或攻击。 |  |  |
| 试验对象 | 1、防火墙策略配置，包括访问控制列表（ACL）、安全策略规则； 2、内部网络、外部网络及受控网络区域； 3、测试主机，用于生成合法和非法流量。 |  |  |
| 试验条件 | 1、防火墙已接入实验网络环境，管理接口可访问； 2、防火墙已配置基本访问控制策略； 3、测试主机可以生成各种协议和端口的流量； 4、网络监控工具可用于捕获和分析流量。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、策略规则生效验证：对防火墙已配置的允许策略，尝试从源地址发送符合策略要求的流量，验证能够成功通过。 2、拒绝策略验证：对防火墙已配置的拒绝策略，尝试从源地址发送禁止流量，验证被阻止且在日志中记录。 3、端口和协议限制验证：测试策略中限制的端口或协议（如 TCP 22、UDP 53），发送对应流量，验证防火墙按策略处理。 4、访问来源验证：从不同来源 IP、子网发送流量，验证防火墙按策略允许或阻止访问。 5、时间控制策略验证（如启用）：在策略规定的允许时间外尝试访问，验证防火墙拒绝流量。 6、日志记录验证：所有通过和被阻止的流量均在防火墙日志中产生记录，包括源 IP、目的 IP、协议、端口、时间及动作结果。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、防火墙上所有策略条目均经过验证； 2、成功与失败的访问均产生日志； 3、端口、协议、来源和时间限制均正确生效； 4、策略配置与实际流量处理一致。 |  |  |
| 通过准则 | 1、所有合法流量能够按照策略通过防火墙； 2、所有非法流量被阻止并在日志中记录； 3、日志内容完整、准确，能够反映访问控制效果； 4、防火墙策略执行结果与配置一致。 |  |  |

设备管理策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 | 验证防火墙设备的管理策略是否规范，包括配置管理、固件升级、账户管理、日志管理和远程管理控制等，确保设备在安全、可控的状态下运行。 |  |  |
| 试验对象 | 1、防火墙设备管理接口（Web、CLI、SSH、Console）； 2、管理账户及角色权限； 3、配置文件、固件版本、系统日志； 4、防火墙远程管理功能。 |  |  |
| 试验条件 | 1、防火墙设备已接入实验网络环境； 2、管理接口可访问，并配置至少一个管理员账户和一个普通账户； 3、具备配置备份及恢复功能； 4、防火墙日志功能开启，固件版本记录完整。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、配置管理验证：检查防火墙当前配置是否可导出、导入，配置变更是否有审计记录。尝试修改配置，验证变更是否记录在日志中。 2、账户管理与权限验证：检查管理员和普通账户的权限是否符合最小权限原则，尝试使用普通账户执行管理员操作，验证被阻止。 3、远程管理控制验证：如果启用远程管理，检查是否仅允许授权 IP 或加密通道访问，尝试未授权 IP 登录管理接口，验证被阻止并记录日志。 4、日志管理验证：验证防火墙生成的日志完整性，包括操作时间、操作用户、操作类型、操作结果，确保日志无法随意删除或篡改。 5、异常操作审计验证：对异常操作（如非法登录、配置错误、策略冲突）进行操作，验证防火墙能生成警告或告警，并记录在日志中。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、所有管理操作均有审计记录； 2、配置导入/导出、升级操作均验证完毕； 3、账户权限分级明确，操作受控； 4、日志完整性及异常操作记录验证完毕； 5、远程管理控制策略生效。 |  |  |
| 通过准则 | - 防火墙配置功能完善并且配置辩证变更拥有完整记录； 2、账户操作均有完整审计记录； 3、非授权操作被阻止； 4、日志完整、可追溯，不可篡改； 5、远程管理访问受控，符合授权策略。 |  |  |

资源控制策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 | 验证防火墙设备的资源使用是否符合安全和性能要求，包括 CPU、内存、存储和网络带宽的使用情况，确保设备在安全、稳定状态下运行，并避免因资源过载造成服务中断或安全风险。 |  |  |
| 试验对象 | 1、防火墙设备自身资源：CPU、内存、存储、日志空间； 2、网络接口流量与带宽使用情况； 3、防火墙管理及监控工具。 |  |  |
| 试验条件 | 1、防火墙设备已接入实验网络环境； 2、防火墙日志功能开启； 3、测试工具可监控防火墙资源使用（如 SNMP、CLI 命令或设备自带监控界面）； 4、网络流量可模拟不同负载（正常流量、高峰流量）。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、防火墙下面资源配置应该在允许的范围内 a）CPU 使用监控：在正常和高负载流量下，监控防火墙 CPU 使用率，验证是否在厂商或策略规定范围内，避免过载影响安全策略执行。 b）内存使用监控：监控防火墙内存使用情况，验证在不同流量情况下内存稳定，不出现泄漏或异常消耗。 c）存储空间监控：检查防火墙日志、配置及系统占用的存储空间，确保有足够余量存储安全日志和策略信息。 4、网络带宽使用验证：在不同流量场景下，监控防火墙接口带宽使用情况，验证是否满足策略要求且不会导致阻塞或丢包。 5、资源异常处理验证：模拟资源占用异常（如高 CPU、满存储）或攻击场景，验证防火墙是否有告警机制并能继续安全运行或阻止异常操作。 6、资源使用日志记录验证：检查防火墙是否记录资源使用情况和异常告警，日志内容完整、可追溯。 资源策略审计包括以下。。。 具体描述，从配置和报警考虑。配置检测 or 压力测试 |  |  |
| 充分性要求 | 1、CPU、内存、存储和带宽使用均经过监控验证； 2、高负载或异常情况触发防护或告警机制； 3、资源使用日志完整，能够追溯资源状态和异常操作； 4、设备在资源使用异常时仍能保持安全策略执行； |  |  |
| 通过准则 | 1、防火墙各项资源使用在允许范围内； 2、异常资源占用能触发告警或限制操作； 3、日志完整、准确，可用于审计； 4、设备在高负载下仍能正常执行防火墙策略，未出现中断或策略失效。 |  |  |

安全审计策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 | 验证防火墙设备是否具备完整的安全审计能力，包括日志生成、记录、存储、保护及分析能力，确保所有关键操作和事件均可追溯，满足安全管理和合规要求。 |  |  |
| 试验对象 | 1、防火墙系统日志，包括操作日志、策略变更日志、流量日志、安全事件日志； 2、防火墙管理接口和配置操作； 3、安全告警和异常事件记录； 4、日志存储及备份机制。 |  |  |
| 试验条件 | 1、防火墙设备已接入实验网络环境； 2、日志功能开启，保存周期配置完毕； 3、测试账户可进行管理操作； 4、网络流量可模拟正常访问及攻击场景； 5、审计工具或监控工具可查看和分析日志。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、日志生成验证：在防火墙进行管理操作、策略变更和网络流量访问时，验证是否生成相应日志。 2、日志完整性验证：检查日志内容是否包含时间、用户名、来源 IP、操作类型、操作结果及事件详情，并验证日志不可随意删除或篡改。 3、异常事件记录验证：模拟异常行为（如非法登录、策略冲突、攻击流量），验证防火墙能够生成告警并记录日志。 4、审计日志存储验证：检查日志保存机制，验证日志保存周期、备份和访问控制是否符合策略要求。 5、审计分析验证：使用防火墙自带或外部工具分析日志，验证能够有效追溯操作历史和安全事件。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、所有关键操作及事件均有日志记录； 2、日志内容完整、不可篡改，可追溯； 3、异常事件均能生成告警并记录日志； 4、日志存储和备份策略符合安全要求； 5、日志分析能够追溯操作和事件。 |  |  |
| 通过准则 | 1、所有管理操作和网络事件均产生完整日志； 2、日志不可随意删除或篡改； 3、异常行为产生告警并记录在日志中； 4、日志存储、备份和访问控制符合策略要求； 5、日志分析能够准确追溯事件和操作历史。 |  |  |

冗余策略策略审计

连续性、链路、软硬件资源

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 | 验证防火墙设备是否具备冗余和高可用功能，包括双机热备、集群模式和故障切换能力，确保设备在单点故障情况下能够保持网络连通和安全策略执行。（网络架构安全） |  |  |
| 试验对象 | 1、防火墙主机及备机（双机或集群环境）； 2、冗余和高可用配置策略； 3、网络接口和路由策略； 4、管理接口和日志同步机制。 |  |  |
| 试验条件 | 1、防火墙配置了双机热备或集群模式； 2、主机和备机网络互通，并可访问管理接口； 3、管理账户可操作防火墙配置； 4、测试网络流量可通过防火墙； 5、日志同步功能启用。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、主备切换验证：在主机正常运行的情况下，手动关闭主机，观察备机是否自动接管网络流量并继续执行防火墙策略。 2、故障恢复验证：恢复主机后，验证系统是否能够重新同步配置和日志，并返回正常状态。 3、状态监控验证：检查防火墙监控界面或管理接口，验证主机和备机状态信息、同步状态和故障告警是否准确显示。 4、负载均衡/集群验证（如适用）：在集群模式下，模拟流量负载，验证防火墙集群是否均衡分配流量，且策略执行一致。 5、日志同步验证：在主机切换或集群操作过程中，验证日志是否能正确同步到备机或集群节点，保证审计完整性。 6、异常情况验证：模拟网络中断或单节点故障，验证防火墙冗余机制是否触发，业务不中断且策略正常执行。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、主机切换和故障恢复功能均经过验证； 2、冗余机制能确保网络连续性和策略执行； 3、日志和配置在主备切换或集群环境下保持一致； 4、系统监控能够准确反映设备状态。 |  |  |
| 通过准则 | 1、主机故障时，备机自动接管流量且策略持续生效； 2、恢复主机后，配置和日志同步正常； 3、监控界面显示状态正确，告警及时； 4、集群或负载均衡模式下策略一致性和流量分配正常； 5、冗余机制能保障业务连续性，未出现策略失效或中断。 |  |  |

备份恢复策略审计

数据、配置、日志、规则库

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 | 验证防火墙设备的配置备份和恢复机制是否完善，确保在设备故障、误操作或配置丢失情况下能够快速恢复到安全、可用的状态。 |  |  |
| 试验对象 | 1、防火墙设备配置文件 2、备份存储介质（本地、远程或云端） 3、备份管理策略和恢复流程 4、管理账户及权限控制 |  |  |
| 试验条件 | 1、防火墙设备已接入实验网络环境 2、已配置至少一个管理员账户 3、防火墙配置及策略处于正常运行状态 4、备份存储可用，并具备访问权限 5、恢复测试在非生产环境进行，确保安全 |  |  |
| 试验项描述 | 1、配置备份验证：执行防火墙配置文件备份操作，验证备份成功生成，并可在本地或远程存储介质中查看。 2、备份完整性验证：检查备份文件内容是否完整，包括策略、账户、日志配置和系统参数。 3、恢复操作验证：使用备份文件进行配置恢复，验证防火墙恢复后策略和配置与备份一致。 4、恢复失败处理验证：模拟备份文件损坏或不完整情况，验证防火墙是否提示错误并防止恢复错误配置。 5、定期备份策略验证：检查防火墙是否支持定期自动备份，并验证定期备份功能是否按预定策略生成备份文件。 6、权限控制验证：验证只有授权管理员可以执行备份和恢复操作，未授权用户操作被阻止并记录日志。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、配置备份操作和恢复操作均经过验证； 2、备份文件完整性和一致性得到确认； 3、自动定期备份策略验证完毕； 4、恢复操作权限控制有效，未授权操作被阻止； 5、恢复后防火墙策略和配置与备份一致。 |  |  |
| 通过准则 | 1、配置备份成功生成，内容完整； 2、配置恢复操作可成功还原策略和配置； 3、错误或损坏的备份文件不能覆盖正常配置； 4、自动备份策略生效，定期生成备份文件； 5、权限控制有效，未授权操作被阻止； 6、恢复后设备运行状态正常，策略执行正确。 |  |  |

工控设备安全策略审计（贾春迎）

物联网设备安全策略审计（贾春迎）

麒麟操作系统安全策略审计（刘甜）——（V10版）

数据库管理系统安全策略审计（达梦数据库为例）（李家贤）

Web应用系统安全策略审计（李斌）

表 73 XX应用系统试验内容与试验要求对照表

| 序号 | 试验规范要求 |  | 试验项 （安全控制点） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 检查内容 |  |
|  | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 | 接入认证 |
|  | 8.1.2.3-b) | 检查访问控制策略。 | 访问控制 |
|  | 8.1.2.3-c) | 检查身份及权限管理策略。 | 身份鉴别 |
|  | 8.1.2.3-d) | 检查设备管理策略。 | 设备管理 |
|  |  | 检查资源使用策略。 | 资源控制 |
|  | 8.1.2.3-e) | 检查边界防护策略。 | 入侵防范 |
|  |  | 检查安全审计策略。 | 安全审计 |
|  | 8.1.2.3-f) | 检查冗余策略。 | 冗余策略 |
|  |  | 检查备份恢复策略。 | 备份恢复 |
|  | —— | —— | 个人信息保护 |
|  | —— | —— | 剩余信息保护 |

a）检查安全接入认证策略；

b）检查访问控制策略；

c）检查身份及权限管理策略；

d）检查设备管理、资源使用策略；

e）检查边界防护、安全审计策略；

f）检查冗余及备份恢复策略；

接入认证策略审计

表 74接入认证策略审计

| 试验项名称 | 接入认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全接入认证策略 |  |  |
| 试验内容 | 验证 Web 应用系统是否在接入层面实施了有效的身份鉴别与认证机制，确保只有合法用户可以访问系统资源。重点检查接入认证方式的安全性、复杂性、有效性及防护能力。 |  |  |
| 试验对象 | 1、待测 Web 应用系统； 2、系统用户账户（包括管理员账号、普通用户账号）； 3、系统登录接口及认证机制。 |  |  |
| 试验条件 | 1、测试环境具备 Web 应用访问权限； 2、具备合法测试账号（管理员、普通用户各 1 个以上）； 3、测试终端具备常用浏览器、网络抓包工具（如 Burp Suite、Wireshark）、弱口令测试工具等。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、账号鉴别方式 检查是否支持唯一的用户 ID/账号登录、检查是否禁止匿名接入（除公共信息）。 2、口令复杂度 验证口令规则是否符合 GB/T 22239 要求（长度不少于 8 位，包含字母、数字、特殊符号中的至少两类）、测试是否允许弱口令（如 123456、password）注册或登录。 3、多因素认证 检查是否支持或启用多因素认证（MFA），特别是对管理员和远程接入用户 4、认证传输安全性 验证认证过程是否通过加密协议（如 HTTPS/TLS1.2 及以上）进行传输、抓包检查是否存在明文传输口令。 5、错误处理与锁定策略 测试连续多次输入错误口令后是否有账号锁定、延时处理或验证码机制、检查是否存在暴力破解风险。 6、会话管理 验证认证成功后是否生成唯一的会话标识、检查会话标识是否具有超时机制，是否能防止会话劫持。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、测试需覆盖不同类型用户账号（普通用户、管理员）； 2、测试需覆盖不同接入方式（本地/远程、移动/PC）； 3、验证至少一次弱口令尝试、至少一次抓包验证； 4、检查结果应与国标规定的安全认证要求逐项对比。 |  |  |
| 通过准则 | 1、系统用户必须具备唯一身份标识，不得存在匿名访问敏感资源的情况； 2、密码复杂度满足国家标准要求，弱口令不得注册或使用； 3、管理员或远程接入用户必须具备多因素认证或等效安全措施； 4、认证过程必须采用加密传输，禁止明文口令传输； 5、系统具备错误口令处理机制（如账号锁定、延时、验证码）； 6、会话管理安全，超时退出机制合理（如 15 分钟无操作自动退出），能有效防止会话劫持。 |  |  |

访问控制策略审计

表 75访问控制策略审计

| 试验项名称 | 访问控制策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查访问控制策略 |  |  |
| 试验内容 | 检查 Web 应用系统是否按照最小权限原则、职责分离原则和授权机制，实施了有效的访问控制策略，确保不同角色用户仅能访问其授权范围内的资源。重点验证资源访问权限配置、敏感操作授权机制、访问控制规则执行情况。 |  |  |
| 试验对象 | 1、Web 应用系统的用户角色（管理员、普通用户、访客等）； 2、系统内敏感功能模块（如用户管理、日志管理、配置管理、业务数据访问接口等）； 3、数据库访问接口及相关资源。 |  |  |
| 试验条件 | 1、具备不同角色的合法测试账号（管理员、普通用户、访客账号至少各一个）； 2、测试终端可访问系统； 3、配备浏览器、抓包代理工具（Burp Suite）、权限扫描工具等。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、最小权限原则检查 使用普通用户账号尝试访问管理员页面或敏感功能，验证是否被拒绝、检查数据库层是否存在过度授权（如普通用户可执行管理类 SQL 操作）。 2、角色权限隔离检查 测试不同角色访问相同功能，是否能正确区分权限、验证是否存在水平越权（同一权限用户之间访问他人数据）、验证是否存在垂直越权（低权限用户调用高权限接口）。 3、资源授权机制检查 检查敏感功能是否具备显式授权机制（如审批、管理员分配权限）、验证权限变更是否即时生效（如撤销权限后是否还能继续访问）。 4、默认拒绝策略检查 检查未授权用户是否能访问受控资源、测试通过构造请求绕过 UI（如直接访问 URL、修改参数）是否能访问受限内容。 5、访问控制策略的完整性与一致性检查 检查前端控制与后端控制是否一致，是否存在仅前端限制的情况、验证 API 接口是否实现访问控制，而不仅依赖前端界面。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、必须覆盖不同角色（管理员、普通用户、访客）测试 2、必须覆盖常见越权场景（水平、垂直越权） 3、至少尝试通过 URL 直接访问和 API 调用方式绕过前端验证 4、检查结果需逐项与国标中“访问控制”要求进行对比 |  |  |
| 通过准则 | 1、系统应严格执行最小权限原则，不存在过度授权； 2、不同角色的权限边界清晰，低权限用户不能访问高权限功能； 3、资源访问需通过明确授权，未授权请求一律拒绝； 4、撤销或变更权限后，应立即生效； 5、访问控制应在后端实现，不依赖前端单独控制； 6、不存在水平越权与垂直越权漏洞。 |  |  |

身份认证策略审计

表 76身份认证及权限管理策略审计

| 试验项名称 | 身份认证策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查权限管理策略 |  |  |
| 试验内容 | 验证 Web 应用系统是否建立完善的用户身份管理与权限分配机制，确保用户身份合法性、权限分配合理性及变更可控性。重点审查用户身份唯一性、权限分配流程、权限变更控制、权限回收机制等。 |  |  |
| 试验对象 | 1、Web 应用系统的用户账户（管理员、普通用户、访客） 2、用户注册、修改、注销、权限分配等功能模块 3、系统权限管理模块（角色权限、资源权限配置） |  |  |
| 试验条件 | 1、测试环境可访问系统管理后台； 2、具备不同角色的测试账号（管理员、普通用户）； 3、工具：浏览器、抓包代理（Burp Suite）、数据库管理工具（如 Navicat）、权限扫描工具等。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、身份唯一性检查 验证是否保证用户账号唯一性，禁止重复注册相同标识、检查是否存在共享账号（多个用户共用一个身份）。 2、权限分配合理性 检查权限分配是否基于角色，是否遵循最小权限原则、测试普通用户是否能直接获得高权限功能。 3、权限变更控制 验证权限变更（如提权、降权）是否需要管理员或审批流程、测试权限变更是否即时生效（撤销后是否仍能访问）。 4、权限回收机制 检查用户离职/禁用后，账号是否立即被停用或删除、验证被回收权限的用户是否还能访问原资源。 5、特殊账号与高权限账号管理 检查管理员账号数量是否合理，是否存在冗余管理员、验证管理员操作是否有审计记录。 6、最小化授权与职责分离 验证是否存在单一账号兼具多种敏感角色权限（如运维+财务）、检查是否具备按业务分离权限的机制。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、覆盖账号生命周期管理：创建、修改、冻结、删除； 2、覆盖权限操作全流程：分配、变更、回收； 3、至少测试 1 次提权尝试、1 次权限回收验证； 4、验证高权限账号数量与管理策略是否合规； 5、与国标中“身份鉴别与权限管理”相关条款逐项对比； |  |  |
| 通过准则 | 1、系统账号具备唯一性，不允许共享账号； 2、权限分配合理，普通用户不能获取高权限功能； 3、权限变更需经过管理员或审批流程，且即时生效； 4、账号停用或权限回收后，用户不得再访问相关资源； 5、高权限账号数量受控，关键操作有审计记录； 6、权限配置遵循最小权限和职责分离原则。 |  |  |

权限管理策略审计

表 77权限管理策略审计

| 试验项名称 | 权限管理策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查权限管理策略 |  |  |
| 试验内容 | 对 Web 应用系统的权限管理机制进行检查和验证，确保系统能够根据用户角色和职责正确分配访问权限，防止越权访问和非法操作。 |  |  |
| 试验对象 | 1、被测 Web 应用系统的权限配置功能； 2、系统后台管理界面； 3、业务功能模块的访问控制逻辑； 4、数据库中与权限相关的表或配置项； |  |  |
| 试验条件 | 1、已建立的测试账户，分别覆盖不同角色（如管理员、审计员、普通用户、访客等）； 2、至少一组存在权限差异的功能模块（如“用户管理”与“普通业务功能”）； 3、可访问系统后台的测评环境； 4、测试工具：浏览器、抓包工具（如 Burp Suite、Fiddler）、数据库查询工具等。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、最小权限原则检查 验证不同角色用户是否仅拥有完成其工作所需的最小权限、尝试使用低权限用户访问管理功能或数据。 2、越权访问测试 普通用户尝试访问管理员页面、敏感接口（通过 URL 直接访问、修改参数、绕过前端限制等）、验证是否存在水平越权（同级用户访问他人数据）、垂直越权（低权限用户执行高权限操作）。 3、权限分离检查 管理员、审计员、普通用户等角色功能是否区分明确，职责是否隔离、是否存在所有用户默认具有的危险权限。 4、权限变更及时性验证 用户权限被修改或撤销后，是否立即生效、注销或删除用户后，原有会话是否仍可继续访问系统资源。 5、敏感操作权限验证 涉及系统配置修改、日志清理、账号管理等高风险操作，是否仅限管理员或特定角色执行。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、测试应覆盖所有主要角色及其核心功能模块； 2、权限检查应包括页面访问、接口调用、数据访问等多层面； 3、测试应验证“最小权限、权限隔离、越权防护、及时性”四个关键点； 4、测试方法应既包括正常业务操作，也包括模拟恶意尝试（如直接访问接口、修改请求参数）。 |  |  |
| 通过准则 | 1、系统严格执行最小权限原则，各角色权限符合职责分工； 2、普通用户无法通过直接 URL、接口调用、参数修改等方式获取高权限资源； 3、权限调整后立即生效，删除/禁用用户无法继续使用旧会话； 4、敏感操作均需高权限角色执行，不存在所有用户可执行的危险操作； 5、未发现水平越权和垂直越权漏洞。 |  |  |

设备管理策略审计

表 78设备管理策略

| 试验项名称 | 设备管理策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查设备管理策略 |  |  |
| 试验内容 | 设备（服务器、网络设备、存储设备等）的登记、使用和维护是否规范、接入系统的安全控制是否有效、是否存在未授权设备接入或非法外设使用。 |  |  |
| 试验对象 | 1、承载 Web 应用系统的服务器、数据库服务器、应用中间件设备； 2、网络边界设备（如防火墙、交换机、VPN 网关）； 3、管理人员使用的终端设备； 4、接入 Web 应用的其他外围设备（如 USB、打印机）。 |  |  |
| 试验条件 | 1、获取设备管理制度文档或登记台账； 2、拥有对系统所在机房或服务器的管理访问权限（必要时）； 3、能够访问运维管理平台、资产管理平台或 CMDB； 4、测试工具：网络扫描工具（Nmap）、主机安全基线检查工具、设备日志查看工具等。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、设备资产登记检查 核对系统运行设备是否在资产管理清单中登记、检查设备台账是否包含基本信息（型号、用途、责任人、网络位置）。 2、设备接入控制 验证是否有未登记的设备接入业务网络、测试通过未知设备接入应用系统网络，是否能够获得访问权限。 3、外设使用控制 检查服务器是否禁用 USB存储设备等外设、验证终端使用外设时是否有限制策略（如策略软件、组策略控制）。 4、设备配置管理 检查服务器、网络设备是否有统一的配置规范、检查设备是否存在弱口令、默认账号、未修改的出厂配置。 5、设备维护与更新 验证设备是否定期更新补丁、固件和安全策略、检查是否有设备维护日志或记录。 6、故障与报废管理 检查故障设备是否按流程维修、报废设备是否进行数据擦除或销毁，避免敏感数据泄露。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、核查范围应覆盖主要应用服务器、数据库、网络边界设备； 2、测试应验证设备接入安全性、外设管控有效性、配置合规性； 3、必须同时检查制度文件与实际运行情况，避免仅依赖文档审查； 4、验证设备生命周期管理（采购、登记、使用、报废）的完整性。 |  |  |
| 通过准则 | 1、所有运行设备均在资产清单登记，责任人明确； 2、未发现未授权设备接入业务网络； 3、外设使用有管控措施，服务器禁止随意外接 USB 等存储介质； 4、设备配置安全（无默认口令、弱口令，遵循安全基线）； 5、设备维护有记录，补丁更新及时； 6、报废设备均进行数据擦除/销毁，避免敏感数据泄露。 |  |  |

资源使用策略审计

表 79资源使用策略审计

| 试验项名称 | 资源使用策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查设备资源使用策略 |  |  |
| 试验内容 | 对 Web 应用系统的计算、存储、网络等资源使用情况进行审计，验证是否资源占用是否符合最小化、合理化原则、是否有资源使用配额与限制措施是否存在资源滥用、非法占用或冲突、系统是否能在资源不足时进行安全处置（如告警、限流、拒绝非法请求）。 |  |  |
| 试验对象 | 1、Web 应用系统运行的服务器（CPU、内存、磁盘 I/O）； 2、数据库服务器的连接与存储资源； 3、应用运行时的会话、线程、连接池等系统资源； 4、网络带宽资源、API 调用次数限制； 5、文件上传/下载、日志存储目录等资源使用情况。 |  |  |
| 试验条件 | 1、具备不同角色的测试账号（管理员、普通用户）； 2、具备压力测试与资源监控工具：如 JMeter、ab（Apache Benchmark）、nmon、perfmon、Zabbix/Prometheus 等； 3、可访问应用服务器和数据库服务器监控指标； 4、系统配置文件或策略文档。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、计算资源限制 检查应用是否限制单用户的并发请求数、防止单用户恶意占满 CPU/线程池、进行压力测试，验证系统在高并发下是否仍能提供服务。 2、存储资源管理 检查数据库是否配置最大连接数，是否避免因连接耗尽导致拒绝服务、验证上传文件大小、类型是否有限制。 检查日志存储是否有轮换策略，防止磁盘空间被占满。 3、会话与连接管理 验证系统是否设置会话超时时间，防止长期占用资源、检查是否存在异常用户长时间保持连接占用数据库或应用线程。 4、网络带宽与接口调用控制 检查是否存在接口调用次数、速率限制（Rate Limiting）、模拟高频请求，验证系统是否触发限流或拒绝策略。 5、资源冲突与隔离 检查应用是否对不同用户、不同租户进行资源隔离、验证是否存在一个用户操作导致其他用户性能严重下降的情况。 6、异常处置与告警 验证系统在资源占满或接近阈值时是否有日志/告警、检查是否存在自动释放或拒绝策略，防止 DoS 风险。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、测试覆盖计算、存储、网络三大类核心资源； 2、至少一次模拟高并发、异常文件上传、大量会话占用的测试； 3、检查既要基于系统配置，也要进行实际运行验证； 4、验证是否存在资源使用不当可能导致的拒绝服务或数据安全风险。 |  |  |
| 通过准则 | 1、系统对 CPU、内存、线程池等计算资源有控制措施，避免单用户占满资源； 2、数据库连接、文件上传、日志存储等均有配额或上限，避免耗尽存储空间； 3、会话超时机制有效，长时间无操作的连接能自动释放； 4、存在网络访问频率限制，防止接口滥用； 5、多用户、多租户场景下，资源隔离有效，无资源冲突； 6、系统在资源紧张时能进行告警并安全处置。 |  |  |

边界防护策略审计

表 80边界防护策略审计

| 试验项名称 | 边界防护策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查边界防护策略 |  |  |
| 试验内容 | 验证 Web 应用系统是否在系统边界部署了必要的安全防护措施，确保网络访问、数据交互均受控，防止越权访问、未授权访问以及恶意攻击。 |  |  |
| 试验对象 | 1、Web 应用系统对外服务的 网络边界（如防火墙、网关、负载均衡设备） 2、Web 服务器、应用服务器与数据库之间的通信边界 3、远程接入方式（VPN、堡垒机、跳板机等） 4、入侵防护系统（IPS/IDS）、WAF、防病毒网关等安全设备或软件 |  |  |
| 试验条件 | 1、获取边界安全设备或防护策略的配置文档 2、拥有被测系统的合法测试账号 3、配备必要的安全测试工具：端口扫描器（Nmap）、漏洞扫描器（Nessus/OpenVAS）、Web 漏扫工具（Burp Suite）、流量分析工具（Wireshark） 4、能够对外部访问和内部访问进行模拟测试 |  |  |
| 试验项描述 | 1、网络边界访问控制 检查防火墙是否配置“默认拒绝”策略，仅允许必要的业务端口（如 80/443）对外开放、使用 Nmap 对目标进行端口扫描，验证是否存在未授权开放的端口。 2、应用边界防护 检查是否部署 WAF 或等效安全措施，能否阻断常见攻击（SQL 注入、XSS、文件上传、命令注入等）、模拟攻击请求，验证 WAF 的拦截效果。 3、分区与隔离策略 验证 Web 服务器与数据库服务器是否分区部署（如 DMZ 架构）、检查是否存在越权访问：应用服务器能否直接访问管理网段、内网敏感系统。 4、远程接入控制 验证远程管理是否通过 VPN/堡垒机统一入口、检查是否禁止通过公网直接使用 SSH、RDP 管理系统。 5、边界安全监测与审计 验证是否启用 IDS/IPS，对入侵行为进行监测告警、检查是否存在日志记录机制，能够对异常访问行为进行追踪。 6、恶意代码与流量防护 验证边界是否部署防病毒网关、恶意流量检测规则、模拟恶意文件上传、流量异常，检查系统是否拦截。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、检查应覆盖系统对外接口、应用与数据库的交互、远程接入通道； 2、测试既要从文档配置层面检查，又要通过实际攻击模拟验证； 3、至少包括：防火墙策略、WAF、防护设备、远程接入策略、边界监测审计5个方面； 4、在测试过程中应区分“可访问端口”和“业务必须端口”，避免误判。 |  |  |
| 通过准则 | 1、防火墙执行“默认拒绝”策略，仅允许必要业务端口开放 2、WAF 或等效安全机制有效拦截常见 Web 攻击 3、Web、应用、数据库服务器按照 DMZ 架构或等效方案进行分区隔离 4、远程运维必须通过 VPN/堡垒机接入，不允许公网直连后台管理服务 5、IDS/IPS 能够检测并告警异常访问，日志完整可追溯 6、未发现开放的非业务端口、未授权访问通道或越权访问行为 |  |  |

安全审计策略审计

表 81安全审计策略审计

| 试验项名称 | 安全审计策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检查安全审计策略 |  |  |
| 试验内容 | 对 Web 应用系统的审计日志功能进行检查，验证系统是否对关键安全事件进行记录，日志是否完整、防篡改，并能支持追溯与分析。 |  |  |
| 试验对象 | 1、Web 应用系统的日志模块（应用日志、安全日志、数据库日志）； 2、操作系统和中间件的日志功能； 3、集中日志审计平台（如 SIEM、SOC、日志服务器）； 4、管理与运维操作记录。 |  |  |
| 试验条件 | 1、已开通不同权限角色的测试账号（管理员、普通用户、审计员）； 2、系统后台或日志管理接口访问权限； 3、日志分析工具：ELK、Splunk，或操作系统自带日志查看工具； 4、能够执行涉及安全事件的操作（登录、登出、权限修改、敏感数据访问）。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、审计范围检查 检查系统是否记录以下安全相关事件：用户登录/注销、登录失败尝试； 用户身份鉴别异常（如暴力破解、多次失败）； 权限变更、角色分配； 重要资源访问、敏感数据下载； 系统管理与安全配置修改； 验证是否遗漏关键安全事件； 2、日志完整性与防篡改、检查日志存储目录权限是否受控、验证是否启用了日志完整性保护（如数字签名、集中存储）、尝试非授权用户访问或修改日志，检查是否被禁止。 3、日志记录内容 检查日志是否包含必要信息（时间、用户身份、事件类型、结果、来源 IP）、验证记录是否能支撑责任追溯。 4、日志容量与保存周期、检查日志保存策略，是否满足国标要求（不少于 6 个月或符合等保等级要求）、验证日志满额时是否自动轮换，避免丢失。 5、日志审计与分析能力 验证是否存在集中审计平台（如 SIEM/SOC），能够对日志进行分析、关联与告警模拟多次登录失败，检查系统是否触发审计告警。 6、审计员权限与独立性 检查是否设置独立的审计角色，审计员账户不可被普通管理员删除或篡改日志 验证审计员能否独立查看和分析日志 |  |  |
| 充分性要求 | 1、测试覆盖用户行为、权限变更、系统管理、资源访问等核心安全事件 2、检查日志的生成、存储、防篡改、审计分析全流程 3、验证是否存在安全事件未记录或记录不全情况 4、验证是否符合国标规定的保存周期和独立审计要求 |  |  |
| 通过准则 | 1、系统能完整记录所有关键安全事件，无遗漏 2、日志包含事件时间、用户标识、结果、来源信息等必要字段 3、日志受保护，不可被普通用户或非授权管理员篡改或删除 4、日志保存周期符合等保要求，存储空间充足并有轮换机制 5、存在集中日志管理或分析能力，能及时发现并告警异常行为 6、审计员角色独立存在，具备只读权限，能独立完成日志审计 |  |  |

冗余及备份恢复策略审计

表 82冗余及备份恢复策略审计

| 试验项名称 | 冗余及备份恢复策略审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 冗余及备份恢复策略审计 |  |  |
| 试验内容 | 验证 Web 应用系统是否具备必要的冗余措施和备份恢复能力，以保证系统在设备故障、数据损坏或突发事件情况下能够持续运行或快速恢复。 |  |  |
| 试验对象 | 1、Web 应用系统的 核心服务器、数据库服务器、存储设备 2、网络设备（如防火墙、负载均衡器） 3、数据备份系统（备份服务器、云端存储、快照机制等） 4、系统灾备方案文档及操作流程 |  |  |
| 试验条件 | 1、获取系统架构图、冗余设计和备份策略文档 2、拥有测试环境可模拟故障（如虚拟机、服务停用） 3、工具：系统监控工具、日志分析工具、数据库恢复工具 4、具备权限执行服务停止、数据恢复操作（在测试环境进行，不影响生产） |  |  |
| 试验项描述 | 1、系统及服务冗余检查 验证关键服务器是否采用主备或集群部署（Web、应用、数据库）、模拟单节点故障，检查系统是否能自动切换到备份节点，业务是否持续可用。 2、网络冗余检查 检查核心网络设备是否存在冗余链路、验证负载均衡、路由冗余是否生效，保证系统外部访问不受单点故障影响。 3、数据备份完整性 检查是否有定期数据库及文件备份、验证备份数据完整性（校验备份文件 MD5/SHA 值或进行部分恢复）。 4、备份恢复能力测试 模拟数据丢失或损坏，尝试从备份恢复数据、检查恢复时间（RTO）和恢复点（RPO）是否符合策略要求。 5、备份存储安全性 检查备份数据是否加密存储 验证备份存储访问控制，确保非授权用户无法获取数据。 6、灾难演练与应急流程 审核系统灾备方案文档、模拟关键节点故障，验证应急响应流程是否有效执行。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

中间件安全策略审计（刘甜）

XX资产/XX资产类型

XXX

协议安全审计（贾春迎）

（成熟协议主要结合资产探测、漏洞扫描等进行协议的选取、配置和设置检查，新研协议进行协议的专项测试，测试协议的机密性、完整性、认证性、不可否认性等）。

1、	协议扫描、调研+确认；

2、	链路加密、网络加密、信源加密

试验内容要求

《JUN工产品网络安全试验规范 1.0》 8.1.2.4协议安全审计：采用人工分析为主、工具分析为辅的方式，审查协议的机密性、完整性、认证性、不可否认性等，并对协议中存在安全漏洞进行排查。被试装备的网络协议，主要包括与上级系统签订的接口协议、自行设计的外部接口协议等，必要时对可能导致网络攻击扩散的内部接口设计进行检查。一般包括：

a)	审计协议的机密性；

b)	审计协议的完整性；

c)	审计协议的认证性；

d)	审计协议的不可否认性；

e)	结合软件测评中的接口测试，检查接口信息的格式及内容是否与工作内容相符；

f)	分析协议对通信建立、接入认证、传输、校验、异常处理等措施是否符合安全设计及相关标准要求；

g)	通常应当根据审计内容制定协议安全审计的检查单，并经过评审。

试验对象选取

根据对试验内容要求的理解，结合被试装备实际情况，选取试验对象如下表所示：

表 83 协议安全审计试验对象选取情况表

| 序号 | 系统名称 （视情况保留本列） | 资产类型 | 协议名称 | 型号/版本 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试验科目设计

结合试验内容要求，逐个或逐类对选取的试验对象分别进行试验科目设计如下表所示：

表 84 协议安全审计试验科目设计表

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件名 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX协议 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 审计协议的机密性。 | 协议机密性审计 |  | 示例 |
|  |  |  | 8.1.2.3-b) | 审计协议的完整性。 | 协议完整性审计 |  |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-c) | 审计协议的认证性。 | 协议认证性审计 |  |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-d) | 审计协议的不可否认性。 | 协议不可否认性审计 |  |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-e) | 结合软件测评中的接口测试，检查接口信息的格式及内容是否与工作内容相符。 | 协议接口信息审计 | 检查接口信息的格式及内容是否与工作内容相符。 | 可采信软件测评接口协议测试部分的内容。 |
|  |  |  | 8.1.2.3-f) | 分析协议对通信建立、接入认证、传输、校验、异常处理等措施是否符合安全设计及相关标准要求。 | 接口设计安全审计 | 分析协议对通信建立、接入认证、传输、校验、异常处理等措施是否符合安全设计及相关标准要求。 |  |
|  |  |  | 8.1.2.3-g) | 通常应当根据审计内容制定协议安全审计的检查单，并经过评审。 | —— | —— | 分别设计测试用例。 |
|  | XX装备 | —— | —— | 协议配置安全审计。 | 协议配置安全审计 | 通过调研访谈确认被试装备中是否使用常见不安全协议，或协议是否存在不安全配置情况。 |  |
|  | XX网络 | —— | —— | 协议安全扫描。 | 协议安全扫描 | 使用协议扫描工具对被试装备网络进行安全扫描，检测装备中是否存在使用不安全协议的情况。 |  |

试验内容及方法

对各试验对象选取设计的试验科目，深化设计试验内容及方法。

XX协议安全审计

协议机密性审计

表 85 协议机密性审计试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 审计协议的机密性。 |  |  |
| 试验内容 | 审计协议的机密性。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

协议完整性审计

表 86 协议完整性审计试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 审计协议的完整性。 |  |  |
| 试验内容 | 审计协议的完整性。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

协议认证性审计

表 87 协议认证性审计试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 审计协议的认证性。 |  |  |
| 试验内容 | 审计协议的认证性。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

协议不可否认性审计

表 88 协议不可否认性审计试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 审计协议的不可否认性。 |  |  |
| 试验内容 | 审计协议的不可否认性。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

协议接口信息审计

表 89 协议接口信息审计试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 审计协议接口信息符合性 |  |  |
| 试验内容 | 检查接口信息的格式及内容是否与工作内容是否相符。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

协议设计安全审计

表 90 协议设计安全审计试验项表

| 试验项名称 | 协议设计安全审计 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 审计协议设计安全性 |  |  |
| 试验内容 | 分析协议对通信建立、接入认证、传输、校验、异常处理等措施是否符合安全设计及相关标准要求 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

XX协议安全审计

XXX

主机安全检查（刘甜）

试验内容要求

《JUN工产品网络安全试验规范1.0》8.1.2.7主机安全检查：依据网络安全要求，参照GJB 5612、GJB 8043、GJB 8904等标准中的主机安全相关内容，通过功能分析、实地检测等方式，检查被试装备中服务器/终端/用户计算机/工控设备/物联网设备（含虚拟机和容器）的网络安全措施能力。一般包括：

a)	检查是否能够进行访问控制和接入认证；

b)	检查是否具备用户权限管理、口令认证功能；

c)	检查是否具备统一管理措施，是否对远程管理进行限制；

d)	检查是否具有资源使用限度；

e)	检查软硬件备份是依据网络安全要求，是否符合标准要求；

f)	检查是否配备杀毒、防火墙软件，是否能够进行恶意代码查杀；

g)	检查是否具备文件、软件、进程、输入输出、外联、网络通信等的监视、管控、告警功能；

h)	检查是否具有边界防护能力，是否可以抗攻击、防篡改；

i)	结合安全策略审计和日志检查，确认其安全策略配置及日志记录能力；

j)	检查是否关闭非必要的无线功能或拆除无线硬件模块；

k)	通常应当根据检查内容制定主机安全检查单，并经过评审。

试验对象选取

根据对试验内容要求的理解，结合被试装备实际情况，选取试验对象如下表所示：

表 112 主机安全检查试验对象选取情况表

| 序号 | 系统名称 （视情况保留本列） | 资产类型 | 资产名称 | 型号/版本 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试验科目设计

结合试验内容要求，逐个或逐类对选取的试验对象分别进行试验科目设计如下表所示：

表 113 XX主机安全检查试验科目设计

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件名 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX网络 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 | 安全策略审计 | 接入认证策略 | 示例 |
|  |  | XX文件 | XX | XX | XX | XX | 示例 |
|  |  | —— | 隐含 | 对XX进行XXX试验 | XX | XXX | 示例 |

试验内容及方法

对各试验对象选取设计的试验科目，深化设计试验内容及方法。

XX主机（麒麟操作系统）

（可按照类别分（同类别合并），也可以按照资产分）

主机访问控制和接入认证检查

表114主机访问控制和接入认证检查

| 试验项名称 | 主机访问控制和接入认证检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查主机是否能够进行访问控制和接入认证。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 1、试验人员检查被测系统麒麟操作系统防火墙是否设置访问控制规则。 2、试验人员检查关键目录权限是否仅允许root访问或业务用户。 根据试验项描述，开展主机安全检查，记录主机安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 1、被测系统麒麟操作系统防火墙开启并配置访问控制规则。 2、试验人员检查关键目录权限是否仅允许root访问或业务用户。 |  |  |

主机用户权限和口令认证功能检查

表115用户权限和口令认证功能检查

| 试验项名称 | 用户权限和口令认证功能检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查主机是否具备用户权限管理、口令认证功能。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 1、试验人员登录操作系统审查所有用户查看是否存在空密码用户和特权用户。 2、试验人员登录操作系统查看口令复杂度和过期时间。是否配置登录失败锁定 根据试验项描述，开展主机安全检查，记录主机安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 1、操作系统审查不存在空密码用户和特权用户。 2、操作系统配置口令复杂度（8位、大小写、特殊字符）和过期时间，配置登录失败锁定。 |  |  |

主机统一远程管理安全检查

表116主机统一远程管理安全检查

| 试验项名称 | 主机统一远程管理安全检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查主机是否具备统一管理措施，是否对远程管理进行限制。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 试验人员登录主机，检查远程SSH登录是否为证书认证，是否设置IP白名单。 根据试验项描述，开展主机安全检查，记录主机安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 远程SSH登录为证书认证，并设置IP白名单 |  |  |

主机资源限度检查

表117主机资源限度检查

| 试验项名称 | 主机资源限度检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查主机是否具有资源使用限度。 |  |  |
| 试验对象 | 设备主机 |  |  |
| 试验条件 | XX设备运行正常。 |  |  |
| 试验项描述 | 1、主机是否具有内存、磁盘资源限制。 2、试验人员登录主机检查是否设置内存cgroup限制。 3、查看磁盘inode限制情况，查看并验证是否使用率达到80%进行告警。 根据试验项描述，开展主机安全检查，记录主机安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 1、主机设置了内存限制。 2、主机设置磁盘inode限制情况，经过实际验证使用率达到80%进行告警 |  |  |

主机软硬件备份检查

软件配置、软件的数据，首先满足研制要求，研制要求没有就结合项目实际的备份能力设计。

表118主机软硬件备份检查

| 试验项名称 | 主机备份策略安全检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查主机软硬件备份是依据网络安全要求，是否符合标准要求。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 试验人员通过访谈和实际确定的方式，检查软件备份时间，备份完整度，备份版本管理等。 通过现场备份还原试验，检查备份机制是否有效。 根据试验项描述，开展主机安全检查，记录主机安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 研制单位存在软件备份机制，且有效。 |  |  |

主机防护软件配备检查

表119主机防护软件配备检查

| 试验项名称 | 主机防护软件配备检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查主机是否配备杀毒、防火墙软件，是否能够进行恶意代码查杀。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 试验人员登录操作系统查看是否配备杀毒和防火墙软件。杀毒软件是否升级到最新版本，病毒库是否更新为最新版本。 根据试验项描述，开展主机安全检查，记录主机安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 操作系统查看配备杀毒和防火墙软件，杀毒软件病毒库、防火墙软件规则库更新到最新版本。 |  |  |

主机监控安全配置检查

表120主机监控安全配置检查

| 试验项名称 | 主机监控安全配置 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查主机是否具备文件、软件、进程、输入输出、网络通信等的监视、管控、告警功能。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 登录查看麒麟安全产品是否开启文件、软件、进程和网络白名单。 点击非白名单文件、软件查看麒麟安全产品是否告警。 根据试验项描述，开展主机安全检查，记录主机安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 麒麟安全产品开启文件、软件、进程和网络白名单。 点击非白名单文件、麒麟安全产品进行告警。 |  |  |

主机边界防护能力安全检查

和网络架构有一些重复。

表121边界防护能力安全检查

| 试验项名称 | 边界防护能力安全检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查主机是否具有边界防护能力，是否可以抗攻击，防篡改。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 1、由试验人员登录服务器查看防火墙策略，是否为默认拒绝策略，只开放数据通信端口。 2、检查操作系统是否开启SYN防御。 3、检查是否开启文件完整性保护，是否将核心文件放入文件保护白名单列表。 根据试验项描述，开展主机安全检查，记录主机安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 1、防火墙策略，配置为默认拒绝策略，只开放数据通信端口，并开启SYN防御。 2、已配置核心操作系统文件放入白名单，开启完整性保护。 |  |  |

主机安全策略配置及日志记录能力检查

表122主机安全策略配置及日志记录能力检查

| 试验项名称 | 主机安全策略配置及日志记录能力检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 结合安全策略审计和日志检查，确认其安全策略配置及日志记录能力。 |  |  |
| 试验对象 | 设备主机 |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

主机非必要无线通信检查

表123主机非必要无线通信检查

| 试验项名称 | 主机非必要无线通信检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查主机是否关闭非必要的无线功能或拆除无线硬件模块。 |  |  |
| 试验对象 | 设备主机 |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

XX主机（统信操作系统）

XX

应用安全检查（李家贤）

试验内容要求

《JUN工产品网络安全试验规范1.0》8.1.2.8应用安全检查：依据网络安全要求，参照GJB 5612、GJB 8043、GJB 8904等标准中的应用安全相关内容，通过功能分析、实地检测等方式，检查应用系统的网络安全措施能力。一般包括：

a)	检查是否按照精简最小化原则设计，是否包含非必要的冗余内容；

b)	检查是否实现用户授权访问；

c)	检查是否具有用户访问权限统一管理功能；

d)	检查是否具备统一管理措施，是否对远程管理进行限制；

e)	检查是否能够设置最大并发会话连接数、会话建立速率、单用户并发会话数；

f)	检查是否具备对人机接口输入、网络通信输入、文件输入的数据进行格式和长度检查的功能；

g)	检查是否能够有效检测并防御SQL注入、网页篡改、跨站脚本、拒绝服务等应用层攻击；

h)	检查所有应用是否具备备份与恢复功能；

i)	检查应用软件是否基于国产自主可控软硬件自主开发；

j)	通常应当根据检查内容制定应用安全检查单，并经过评审。

试验对象选取

根据对试验内容要求的理解，结合被试装备实际情况，选取试验对象如下表所示：

表 124 应用安全检查试验对象选取情况表

| 序号 | 系统名称 （视情况保留本列） | 资产类型 | 资产名称 | 型号/版本 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试验科目设计

结合试验内容要求，逐个或逐类对选取的试验对象分别进行试验科目设计如下表所示：

表 125 XX应用安全检查试验科目设计

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件名 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX网络 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 | 安全策略审计 | 接入认证策略 | 示例 |
|  |  | XX文件 | XX | XX | XX | XX | 示例 |
|  |  | —— | 隐含 | 对XX进行XXX试验 | XX | XXX | —— |

试验内容及方法

对各试验对象选取设计的试验科目，深化设计试验内容及方法。

XX软件

应用架构最小化检查

多余的框架代码、备份代码、多余开放的服务、多余开放的端口、多余配置文件等。

表126应用架构最小化检查

| 试验项名称 | 应用架构最小化检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查被测对象是否按照精简最小化原则设计，是否包含非必要的冗余内容。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 1.试验人员查看应用系统配置文件是否存在冗余配置，查看应用系统文件是否存在调试文件，备份文件。 2.试验人员通过软件设计文件审查和代码安全审计结果，查看软件设计是否使用多余依赖和存在依赖漏洞情况。 根据试验项描述，开展应用安全检查，记录应用安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 1应用系统配置文件不存在冗余配置，不存在调试文件，备份文件。 2.软件设计文档中未使用多余依赖且依赖不存在相应版本漏洞。 |  |  |

应用用户授权访问检查

表127应用用户授权访问检查

| 试验项名称 | 应用用户授权访问检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查是否实现用户授权访问。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 试验人员查看客户端软件是否存在用户登录页面。 根据试验项描述，开展应用安全检查，记录应用安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 客户端软件存在用户级登录认证方式。 |  |  |

应用访问权限安全检查

表128应用访问权限安全检查

| 试验项名称 | 应用访问权限安全检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查是否具有用户访问权限统一管理功能。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 1、试验人员登录成功并查看客户端软件用户管理界面，查看是否存在创建用户，修改用户权限，统一用户管理功能。 根据试验项描述，开展应用安全检查，记录应用安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 1、客户端软件用户管理界面存在创建用户，修改用户权限检查是否具有用户访问权限统一管理功能、统一用户管理功能。 |  |  |

应用统一管理措施检查

表129应用统一管理措施检查

| 试验项名称 | 应用统一管理措施检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查是否具备统一管理措施，是否对远程管理进行限制。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 1、试验人员登录成功并查看客户端软件用户管理界面，查看是否存在创建用户，修改用户权限，统一用户管理功能。 根据试验项描述，开展应用安全检查，记录应用安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 1、客户端软件用户管理界面存在创建用户，修改用户权限检查是否具有用户访问权限统一管理功能、统一用户管理功能。 |  |  |

应用资源访问限制检查

服务端做限制，客户端是被限制对象。

表130应用资源访问限制检查

| 试验项名称 | 应用资源访问限制检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查是否能够设置最大并发会话连接数、会话建立速率、单用户并发会话数。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 试验人员通过登录查看服务端软件配置查看是否能设置最大并发会话连接数。 根据试验项描述，开展应用安全检查，记录应用安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 1、服务端软件能够设置最大并发会话连接数、会话建立速率、单用户并发会话数。 |  |  |

应用输入接口安全检查

代码安全审计，

表131应用输入接口安全检查

| 试验项名称 | 应用输入接口安全检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查是否具备对人机接口输入、网络通信输入、文件输入的数据进行格式和长度检查的功能。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 试验人员登录客户端软件，查看是否对人机界面和文件输入格式和长度进行检查功能。 根据试验项描述，开展应用安全检查，记录应用安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 登录客户端软件，对人机界面和文件输入格式和长度进行检查。 |  |  |

应用安全防护检查

表132应用安全防护全检查

| 试验项名称 | 应用安全防护检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查是否能够有效检测并防御SQL注入、网页篡改、跨站脚本、拒绝服务等应用层攻击。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | TOP25或主要渗透测试项？ |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

应用备份恢复检查

表133应用备份恢复检查

| 试验项名称 | 应用备份恢复检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查所有应用是否具备备份与恢复功能。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 1、 通过登录客户端软件，查看功能列表是否存在备份恢复功能。 2、 若客户端软件、服务端不存在备份恢复功能，通过现场调研查看被测系统是否具有其他备份与恢复方式。 根据试验项描述，开展应用安全检查，记录应用安全检查试验结果。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 | 客户端、服务端软件存在备份恢复功能。 存在其他管理手段进行客户端、服务端软件备份恢复。 |  |  |

应用自主可控检查

表134应用自主可控检查

| 试验项名称 | 应用自主可控检查 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 检查应用软件是否基于国产自主可控软硬件自主开发。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 通过准则 |  |  |  |

XX软件

XXX

漏洞扫描挖掘（刘甜）

漏洞扫描挖掘包括但不限于资产探测、漏洞扫描、漏洞挖掘、无线扫描检测等项目。（根据实际修改）

资产探测、漏洞扫描、漏洞挖掘的目的是对被试验装备环境中的防护措施的有效性进行验证，发现装备及其使用过程中存在漏洞、后门、弱口令等问题或缺陷及危害程度。

漏洞挖掘（刘甜）

（通过人工结合工具的手段，采用各种技术，尽可能探索找出被试装备的潜在漏洞。）优先挖掘软件源代码、应用系统中漏洞。

（漏洞挖掘优先级：软件源代码>新研软件>研改软件>目标代码（获取到的编译中间代码、安装包、固件、二进制文件等）>沿用软件>定制设备>网络安防设备>网络设备>工控设备>设备终端>物联网设备>主机>服务器>用户计算机>数据库>操作系统等。）

试验内容要求

《JUN工产品网络安全试验规范1.0》8.2.2.3漏洞挖掘：通过人工结合工具的手段，采用各种技术，尽可能探索找出被试装备软件源代码、目标代码、网络设备、网络安防设备、主机/服务器/终端/用户计算机/工控设备/物联网设备、操作系统、数据库、应用系统等的潜在漏洞。主要包括：

a)	静态分析。使用工具结合代码安全审计和软件测评等，对被试装备中的源代码、伪代码进行分析检测，特别是针对输入验证、多任务竞争条件、进程间通信、文件操作、权限控制等方面，发现程序中的安全漏洞和后门隐患；

b)	动态分析。使用软件调试器作为动态分析工具，运行目标程序，观察执行过程中程序的运行状态、内存使用状况以及寄存器的值等来发现程序中的安全漏洞；

c)	人工分析测试。通过人工构造有效或者无效输入，观察非正常输出和非正常目标状态变化，来分析查找网络安全漏洞；

d)	模糊测试。通过使用模糊测试工具，生成并输入大量半有效数据来触发程序异常，查找缓冲区溢出、整型溢出、格式化字符串和特殊字符、竞争条件和死锁、SQL（Structured Query Language）注入、跨站脚本、RPC（Remote Procedure Call）、信息泄露等漏洞。

试验对象选取

根据对试验内容要求的理解，结合被试装备实际情况，选取试验对象如下表所示：

表 193 漏洞挖掘试验对象选取情况表

| 序号 | 系统名称 （视情况保留本列） | 资产类型 | 资产名称 | 型号/版本 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试验科目设计

结合试验内容要求，逐个或逐类对选取的试验对象分别进行试验科目设计如下表所示：

表 194 漏洞挖掘试验科目设计

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件名 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX网络 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 | 安全策略审计 | 接入认证策略 | 示例 |
|  |  | XX文件 | XX | XX | XX | XX | 示例 |
|  |  | —— | 隐含 | 对XX进行XXX试验 | XX | XXX | 示例 |

试验内容及方法

对各试验对象选取设计的试验科目，深化设计试验内容及方法。

XX资产/XX类资产

静态分析（代码逻辑）★★

表 195静态分析试验项表

| 试验项名称 | 静态分析 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 通过人工结合工具的手段，采用各种技术，尽可能探索找出被试装备软件源代码、目标代码、网络设备、网络安防设备、主机/服务器/终端/用户计算机/工控设备/物联网设备、操作系统、数据库、应用系统等的潜在漏洞。 |  |  |
| 试验对象 | 被试装备中的软件源代码 |  |  |
| 试验条件 | 提供试验对象的源代码 Visual Stidio Code、Source insight、Understand、CodeQL |  |  |
| 试验项描述 | 使用Visual Stidio Code、Source insight、Understand、CodeQL工具结合代码安全审计和软件测评等，对被试装备中的源代码、伪代码进行分析检测，特别是针对输入验证、多任务竞争条件、进程间通信、文件操作、权限控制等方面，发现程序中的安全漏洞和后门隐患。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

动态分析（工具调试）★★——（刘甜）

表 196 动态分析试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 使用软件调试器作为动态分析工具，运行目标程序，观察执行过程中程序的运行状态、内存使用状况以及寄存器的值等来发现程序中的安全漏洞。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

人工分析（开发调试工具+构造输入）★★

表 197X

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 通过人工构造有效或者无效输入，观察非正常输出和非正常目标状态变化，来分析查找网络安全漏洞； |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

人工分析（Understand/Source insight+AI+人工分析）

表198人工分析

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 |  |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

逆向分析（二进制文件）★★——（刘甜）

表 199 逆向分析试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 |  |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

逆向分析（固件文件）★★——（刘甜）

表 200 逆向分析试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 |  |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

模糊测试（Web应用-Peach）★★——（李家贤）

表201模糊测试试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 通过使用模糊测试工具，生成并输入大量半有效数据来触发程序异常，查找缓冲区溢出、整型溢出、格式化字符串和特殊字符、竞争条件和死锁、SQL（Structured Query Language）注入、跨站脚本、RPC（Remote Procedure Call）、信息泄露等漏洞。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

模糊测试（应用通信协议）——待定

表 202模糊测试试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 通过使用模糊测试工具，生成并输入大量半有效数据来触发程序异常，查找缓冲区溢出、整型溢出、格式化字符串和特殊字符、竞争条件和死锁、SQL（Structured Query Language）注入、跨站脚本、RPC（Remote Procedure Call）、信息泄露等漏洞。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

模糊测试（其他通信协议）——待定

表 203模糊测试试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 通过使用模糊测试工具，生成并输入大量半有效数据来触发程序异常，查找缓冲区溢出、整型溢出、格式化字符串和特殊字符、竞争条件和死锁、SQL（Structured Query Language）注入、跨站脚本、RPC（Remote Procedure Call）、信息泄露等漏洞。 |  |  |
| 试验工具 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

模糊测试（Web应用-AFL++）——待定

表204模糊测试

| 试验项名称 | 漏洞挖掘 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 通过使用模糊测试工具，生成并输入大量半有效数据来触发程序异常，查找缓冲区溢出、整型溢出、格式化字符串和特殊字符、竞争条件和死锁、SQL（Structured Query Language）注入、跨站脚本、RPC（Remote Procedure Call）、信息泄露等漏洞。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 | XX设备运行正常，AFL++漏洞挖掘工具部署到位。 |  |  |
| 试验项描述 | 使用AFL++传统模糊测试模式，对XX设备客户端软件、XX设备服务端软件进行模糊测试。 查看崩溃记录和执行统计结果，分析具体崩溃原因，验证是否为可利用的漏洞。 对本项试验中发现的超危、高危、中危、低危安全漏洞及信息提示等进行记录报告，并对发现确认的超危、高危、中危漏洞进行分析编写问题报告单。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

模糊测试（BooFuzz）——待定

表205模糊测试

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 通过使用模糊测试工具，生成并输入大量半有效数据来触发程序异常，查找缓冲区溢出、整型溢出、格式化字符串和特殊字符、竞争条件和死锁、SQL（Structured Query Language）注入、跨站脚本、RPC（Remote Procedure Call）、信息泄露等漏洞。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

模糊测试（SS-Fuzz）——待定

表206模糊测试

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 通过使用模糊测试工具，生成并输入大量半有效数据来触发程序异常，查找缓冲区溢出、整型溢出、格式化字符串和特殊字符、竞争条件和死锁、SQL（Structured Query Language）注入、跨站脚本、RPC（Remote Procedure Call）、信息泄露等漏洞。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

模糊测试（LibFuzzer）——待定

表207模糊测试

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 通过使用模糊测试工具，生成并输入大量半有效数据来触发程序异常，查找缓冲区溢出、整型溢出、格式化字符串和特殊字符、竞争条件和死锁、SQL（Structured Query Language）注入、跨站脚本、RPC（Remote Procedure Call）、信息泄露等漏洞。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

XX资产/XX类资产

无线扫描检测——（刘宗方）

试验内容要求

《JUN工产品网络安全试验规范1.0》8.2.2.4无线扫描检测：通过使用无线扫描工具、专用测试设备等，探测被试装备短波、超短波、卫通、红外、Wi-Fi、蓝牙等无线网络及设备，发现无线接入点、设备、信道等信息，基于漏洞数据库等，检测与分析无线网络中的网络安全漏洞。主要包括：

a)	搜索无线接入设备，检测计算机终端是否启用无线网卡、红外和蓝牙等无线功能，分析其安全风险隐患；

b)	识别无线网络中无线设备的关键属性，如SSID（Service Set Identifier）、设备类型、信道等，分析可被利用攻击的途径；

c)	检测无线网络中的网络安全漏洞，包括物理层漏洞、数据链路层漏洞、协议层漏洞和应用层漏洞，并进行人工分析和确认。

试验对象选取

根据对试验内容要求的理解，结合被试装备实际情况，选取试验对象如下表所示：

表 208 无线扫描检测试验对象选取情况表

| 序号 | 系统名称 （视情况保留本列） | 资产类型 | 资产名称 | 型号/版本 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试验科目设计

结合试验内容要求，逐个或逐类对选取的试验对象分别进行试验科目设计如下表所示：

表 209 无线扫描检测试验科目设计

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件名 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX网络 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 | 安全策略审计 | 接入认证策略 | 示例 |
|  |  | XX文件 | XX | XX | XX | XX | 示例 |
|  |  | —— | 隐含 | 对XX进行XXX试验 | XX | XXX | 示例 |

试验内容及方法

对各试验对象选取设计的试验科目，深化设计试验内容及方法。

XX资产/XX类资产

无线扫描检测（短波）

表 210 无线扫描检测试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 短波 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

无线扫描检测（超短波）

表 211 无线扫描检测试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 超短波 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

无线扫描检测（卫通）

表 212 无线扫扫描检测试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 卫通 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

无线扫描检测（红外）

表 213 无线扫描检测试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 红外 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

无线扫描检测（Wifi）★★√√

表 214 无线扫描检测试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | Wi-Fi网络 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

无线扫描检测（蓝牙）★★√√

表 215 无线扫描检测试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验对象 | 蓝牙 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

XX资产/XX类资产

渗透测试

渗透测试包括安全漏洞利用攻击测试、典型方法攻击测试、特定目标攻击测试、生存能力测试等项目。（根据实际修改）

通过渗透测试发现被试装备网络安全问题缺陷，查看被试装备防抗攻击能力，围绕装备网络安全防护能力、检测能力、响应能力和恢复能力，验证装备在近似实战环境的生存能力。

典型方法攻击测试——（李斌）

试验内容要求

《JUN工产品网络安全试验规范1.0》8.3.2.2典型方法攻击测试：在分析被试装备的基础上，通常采用典型渗透测试方法攻击，进一步发现被试装备网络安全问题缺陷，查看被试装备防抗攻击能力。典型渗透测试方法通常包括但不限于：嗅探攻击、注入攻击、口令攻击、网络协议电子欺骗攻击、病毒木马攻击、逻辑炸弹攻击、后门攻击、泛洪攻击、重放攻击、信道攻击、越权攻击、会话攻击、无线侦控攻击等。需要裁剪的应在相关试验设计中进行说明：

a)	嗅探攻击测试。通过使用嗅探工具，接入被试装备网络内部，尝试获取网络数据，查看被试装备防嗅探攻击的能力；

b)	注入攻击测试。通过人工输入或使用工具，尝试向被试装备目标系统输入恶意数据，执行窃取、篡改数据等非预期操作，查看被试装备防注入攻击的能力；

c)	口令攻击测试。通过人工分析、工具破解、网络监听等手段，尝试非法获取用户口令或者强行破解用户口令，查看被试装备防口令攻击的能力；

d)	网络协议电子欺骗测试。尝试使用他人MAC和IP访问网络服务，使用他人用户身份访问网络服务，使用ARP欺骗或者DNS欺骗攻击特定对象，查看被试装备网络防护以及监控阻断能力；

e)	病毒木马攻击测试。尝试木马病毒样本通过文件数据传输等途径穿透边界防护，查看被试装备边界防护监控阻断能力；

f)	逻辑炸弹攻击测试。尝试通过文件传输、安装调试等潜伏逻辑炸弹，通过特定信息触发，查看被试装备监控阻断恶意程序能力；

g)	后门攻击测试。尝试利用欺骗手段创建后门，并利用已有后门进行攻击，查看被试装备检测封堵后门的能力；

h)	泛洪攻击测试。尝试短时间内向被试装备发送大量的虚假请求，使被试装备无法提供正常服务，查看被试装备防泛洪攻击的能力；

i)	重放攻击测试。尝试拦截并重发被试装备发送的数据包，来欺骗被试装备，查看被试装备抗重放攻击能力；

j)	信道攻击测试。尝试通过分析加密设备在运行过程中的信道信息，获取密文信息，查看被试装备防信道攻击能力；

k)	越权攻击测试。在获得低权限账号的基础上，尝试绕过权限检查，访问高权限功能，或者试图获得超出原权限范围的权限，查看被试装备防越权攻击能力；

l)	会话攻击测试。尝试在一次会话过程中，绕过原有认证方式，接管会话进行通信，查看被试装备防会话攻击能力；

m)	无线侦控攻击测试。尝试对发送无线信号的设备进行监控接收、解码破译、连接控制等，查看被试装备防无线侦控攻击能力。

试验对象选取

根据对试验内容要求的理解，结合被试装备实际情况，选取试验对象如下表所示：

表 219 XX试验对象选取情况表

| 序号 | 系统名称 （视情况保留本列） | 资产类型 | 资产名称 | 型号/版本 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Web应用系统 |  |  |  |  |
|  |  | 网络设备（含防火墙、路由器、IPS等安防设备） |  |  |  |  |
|  |  | 服务器与主机操作系统 |  |  |  |  |
|  |  | 数据库系统 |  |  |  |  |
|  |  | 终端计算机（用户计算机） |  |  |  |  |
|  |  | 工业控制系统（工控设备）与物联网设备 |  |  |  |  |
|  |  | 移动应用（APP） |  |  |  |  |
|  |  | 通信信道（VPN、专线、无线信道等） |  |  |  |  |

试验科目设计

结合试验内容要求，逐个或逐类对选取的试验对象分别进行试验科目设计如下表所示：

表 220典型方法攻击测试试验科目设计

| 序号 | 试验对象 | 试验要求 |  |  | 试验科目设计 |  | 备注说明/裁剪原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件名 | 条款号 | 试验内容要求 | 试验项 | 主要试验内容 /安全控制点 |  |
|  | XX网络 | JUN工产品网络安全试验规范 | 8.1.2.3-a) | 检查安全接入认证策略。 | 安全策略审计 | 接入认证策略 | 示例 |
|  |  | XX文件 | XX | XX | XX | XX | 示例 |
|  |  | —— | 隐含 | 对XX进行XXX试验 | XX | XXX | 示例 |

试验内容及方法

对各试验对象选取设计的试验科目，深化设计试验内容及方法。

XX资产/XX类资产

嗅探攻击测试

表221嗅探攻击测试试验项表

| 试验项名称 | 嗅探攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防嗅探攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过使用嗅探工具，接入被试装备网络内部，尝试获取网络数据，查看被试装备防嗅探攻击的能力。 |  |  |
| 试验对象 | XX设备服务端软件和上级系统的通信链路。 |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 在威胁场景和攻击面分析的基础上，试验电脑通过测试交换机接入被测网络网卡配置为混杂模式，使用Wireshark对服务端软件和上级系统通信链路进行嗅探攻击，通过解析数据包查看是否存在敏感信息。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 | 对本项试验中嗅探结果数据进行记录。 |  |  |

注入攻击测试

表 222 注入攻击测试试验项表

| 试验项名称 | 注入攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防注入攻击的能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过人工输入或使用工具，尝试向被试装备目标系统输入恶意数据，执行窃取、篡改数据等非预期操作，查看被试装备防注入攻击的能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 通过人工输入或使用工具，尝试向被试装备目标系统输入恶意数据，执行窃取、篡改数据等非预期操作，查看被试装备防注入攻击的能力。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

口令攻击测试

表223口令攻击测试试验项表

| 试验项名称 | 口令攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防口令攻击的能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过人工分析、工具破解、网络监听等手段，尝试非法获取用户口令或者强行破解用户口令，查看被试装备防口令攻击的能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 在分析攻击面后结合威胁场景，使用试验电脑从测试交换机接入被试系统网络使用典型字典和爆破工具Hydra对操作系统进行口令爆破，查看爆破结果。 尝试非法获取用户口令或者强行破解用户口令，使用Wireshark抓取客户端登录数据包，尝试解析数据包使用Python构造认证数据包进行爆破，查看是否爆破成功。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

网络协议电子欺骗测试

表224网络协议电子欺骗测试试验项表

| 试验项名称 | 网络协议电子欺骗测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测防装备网络协议电子欺骗能力 |  |  |
| 试验内容 | 尝试使用他人MAC和IP访问网络服务，使用他人用户身份访问网络服务，使用ARP欺骗或者DNS欺骗攻击特定对象，查看被试装备网络防护以及监控阻断能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 1、试验电脑运行Kali通过测试交换机接入被测网络使用Arpspoof对被试设备进行网关欺骗。 2、在被试设备中访问XXX设备软件，修改配置文件。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 | 对本项试验中欺骗试验进行记录。 |  |  |

病毒木马攻击测试

表 225X

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防病毒木马攻击测试能力 |  |  |
| 试验内容 | 尝试木马病毒样本通过文件数据传输等途径穿透边界防护，查看被试装备边界防护监控阻断能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

逻辑炸弹攻击测试

表226逻辑炸弹攻击测试试验项表

| 试验项名称 | 逻辑炸弹攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防逻辑炸弹攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 尝试通过文件传输、安装调试等潜伏逻辑炸弹，通过特定信息触发，查看被试装备监控阻断恶意程序能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 1、通过试验电脑连接交换机，通过SSH上传木马至XXX设备中。 2、使用任务加护Crontab -e命令，添加计划任务，设置1分钟执行一次木马。 3、观察木马是否能执行成功，XXX设备是否能有效拦截。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 | 对本项逻辑炸弹攻击测试结果进行记录。 |  |  |

后门攻击测试

表227后门攻击测试试验项表

| 试验项名称 | 后门攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防后门攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 尝试利用欺骗手段创建后门，并利用已有后门进行攻击，查看被试装备检测封堵后门的能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 1、利用逻辑炸弹试验项已有的后门，在攻击机上执行添加特权用户命令。 2、观察特权用户是否添加成功，XXX设备主机是否能有效拦截。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 | 对本项后门攻击测试结果进行记录。 |  |  |

泛洪攻击测试

表228泛洪攻击测试试验项表

| 试验项名称 | 泛洪攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防泛洪攻击能力。 |  |  |
| 试验内容 | 尝试短时间内向被试装备发送大量的虚假请求，使被试装备无法提供正常服务，查看被试装备防泛洪攻击的能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 通过试验电脑连接交换机，对服务端对外通信接口使用Hping3 进行SYN Flood攻击查看上级模拟软件是否正常接收数据。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 | 进行拒绝服务攻击时对设备状态进行记录。 |  |  |

重放攻击测试

表229重放攻击测试试验项表

| 试验项名称 | 重放攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防重放攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 尝试拦截并重发被试装备发送的数据包，来欺骗被试装备，查看被试装备抗重放攻击能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 在分析威胁场景和攻击面后，直接接入被试装备主机中，使用TCPdump获取客户端与服务端的通信数据包，使用Wireshark解析数据包格式，使用Scapy进行数据包手动重放3次，查看被试装备服务端软件是否正常返回数据。 |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 | 对本项试验中重放结果进行记录。 |  |  |

信道攻击测试

表 230 信道攻击测试试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防信道攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 尝试通过分析加密设备在运行过程中的信道信息，获取密文信息，查看被试装备防信道攻击能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

越权攻击测试

表 231 越权攻击测试试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防越权攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 在获得低权限账号的基础上，尝试绕过权限检查，访问高权限功能，或者试图获得超出原权限范围的权限，查看被试装备防越权攻击能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

会话攻击测试

表 232 会话攻击测试试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防后门攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 尝试在一次会话过程中，绕过原有认证方式，接管会话进行通信，查看被试装备防会话攻击能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

无线侦控攻击测试

表 233 无线侦控攻击测试试验项表

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防无线侦控攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 尝试对发送无线信号的设备进行监控接收、解码破译、连接控制等，查看被试装备防无线侦控攻击能力。 |  |  |
| 试验对象 |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 |  |  |  |
| 充分性要求 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |

黑盒渗透测试（B/S架构软件）

表 234 B/S架构软件渗透测试

| 试验项名称 | 黑盒渗透测试（B/S架构软件） | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测B/S架构软件网络安全漏洞或缺陷 |  |  |
| 试验内容 | 通过黑盒渗透测试方式发现B/S架构软件漏洞或缺陷，检测B/S架构软件是否存在高危漏洞。 对B/S架构软件进行黑盒渗透测试，应用软件应满足以下要求： a）应用软件系统不应存在越权访问漏洞（高）； b）应用软件系统口令鉴别信息不应明文传输（高）； c）应用软件系统不应存在SQL注入漏洞（高）； d）应用软件系统不应存在XSS跨站脚本漏洞（高）； e）应用软件系统不应存在任意文件上传漏洞（高）； f）应用软件系统不应存在中间件默认后台或者系统本身后台（高）； g）应用软件系统不应存在网站绝对路径、SQL语句、中间件版本号、异常回显等敏感信息（高） h）应用软件系统不应存在中间件框架命令执行、系统自身命令执行（高）； i）应用软件系统应严格控制目录结构，不应存在目录遍历漏洞（高）； j）应用软件系统包含蛋要数据的关键会话不应存在里放攻击漏洞（高）； k）应用软件系统不应存在CSRF跨站请求伪造漏洞（高）； 1）应用软件系统应禁止查看系统内部文件如/etc/pascwd文件（高） m）应用软件系统不应存在设计缺陷或者逻辑错误问题（高）； n）应用软件系统不应存在XML实体注入漏洞（高）； o）应用软件系统应关闭无关端口或者高风险端口（高）； p）应用软件系统不应存在登录页面的暴力破解以及验证码问题（高）； q）应用软件系统Cookie中不应包含用户敏感信息（高）； t）应用软件系统不应存在SSL漏洞（高）； s）应用软件系统不应存在SSRF漏洞（高）； t）应用软件系统不应存在默认口令或者弱口令（高）； u）应用软件系统不应存在不安全的HTTP请求方法（高） |  |  |
| 试验对象 | B/S架构软件 |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 对B/S架构软件进行黑盒渗透测试，测试方法如下： a）登录用户，使用工具尝试让其越权访问未授权的功能或数据，测试验证是否能够访问成功： b）使用工具抓取关于用户鉴别信息的数据包，查看数据包中提交的相关参数，测试验证系统是否对鉴别信息进行加密处理： c）检查系统是否存在 SQL注入漏洞，测试方法如下： 1）使用SQL注入测试语句对输入参数进行初步测试，测试验证系统是否存在SQL 注入漏洞； 2）手工或使用工具进一步构造SQL注入语句，进一步测试验证系统是否存在SQL注入漏洞 d）检查系统是否存在XSS 跨站脚本漏洞，测试方法如下； 1）查找可能出现 XSS漏洞的位置，如：网站搜索框、信息存储等； 2）对可能出现 XSS漏洞的位置进行注入测试，测试验证系统是否存在XSS漏洞。 e）检查系统是否存在任意文件上传漏洞，测试方法如下： 1）找到系统中可以上传文件的地方，上传系统要求的合法文件，确定上传点可用； 2）尝试上传漏洞测试脚本文件、并访问此文件：测试验证是否可访问成功。 f）检查系统是否存在后台地址泄露漏洞，测试方法如下： 1）尝试在系统访问地址后面加常用的后台地址，如：admin、manager、user、login、console等，测试验证是否可拼接后台地址： 2）尝试使用网站后台地址字典对网站进行大规模暴力破解，测试验证是否可破解后台地址 g）检查系统是否存在敏感信息泄露漏洞，测试方法如下： 1）使用工具对系统中的URL参数进行篡改： 2）查看系统前端返回的JS 代码，是否具有敏感信息、包括但不仅限于：网站绝对路径，SQL 语句、中间件版本、程序异常等。 h）检查系统是否存在命令执行漏洞，测试方法如下： 1）修改URL参数中的命令栏，检查命令是否可以被执行， 2）使用专用的漏洞检测工具，测试验证系统是否存在中间件框架漏洞。 i）检查系统是否存在目录遍历漏洞，测试方法如下： 1）使用工具爬行或者暴力破解系统目录结构； 2）尝试在浏览器地址栏输入网站目录，查看目录文件夹内的文件能否被展示。 j）检查系统是否存在关键会话重放攻击，测试方法如下： 1）使用工具抓取系统登录请求数据包： 2）使用用户或密码字典开始尝试暴力破解，验证是否可成功破解； k）检查系统是否存在CSRF（跨站请求伪造），测试方法如下： 1）构造CSRF PoC，并保存在html文件中： 2）在另一台测试机上访问html文件链接地址，测试验证构造的html预期功能是否能够实现。 l）检查系统是否存在任意文件包含/任意文件下载漏洞，测试方法如下： 1）已知系统某页面的URL，更改其参数的值为其他文件路径： 2）测试验证是否能够获得修改后文件路径的内容。 m）检查系统是否存在设计缺陷/逻辑错误漏洞、测试方法如下： 1）测试人员理解业务系统后、提炼各种业务场景和工作流程： 2）尝试设计业务逻辑测试，测试验证系统是否存在设计缺陷/逻辑错误漏洞。 n）检查系统是否存在XML实体注入漏洞，测试方法如下： 1）查找系统请求中带有XML 格式的请求： 2）在<?xml version="1.0" encoding="IS0-8859-1"?>后插入XML 注入的测试代码； 3）提交构造的HTTP请求，测试验证系统是否存在XML实体注入漏洞。 o）检查系统是否存在风险的无关服务和端口，测试方法如下： l）使用端口扫描工具扫描并查看系统开放的端口和服务，验证系统是否开放了无关的端口和服务： 2）对系统内端口开放情况以及漏洞进行进一步检测：验证系统是否开放了已公布的高危端口 . p）检查系统是否存在登录功能及验证码漏洞、测试方法如下： 1）使用工具抓取系统登录请求数据包，获得用户名和口令参数： 2）使用用户名或口令字典替代登录请求会话中对应的用户名或口令参数； 3）开始尝试暴力破解用户名或口令，验证是否可破解成功； 4）尝试绕过用户名或口令，验证是否可破解成功。 q）检查系统身份验证信息中是否存在不安全的信息，测试方法如下： 1）使用工具拦截的请求数据中 Cookies信息，查看是否存在不安全的Coekies 信息： 2）对于采用 token 方式验证的系统，使用工具拦截的请求数据的token 信息，查看是否存在不 安全的信息。 r）执行SSL漏洞检测脚本。检测系统是否存在该漏涓； s）检查系统是否存在 SSRF 漏洞，测试方法如下： 1）更改 URL 参数部分的IP地址信息： 2）使用工具查看更改IP地址前后服务器响应状态 sh是否相同。 t）检查系统是否存在默认口令/弱口令漏洞、测试方法如下： 1）检查系统的口令是否为默认口令或弱口令： 2）检查系统的中间件程序是否为默认口令或弱口令。 u）使用工具尝试修改 HTTP 的请求方法为不安全的请求方法，测试验证是否可提交成功。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖本试验项要求内容，对未执行的试验用例说明原因。 |  |  |
| 数据记录 | 若中试验项中的结果a）～u）均满足试验内容的要求。则应用软件系统渗透测试结论为“未发现明显可利用安全漏洞”，该项通过，否则，渗透测试结论为“发现明显可利用安全漏洞”，该项不通过。 |  |  |

黑盒渗透测试（C/S架构软件）

表 235 C/S架构软件渗透测试

| 试验项名称 | 黑盒渗透测试（C/S架构软件） | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |
| 试验内容 | 通过黑盒渗透测试方式发现B/S架构软件漏洞或缺陷，检测B/S架构软件是否存在高危漏洞。 C/S架构软件不应存在以下漏洞如下： a）应用软件系统口令鉴别信息不应明文传输（高）。 b）应用软件系统不应存在默认口令或者弱口令（高）。 c）应用软件系统应关闭无关端口或者高风险端口（高）。 d）应用软件系统客户端不应存在异常事件（高）。 e）应用软件系统服务端不应存在异常事件（高）。 f）应用软件系统应对可执行文件进行合法校验，不存在劫持漏洞（高）。 g）应用软件系统配置文件中不应存在账号口令等敏感信息（高）。 h）应用软件系统不应存在越权访问漏洞（高）。 i）应用软件系统包含重要数据的关键会话不应存在重放攻击漏洞（高 ）。 j）应用软件系统不应存在登录认证绕过漏洞（高）。 k）应用软件系统不应存在已知的安全漏洞（高）。 l）应用软件系统不应存在任意文件下载漏洞（高 ）。 m）应用软件系统不应存在程序异常情况（高）。 n）应用软件系统不应存在SQL注入漏洞（高）。 o）应用软件系统不应存在命令执行漏洞（高）。 |  |  |
| 试验对象 | C/S架构软件 |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |
| 试验项描述 | 测试方法如下： a）使用工具抓取关于用户鉴别信息的数据包，查看数据包中提交的相关参数，是否对鉴别信息进行加密处理； b）检查系统是否存在默认口令/弱口令，测试方法如下： 1）检查系统的口令是否为默认口令或弱口令： 2）检查系统开启的服务是否为默认口令或弱口令。 c）检查系统是否存在风险的无关服务和端口，测试方法如下： 1）使用端口扫描工具扫描并查看系统开放的端口和服务，验证系统是否开放了无关的端口 和服务： 2）对系统内端口开放情况以及漏洞进行进一步检测，验证系统是否开放了已公布的高危端口。 d）检查系统是否存在客户端功能异常，测试方法如下： 1）使用调试工具加载程序，构造异常的客户端输入； 2）观察验证调试器是否能捕获到客户端异常事件。 e）检查系统是否存在服务端功能异常，测试方法如下： 1）尝试构造服务端异常输入； 2）查看服务端程序运行情况，检查验证系统是否存在服务端功能异常。 f）检查系统是否存在使用逆向分析工具打开目标文件，测试验证系统是否对动态调用的可执行文件进行合法性校验： g）检查系统是否存在敏感信息泄露漏洞，测试方法如下： 1）使用逆向分析等工具，查看数据段和代码段是否存在账号口令明文硬编码； 2）查看配置文件、日志文件是否存在账号口令明文存储在文件中； 3）查看日志文件是否泄漏开发路径等关键信息。 h）尝试在非登录状态下访问系统功能或数据，测试验证系统是否存在越权访问漏洞。 i）检查系统是否存在关键会话重放攻击，测试方法如下： 1）使用工具抓取系统登录请求数据包： 2）使用用户或口令字典替代登录请求会话中对应的用户或口令参数： 3）开始尝试暴力破解，检查验证是否可破解成功。 j）检查系统是否存在登录认证绕过漏洞，测试方法如下： 1）检测客户端是否可下载服务端的口令文件或者把口令保存在本地； 2）使用逆向工具查看登录过程是否是把账号口令发送到服务端进行校验； 3）尝试使用’or ‘1’='1和 % 等字符绕过登录，检查验证是否能够成功绕过登录。 k）检查系统是否存在已知的漏洞，测试方法如下： 1）使用漏洞扫描工具对目标主机进行漏洞扫描： 2）查看扫描结果，人工判断系统是否存在漏洞。 1）找到系统下载文件的位置，尝试下载passwd文件，检查验证是否可下载成功。 m）检查系统是否存在程序异常，测试方法如下： 1）使用逆向工具打开可执行文件。找到系统读取文件、接收数据包、获得环境变量等的 地方； 2）分析程序对输入数据的处理、重点注意 memcpy、strcpy、strcat等重要函数，是否对数据长度或者相关字段进行限制； 3）类数据里包含指针等信息，测试验证系统是否判断其合法性； 4）申请对象包含指针的情况，测试验证系统是否存在释放被利用的情况。 n）对程序中的SQL语句进行篡改并执行，测试验证系统是否存在 SQL 注入漏洞： o）将程序中的命令参数篡改成 reboot，并尝试执行，测试验证是否能够执行成功。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖本试验项要求内容，对未执行的试验用例说明原因。 |  |  |
| 数据记录 | 若a）～o）均满足试验内容中的要求、则应用软件系统渗透测试结论为“未发现明显可利用安全漏洞”该项通过，否则，渗透测试结论为“发现明显可利用安全漏洞”该项不通过。 |  |  |

XX资产/XX类资产

Web应用类资产

注入攻击测试

| 试验项名称 | 注入攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防注入攻击的能力 |  |  |
| 试验内容 | 验证 Web 应用系统是否存在 SQL 注入、命令注入、LDAP 注入、XML 注入等类型的输入验证缺陷。通过模拟攻击者在输入参数中注入恶意语句，检测系统是否存在未正确过滤、拼接和执行输入数据的安全漏洞。 |  |  |
| 试验对象 | 1、被测装备的 Web 应用系统 2、涉及输入交互的功能模块（如登录、注册、搜索、表单提交、数据查询、接口调用等） 3、数据库交互接口、后台管理接口及关键业务 API |  |  |
| 试验条件 | 1、已获得被测单位授权的测试环境与账号 2、具备基础网络连通性，保证能访问 Web 应用的目标接口 3、测试工具： Burp Suite / OWASP ZAP（代理与请求篡改工具） sqlmap（自动化 SQL 注入检测工具） 自研或手工构造的 HTTP 请求包 4、具备可回溯的日志记录与流量监控机制（用于验证测试痕迹） |  |  |
| 试验项描述 | 1、输入点识别： 枚举 Web 应用的所有可输入点，包括 URL 参数、POST 表单、HTTP Header、Cookie、JSON/XML 数据体。 2、SQL 注入测试： 在输入点注入常见的 SQL 特殊字符（' " ; -- 等），观察是否出现报错、数据回显或语义改变。 3、命令注入测试： 构造系统命令分隔符（如 ; ¦ &），测试应用是否将输入传递给系统命令执行。 4、LDAP/NoSQL 注入测试： 尝试构造 LDAP 查询或 NoSQL 查询语句，检测是否能绕过身份验证或提取数据。 5、XML 注入/XXE 测试： 向 XML 解析接口注入外部实体引用，观察是否可导致敏感文件读取或拒绝服务。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、注入测试应覆盖所有业务模块的输入点，确保不遗漏关键参数。 2、测试方法应包含 手工检测 与 自动化工具扫描 相结合，确保覆盖全面性。 3、应在具备回滚能力的测试环境中实施，避免对业务数据造成破坏。 4、测试结论需能支撑是否存在可利用的注入漏洞，并评估漏洞严重性（低、中、高）。 |  |  |
| 数据记录 | 1、测试用例记录：每个输入点的 URL/接口、注入 payload、预期结果与实际结果。 2、测试日志：保留 Burp Suite 拦截请求与响应日志、sqlmap 输出日志。 3、结果记录： 是否出现 SQL 报错信息（如 syntax error、ODBC 错误） 是否成功获取数据库信息或执行命令 是否触发 XXE 外部实体解析行为 4、漏洞报告：若发现注入漏洞，需记录漏洞类型、影响范围、利用方式及修复建议。 |  |  |

口令攻击测试

| 试验项名称 | 口令攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防口令攻击的能力 |  |  |
| 试验内容 | 验证 Web 应用系统在用户认证环节是否具备抵御口令暴力破解、弱口令猜解和凭证填充攻击的能力。通过模拟攻击者对账号口令进行批量尝试，检测系统是否存在弱口令、默认口令或认证保护机制不足的问题。 |  |  |
| 试验对象 | 1、被测装备的 Web 应用系统 2、用户登录模块（前台登录、后台管理登录、移动端登录接口等） 3、涉及口令输入的 API 接口 |  |  |
| 试验条件 | 1、已获被测单位的正式授权 2、具备正常访问 Web 应用的测试账号或目标登录入口 3、测试工具： Hydra、Medusa 或 Burp Suite Intruder（口令爆破工具） SecLists 等公开弱口令字典库 4、测试环境具备登录失败日志与监控能力，防止遗漏安全告警 5、测试应在受控的测试账号或专门测试环境中进行，避免对生产业务用户产生影响 |  |  |
| 试验项描述 | 1、弱口令检测： 尝试使用常见弱口令（如 123456、admin123、password 等）登录系统。 2、默认口令检测： 尝试使用系统文档中默认口令（如 admin/admin）或常见出厂设置口令。 3、暴力破解模拟： 使用口令字典结合自动化工具对账号口令进行尝试，观察系统是否有次数限制、延时机制、验证码防护。 4、凭证填充攻击模拟： 利用已知泄露的账号口令组合（可脱敏后的模拟数据）进行尝试，检测系统是否存在账号锁定、异常登录提醒等防御机制。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、覆盖系统所有主要用户入口（普通用户、管理员用户）。 2、测试应兼顾 手工检测（典型弱口令）与 自动化检测（字典攻击）。 3、应限制尝试次数和速率，避免对生产系统产生拒绝服务影响。 4、系统应具备如下安全能力，若缺失则判定存在风险： 密码复杂度校验机制（长度、字符集、历史口令限制） 登录失败次数限制与账号锁定机制 异常登录监测与告警机制 默认口令强制修改机制 |  |  |
| 数据记录 | 1、测试用例记录： 测试账号 尝试的口令字典范围 登录接口 URL/参数 2、过程日志： Burp Suite/Hydra 的攻击日志 登录失败响应情况（是否提示明确错误信息） 3、测试结果： 是否存在弱口令/默认口令 是否存在未限制的暴力破解风险 系统防护措施是否生效（锁定、验证码、告警） 4、漏洞报告： 若发现口令安全风险，应记录影响范围、可利用性、攻击复杂度，并提出修复建议（如提升密码复杂度策略、增加二次验证机制）。 |  |  |

重放攻击测试

| 试验项名称 | 重放攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防重放攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 验证 Web 应用系统是否具备防止重放攻击的机制。通过截取并重复发送合法用户的请求报文（包括认证报文、交易请求、表单提交等），测试系统是否存在因缺乏时间戳、随机数、会话标识绑定等安全措施而导致的未授权访问或重复交易风险。 |  |  |
| 试验对象 | 1、被测装备的 Web 应用系统 2、涉及用户身份认证、交易请求、业务流程提交的接口 3、登录接口、支付/转账接口、敏感配置修改接口等关键业务功能 |  |  |
| 试验条件 | 1、已获得被测单位授权，测试范围明确 2、具备正常访问 Web 应用的测试账号 3、测试工具： Burp Suite / OWASP ZAP（拦截与重放请求） 自研脚本（Python Requests / curl）用于批量重放报文 4、系统日志与监控开启，便于验证重放是否成功及防护机制是否触发 |  |  |
| 试验项描述 | 1、认证重放测试： 拦截一次正常的登录请求（携带认证口令或 Token），重复发送该请求，验证系统是否允许重复认证成功。 2、交易重放测试： 在交易或敏感操作（如提交订单、转账、修改配置）中，捕获 HTTP/HTTPS 报文并多次重放，验证是否产生重复交易或非法结果。 3、消息唯一性校验测试： 检查请求是否包含防重放参数（如随机数、时间戳、Nonce），若无，则尝试构造延时重放攻击。 4、Token 绑定测试： 验证认证凭证（如 Cookie、JWT、SessionID）是否绑定用户环境（IP、UA、时效），若未绑定，可能被重放利用。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、测试覆盖所有关键业务接口（认证、支付、订单、配置修改）。 2、重放测试应包含 立即重放 和 延时重放 两类场景。 3、系统应满足以下安全要求，若缺失则判定为风险： 4、认证令牌或请求唯一性验证机制（如随机数、时间戳、签名） 5、重放请求应被识别并拒绝 6、日志中应记录异常重放行为 7、测试过程不得破坏业务数据，需在可回滚环境或测试账号中完成。 |  |  |
| 数据记录 | 1、测试用例记录： 请求目标 URL 原始请求报文及参数 重放次数与时间间隔 2、测试日志： Burp Suite 拦截与重放的请求与响应 系统后台日志（是否记录重复请求） 3、测试结果： 是否成功重放登录/交易请求 是否存在重复订单、重复交易、重复操作等结果 是否触发防重放机制（拒绝、验证码、Token 过期） 4、漏洞报告： 若发现系统可被重放，应说明影响范围（认证绕过、交易重复）、攻击难度与修复建议（如引入随机数校验、签名机制、Token 短时效）。 |  |  |

信道攻击测试

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防信道攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 验证 Web 应用系统在网络传输层是否存在信道安全隐患。通过模拟攻击者监听、篡改和劫持网络通信，检测系统是否存在以下问题： 未启用加密传输（如使用明文 HTTP、Telnet、FTP 等） 传输加密协议存在安全弱点（如 SSLv2/v3、TLS1.0、弱加密套件） 会话信息、认证口令、敏感数据在传输中可能被窃取或篡改 |  |  |
| 试验对象 | 1、被测装备的 Web 应用系统 2、涉及用户身份认证、敏感数据传输、业务交易的通信通道 3、支撑应用的通信协议（HTTP、HTTPS、WebSocket、API 接口调用等） |  |  |
| 试验条件 | 1、已获被测单位正式授权 2、测试网络环境具备必要的流量采集与分析条件 3、测试工具： Wireshark / tcpdump（抓包分析） Nmap / sslscan（加密协议与套件检测） Burp Suite（中间人代理模拟） 4、系统日志与监控功能可用，用于验证安全事件记录 |  |  |
| 试验项描述 | 1、明文传输检测： 抓取登录、交易等关键业务请求，检查是否存在明文口令、SessionID 或敏感字段。 2、协议安全性检测： 检测 Web 系统是否禁用了不安全协议版本（如 SSLv2/v3、TLS1.0/1.1），是否强制启用安全协议（TLS1.2/1.3）。 3、加密套件检测： 扫描系统启用的密码套件，判断是否存在弱加密算法（如 RC4、3DES、MD5、SHA1）。 4、中间人攻击模拟： 通过 Burp Suite 代理或 SSLStrip 等手段尝试劫持通信，验证系统是否强制使用 HTTPS 及 HSTS。 5、数据完整性校验测试： 在重放或篡改请求参数时，验证系统是否存在签名机制、防篡改校验。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、测试覆盖所有涉及敏感数据传输的接口和功能模块。 2、测试应包含 被动分析（抓包检测明文/弱加密） 和 主动攻击（中间人模拟/降级攻击） 两类方法。 3、系统应具备以下能力，否则视为风险： 全面启用加密通信（HTTPS/TLS1.2+） 禁用明文协议及弱协议 配置强加密套件（AES-GCM、ChaCha20-Poly1305 等） 4、采用数字签名、完整性校验，防止篡改 5、测试过程不得影响实际业务数据的合法性，应在测试账号或沙箱环境中实施。 |  |  |
| 数据记录 | 1、测试用例记录： 涉及的接口 URL、端口及协议 抓取的通信数据样本 使用的协议版本、加密套件 2、过程日志： Wireshark 抓包文件（pcap） Nmap/sslscan 输出结果 Burp Suite 中间人模拟结果 3、测试结果： 是否存在明文传输 是否启用了不安全协议或弱加密算法 是否成功实施中间人攻击或降级攻击 是否具备防篡改机制 4、漏洞报告： 若发现信道安全漏洞，应记录影响范围、可利用性，并提出修复建议（如启用 TLS1.2/1.3、配置强加密套件、启用 HSTS、关闭不必要端口与协议）。 |  |  |

越权攻击测试

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防越权攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 验证 Web 应用系统是否存在越权访问漏洞。通过模拟普通用户尝试访问或操作超出权限范围的功能，检测系统是否具备严格的访问控制机制，是否存在水平越权（同级用户之间）和垂直越权（低权限用户访问高权限功能）风险。 |  |  |
| 试验对象 | 1、被测装备的 Web 应用系统 2、涉及用户分级权限控制的模块 3、普通用户与管理员的功能区分 4、不同角色的业务接口（如查询、修改、删除操作） 5、关键业务接口（如审批、财务、管理配置） |  |  |
| 试验条件 | 1、已获得被测单位正式授权 2、至少具备两个不同权限级别的合法测试账号（如普通用户、管理员用户） 3、测试工具： Burp Suite / OWASP ZAP（请求篡改与重放） Postman / curl（接口请求模拟） 4、系统日志与监控开启，用于验证越权访问是否被检测与阻止 |  |  |
| 试验项描述 | 1、水平越权测试： 使用普通用户账号登录，获取某一资源（如订单、文件、个人信息）的访问请求。 修改请求中的用户标识符（如 userID、orderID），尝试访问或操作属于其他用户的数据。 2、垂直越权测试： 使用低权限账号，尝试直接访问管理员接口或功能页面（如 /admin、/manage/config）。 捕获并篡改请求参数，尝试提交需要更高权限的操作（如审批、配置修改）。 3、接口绕过测试： 绕过前端控制（隐藏按钮/菜单），直接构造请求调用后台 API。 4、权限验证一致性测试： 检查系统是否仅依赖前端标识，而未在后端严格校验权限。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、测试覆盖系统所有角色及其对应的权限边界。 2、水平越权和垂直越权测试必须分别验证，确保两类场景均被覆盖。 3、系统应满足以下要求，若缺失则判定为风险： 后端严格校验访问者权限，而非仅依赖前端逻辑 请求参数中包含的用户标识符不可被篡改利用 访问高权限功能需具备有效认证与授权机制 测试过程需控制在测试账号范围内，避免泄露真实业务数据。 |  |  |
| 数据记录 | 1、测试用例记录： 测试账号及其权限级别 被测接口 URL 与请求参数 修改/篡改后的请求报文与响应结果 2、过程日志： Burp Suite 拦截与修改记录 系统后台日志（是否记录越权尝试） 3、测试结果： 是否存在水平越权漏洞 是否存在垂直越权漏洞 是否能绕过前端控制直接调用后端接口 系统是否在日志中捕获并告警 4、漏洞报告： 若发现越权漏洞，应说明漏洞类型（水平/垂直）、影响范围、可利用性，并提出修复建议（如后端统一权限验证、接口参数签名校验、最小权限原则）。 |  |  |

会话攻击测试

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防后门攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 验证 Web 应用系统是否存在会话管理方面的安全漏洞。通过模拟攻击者对会话标识(Session ID、Token、Cookie)进行窃取、篡改或劫持，检测系统是否具备防护能力，是否存在会话固定、会话劫持、会话未及时失效等风险。 |  |  |
| 试验对象 | 1、被测装备的 Web 应用系统 2、涉及用户身份认证和保持登录状态的功能模块 3、登录接口、单点登录接口、涉及 Session/Cookie/JWT 的 API |  |  |
| 试验条件 | 1、已获得被测单位正式授权 2、至少具备一个合法用户账号用于测试 3、测试工具： Burp Suite / OWASP ZAP（拦截、修改与重放请求） Wireshark / tcpdump（抓包分析） 浏览器开发者工具（Cookie/Session 操作） 4、系统日志开启，便于检测会话异常 |  |  |
| 试验项描述 | 1、会话标识预测性测试： 捕获多个 Session ID，分析是否存在规律（顺序递增、固定长度与模式）。 2、会话固定测试： 在登录前设置固定的 Session ID，观察登录后是否沿用该 Session，判断是否存在会话固定漏洞。 3、会话劫持测试： 通过拦截已登录用户的 Cookie/Token，重放请求，验证系统是否能防止会话劫持。 4、会话有效期测试： 检查会话是否具有合理的过期时间，是否在用户登出、长时间不活动后立即失效。 5、跨站点脚本 (XSS) 引发的会话窃取测试： 在可控输入点尝试插入脚本，验证系统是否能防止通过 XSS 窃取 Cookie。 6、多点登录与会话绑定测试： 检查会话是否绑定用户环境（IP、设备指纹），是否允许同一会话在不同终端并发使用。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、测试覆盖用户会话全生命周期（创建、维持、失效）。 2、系统应满足以下要求，若缺失则判定为风险： Session ID/Token 应具备足够复杂度与随机性 会话应在登出或超时后立即失效 会话标识应通过加密信道传输，不得明文暴露 系统应能检测并阻止会话固定、会话劫持等行为 高敏感操作应二次验证身份（如验证码、MFA） 3、测试过程应在测试账号和可回滚环境中进行，避免对业务用户产生影响。 |  |  |
| 数据记录 | 1、测试用例记录： 测试账号及权限级别 抓取的会话标识样本 重放/篡改后的请求及响应 2、过程日志： Burp Suite 拦截与篡改记录 系统后台日志（是否记录异常会话行为） 3、测试结果： 是否存在会话标识可预测性 是否存在会话固定漏洞 是否可通过劫持 Cookie/Token 复用会话 会话是否在超时或登出后及时失效 是否允许同一会话跨终端并发使用 4、漏洞报告： 若发现会话管理漏洞，应说明漏洞类型、影响范围、利用难度，并提出修复建议（如启用 HttpOnly、Secure 属性，启用 HSTS，绑定客户端环境，强制会话过期）。 |  |  |

黑盒渗透测试（B/S架构软件）

| 试验项名称 | 黑盒渗透测试（B/S架构软件） | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测B/S架构软件网络安全漏洞或缺陷 |  |  |
| 试验内容 | 通过模拟未知系统内部结构与实现细节的攻击者视角，对 Web 应用系统进行渗透测试。在不依赖源码或后台权限的情况下，仅通过公开接口与外部交互对系统进行侦察、扫描、攻击尝试，以发现系统存在的可利用安全漏洞。 |  |  |
| 试验对象 | 1、B/S架构软件 2、被测装备的 Web 应用系统整体（前端页面、后台管理入口、公开 API 接口） 3、网络边界暴露的端口、服务与目录 4、涉及用户身份认证、数据交互、交易处理的模块 |  |  |
| 试验条件 | 1、已获得被测单位正式授权，测试范围和边界明确 2、测试团队不获取系统源码或后台配置信息，仅从外部进行交互 3、测试工具： 信息收集工具：nmap、whois、whatweb、dirb/gobuster 漏洞扫描工具：Nessus、OpenVAS、OWASP ZAP 攻击模拟工具：Metasploit、Burp Suite 自研脚本（Python/Go）用于定制化探测 4、测试网络连通性正常，具备日志回溯与隔离环境 |  |  |
| 试验项描述 | 1、信息收集： 枚举域名、子域、服务端口、Web 服务指纹 搜索隐藏目录、敏感文件（如备份文件、配置文件） 2、漏洞扫描： 扫描常见 Web 漏洞（SQL 注入、XSS、CSRF、文件上传、未授权访问等） 检查中间件与第三方组件版本是否存在已知漏洞 3、认证与权限绕过测试： 测试弱口令、默认口令 检查登录绕过、水平/垂直越权风险 4、业务逻辑测试： 检查关键流程是否存在逻辑绕过（如支付金额篡改、权限升级） 5、综合利用与提权尝试： 在发现漏洞后，尝试进行漏洞链组合利用（如 SQL 注入 → 获取账号密码 → 登录后台 → 文件上传提权）。 |  |  |
| 充分性要求 | 1、黑盒测试应覆盖应用系统的主要外部暴露面，包括域名、IP、端口、接口。 2、测试应结合 自动化扫描 与 人工验证，避免误报与漏报。 3、渗透测试应遵循“最小破坏性”原则，确保不对业务产生不可逆损害。 4、系统应能在测试中体现安全防护能力，如： 入侵检测与告警（IDS/IPS/WAF） 日志记录与追溯 对攻击尝试的自动阻断措施 5、测试结论需说明是否存在可被外部攻击者利用的漏洞，并进行风险等级评估。 |  |  |
| 数据记录 | 1、测试用例记录： 渗透路径（信息收集 → 漏洞发现 → 利用尝试） 使用的工具与命令 请求报文与响应样本 2、过程日志： Nmap、漏洞扫描器的输出报告 Burp Suite 拦截记录 Metasploit 攻击日志 3、测试结果： 成功发现的漏洞及其利用情况 系统是否触发防护机制（如告警、阻断） 渗透是否可导致数据泄露、权限提升、服务中断等后果 4、漏洞报告： 漏洞类型、危害等级、攻击路径 建议修复措施（如修补漏洞、加固配置、完善安全监测） |  |  |

网络设备类资产

嗅探攻击测试

| 试验项名称 | 嗅探攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防嗅探攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过主动或被动嗅探方法，评估网络设备对敏感信息在网络传输中泄露的防护能力，包括对口令、配置信息、管理会话及控制信息的保护能力。验证设备是否存在明文传输、弱加密或缺乏数据隔离的问题。 |  |  |
| 试验对象 | XX设备服务端软件和上级系统的通信链路。 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络环境模拟生产环境，包括管理网段和业务网段 测试设备配置为默认或标准运行策略 测试人员具有设备管理员权限，可访问管理接口 部署嗅探工具（如Wireshark、tcpdump）在网络关键链路 网络允许合法测试流量，不影响正常业务 |  |  |
| 试验项描述 | 管理会话嗅探 使用未授权终端或嗅探设备抓取网络设备管理接口（如SSH、Telnet、HTTPS）通信数据，并尝试分析会话中是否存在明文口令或敏感信息。测试目标是确认管理会话数据是否经过加密保护。 配置操作嗅探 在设备进行配置操作时抓取网络传输数据，尝试解析设备配置命令和策略规则。测试目标是确认设备配置在网络中是否经过加密或本地隔离，防止配置敏感信息泄露。 业务流量异常嗅探 在设备之间发送模拟业务流量（包括敏感信息），捕获并分析流量，看是否存在信息泄露。测试目标是确认核心业务链路和关键接口的数据传输符合加密或隔离要求。 本地端口嗅探 在设备端口或管理接口上进行抓包，分析端口间是否存在明文传输或信息泄露。测试目标是验证各接口之间的数据隔离和敏感信息保护机制是否到位。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖所有管理接口（SSH、Telnet、HTTPS、SNMP等） 核心业务链路及关键接口均需抓包分析 测试流量应包含不同协议（TCP、UDP、ICMP等） 尝试不同网络位置嗅探，包括内部、边界和跨网段 捕获数据需经过分析确认是否存在敏感信息泄露 |  |  |
| 数据记录 | 抓包文件（pcap格式）及分析报告 各管理会话和配置操作的抓包截图 异常或违规传输事件记录 测试步骤和操作日志 设备类型、型号、固件版本及配置快照 |  |  |

口令攻击测试

| 试验项名称 | 口令攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防口令攻击的能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过对网络设备管理账户的口令强度、复杂度、默认口令使用情况及暴力破解防护能力进行测试，评估设备在密码管理上的安全性。重点验证设备是否能够防止弱口令、默认口令、重复口令或未经授权的访问。 |  |  |
| 试验对象 | 防火墙（硬件/虚拟） 路由器（核心/接入） 入侵防御系统（IPS/IDS） VPN网关、交换机及其他网络安防设备的管理接口 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络环境允许模拟攻击，不影响生产业务 测试设备配置为标准或默认管理策略 测试人员拥有合法管理员或审计权限 已准备口令攻击工具（如Hydra、Medusa、Patator） 确保网络设备管理接口可以远程或本地访问 |  |  |
| 试验项描述 | 默认口令检查 检查设备是否使用默认账户和默认口令登录，尝试通过常见默认口令组合访问管理接口。测试目标是确认设备是否存在默认口令风险。 弱口令检测 对管理账户使用弱口令（如123456、password、admin123等）进行尝试登录，验证设备对弱口令的防护机制。测试目标是确保设备不允许使用简单、易猜测的口令。 暴力破解防护测试 使用自动化工具进行有限次数的暴力登录尝试，观察设备是否存在登录锁定、延迟或告警机制。测试目标是评估设备在面对口令猜测攻击时的防御能力。 重复口令与密码策略验证 检查设备是否允许重复使用历史口令或是否符合口令复杂性要求（长度、字符类型、定期修改等）。测试目标是验证设备的密码策略实施是否有效。 |  |  |
| 充分性要求 | 所有管理账户均需测试，包括本地账户、LDAP/RADIUS账户等 测试需覆盖所有管理接口（SSH、Telnet、HTTPS、控制台） 弱口令、默认口令、暴力破解场景均应尝试 测试记录需包含登录成功/失败次数及设备响应情况 确认口令策略与设备配置文档一致 |  |  |
| 数据记录 | 登录尝试日志及抓屏记录 成功/失败的口令尝试记录 设备账户列表及策略配置快照 暴力破解过程和结果分析 弱口令、默认口令测试总结报告 |  |  |

网络协议电子欺骗测试

| 试验项名称 | 网络协议电子欺骗测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测防装备网络协议电子欺骗能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过构造异常或伪造的网络协议数据包，对网络设备（防火墙、路由器、IPS等）进行电子欺骗攻击测试，评估设备对伪造协议、ARP欺骗、IP欺骗、MAC欺骗、DNS欺骗等攻击的防护能力。测试目标是验证设备在网络层、数据链路层及应用层的协议安全性。 |  |  |
| 试验对象 | 防火墙（硬件/虚拟） 路由器（核心/接入） 入侵防御系统（IPS/IDS） VPN网关、交换机及其他网络安防设备 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络环境允许模拟欺骗攻击，不影响生产业务 测试设备配置为标准运行策略 测试人员具备设备管理员权限及网络安全实验权限 已准备协议欺骗测试工具（如Scapy、Arpspoof、Ettercap、Hping） 测试设备各接口和管理网段可访问 |  |  |
| 试验项描述 | ARP欺骗测试 构造ARP欺骗数据包，尝试在局域网内伪装为其他设备，通过嗅探观察网络流量重定向或中断情况。测试目标是评估设备是否能防止ARP欺骗造成的流量篡改或中间人攻击。 IP欺骗测试 构造源IP伪造的数据包向设备发送请求或攻击流量，检测设备是否能够识别和拦截IP地址伪造。测试目标是验证设备对IP欺骗攻击的防护能力。 MAC欺骗测试 改变终端或攻击节点MAC地址进行接入尝试，观察设备的访问控制和防护机制是否有效。测试目标是防止未授权设备通过MAC欺骗绕过访问控制。 DNS欺骗测试 构造DNS响应伪造或DNS投毒数据包，测试设备是否能够识别异常DNS解析和阻断伪造请求。测试目标是防止DNS欺骗导致的业务劫持或信息泄露。 异常协议检测 使用异常或畸形协议数据包测试设备（如异常TCP标志、UDP溢出、ICMP异常），观察设备是否能正确识别并防护。测试目标是验证设备协议解析及异常流量防护能力。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试需覆盖所有关键接口和管理接口 每类协议欺骗（ARP、IP、MAC、DNS、异常协议）至少进行一次测试 测试应记录设备的响应行为，包括日志、告警和阻断动作 验证设备配置与策略文档的一致性 |  |  |
| 数据记录 | 网络抓包文件（pcap格式）及分析报告 各欺骗攻击的操作记录及测试步骤 设备日志、告警记录及策略响应情况 成功/失败的欺骗尝试及结果分析 测试环境配置及设备类型、型号、固件版本记录 |  |  |

病毒木马攻击测试

| 试验项名称 | 病毒木马攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防病毒木马攻击测试能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过模拟病毒、木马及恶意程序对网络设备的攻击行为，评估设备对恶意代码的防护能力，包括防止感染、传播、远程控制及利用设备漏洞进行攻击。重点验证防火墙、IPS/IDS、路由器及其他网络安防设备在病毒木马攻击下的检测、阻断和告警能力。 |  |  |
| 试验对象 | 防火墙（硬件/虚拟） 路由器（核心/接入） 入侵防御系统（IPS/IDS） VPN网关、交换机及其他网络安防设备 网络边界和关键链路 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络允许模拟恶意代码攻击，不影响生产业务 测试设备配置为标准安全策略 测试人员具有管理员或审计权限 已准备病毒木马模拟工具（如Metasploit、EICAR测试文件、定制仿真恶意流量） 网络环境隔离或使用实验网络，避免扩散到生产网络 |  |  |
| 试验项描述 | 病毒木马模拟攻击 向设备所在网络发送仿真病毒或木马流量，观察设备是否能够检测、阻断或隔离恶意流量。测试目标是评估设备对已知恶意代码及签名流量的防护能力。 远程控制尝试 模拟木马远程控制行为，尝试通过受控终端向设备发起异常通信或连接，观察设备是否能识别并阻断。测试目标是评估设备防止被恶意程序控制的能力。 传播与横向移动测试 在局域网内模拟病毒或木马传播行为，通过设备进行数据包监控和流量分析，验证设备能否限制横向移动和传播。测试目标是确认设备在病毒传播情况下的防护能力。 异常协议与恶意流量检测 使用畸形协议或异常流量（如异常端口扫描、C2通信特征）模拟木马攻击行为，检测设备是否能够正确识别并触发告警或阻断。测试目标是验证设备异常行为检测和响应能力。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试需覆盖设备所有关键接口及管理接口 测试内容应包括已知病毒、木马流量及异常恶意通信 设备需记录告警、阻断和异常事件日志 验证设备策略和配置是否符合安全防护要求 测试结果需明确设备在不同攻击场景下的防护效果 |  |  |
| 数据记录 | 仿真病毒或木马攻击过程记录及操作步骤 网络抓包文件（pcap格式）及分析报告 设备告警日志、阻断日志及异常事件记录 成功/失败的防护测试结果 测试环境配置及设备型号、固件版本、策略配置记录 |  |  |

泛洪攻击测试

| 试验项名称 | 泛洪攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防泛洪攻击能力。 |  |  |
| 试验内容 | 通过向网络设备发送大量合法或畸形流量（如TCP SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood等），模拟泛洪攻击，评估设备在高流量或攻击流量下的防护能力、抗压能力和异常流量检测能力。重点验证防火墙、路由器、IPS/IDS等网络安防设备是否能有效识别、阻断异常流量，并保持核心业务正常运行 |  |  |
| 试验对象 | 防火墙（硬件/虚拟） 路由器（核心/接入） 入侵防御系统（IPS/IDS） VPN网关、交换机及其他关键网络安防设备 核心业务链路 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络允许模拟高流量攻击，避免影响生产业务 测试设备配置为标准防护策略 测试人员具备管理员权限及网络安全实验权限 已准备泛洪攻击工具（如Hping3、LOIC、Metasploit Flood模块） 网络链路和设备接口支持流量监控 |  |  |
| 试验项描述 | TCP SYN Flood测试 向设备发送大量TCP SYN请求包，观察设备是否能识别异常连接请求并进行阻断，防止TCP半开连接耗尽资源。测试目标是验证设备在面对TCP泛洪攻击时的防护能力。 UDP Flood测试 向设备发送高速UDP数据包流量，覆盖关键端口，观察设备的流量限制、防护及告警响应。测试目标是评估设备对UDP泛洪攻击的防护效果。 ICMP Flood测试 发送大量ICMP Echo请求包，模拟Ping Flood攻击，检测设备是否能有效阻断异常ICMP流量，同时保持正常业务通信。测试目标是验证设备的ICMP流量防护能力。 异常流量识别与告警测试 向设备发送畸形或异常组合的流量（如SYN+FIN组合、异常端口流量），观察设备日志、告警及阻断情况。测试目标是评估设备对异常流量的检测、告警和防护能力。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试需覆盖设备所有关键接口和管理接口 所有常见泛洪攻击类型（TCP、UDP、ICMP）均需尝试 异常流量组合测试需至少包括2种不同畸形流量 设备日志、告警和阻断记录需完整保存 测试结果需验证设备在高流量下核心业务仍可正常运行 |  |  |
| 数据记录 | 攻击流量生成记录及工具配置参数 网络抓包文件（pcap格式）及分析报告 设备日志、告警及阻断记录 测试步骤和操作记录 设备型号、固件版本、策略配置及测试环境配置 |  |  |

重放攻击测试

| 试验项名称 | 重放攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防重放攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过捕获并重放网络通信数据包或控制消息，评估网络设备对重放攻击的防护能力。重点验证防火墙、路由器、IPS/IDS及其他关键网络设备是否能识别重复请求、防止未经授权的数据重发及会话滥用，确保网络通信的完整性和安全性。 |  |  |
| 试验对象 | 防火墙（硬件/虚拟） 路由器（核心/接入） 入侵防御系统（IPS/IDS） VPN网关、交换机及其他网络安防设备 核心业务链路和管理接口 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络允许捕获和重放流量，隔离实验网络避免影响生产业务 测试设备配置为标准防护策略 测试人员具有管理员或审计权限 已准备重放攻击工具（如Tcpreplay、Scapy、Metasploit模块） 测试设备接口和业务链路可访问，便于抓包与流量重放 |  |  |
| 试验项描述 | 管理会话重放测试 捕获管理接口（如SSH、HTTPS或Telnet）会话中的认证或控制数据包，并尝试在相同或不同时间重放，观察设备是否能识别并阻止重复或伪造请求。测试目标是验证管理会话重放防护能力。 业务流量重放测试 捕获核心业务流量（如数据库访问、应用请求等）并重放到设备网络中，评估设备是否能识别异常重复数据包或重复请求，防止业务滥用或攻击。 协议控制消息重放测试 捕获路由、交换或防护设备的协议控制消息（如ARP、ICMP、OSPF、BGP等），并尝试重放到网络中，观察设备是否能检测并阻断异常消息。测试目标是验证设备对协议控制消息的重放防护能力。 告警与日志记录验证 在重放攻击过程中，记录设备生成的告警和日志信息，验证设备是否能完整记录异常事件，并提供可追溯性。测试目标是评估设备的重放攻击检测和审计能力。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试需覆盖设备所有关键接口和管理接口 捕获并重放的流量类型需包括管理会话、业务流量及协议控制消息 测试需验证设备在重放攻击下的阻断、告警和日志记录能力 测试记录需明确攻击成功或失败，以及设备响应情况 确保核心业务在实验过程中不受影响 |  |  |
| 数据记录 | 抓包文件（pcap格式）及重放流量操作记录 设备告警、阻断及日志记录 成功/失败的重放尝试及结果分析 测试步骤和操作日志 设备型号、固件版本、策略配置及测试环境配置 |  |  |

信道攻击测试

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防信道攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过对网络设备的数据传输信道进行攻击，评估设备在物理链路、逻辑通道或虚拟通道上的安全性。测试包括信道窃听、篡改、注入和干扰，重点验证防火墙、路由器、IPS/IDS及其他网络安防设备在保障通信完整性、保密性和可用性方面的能力。 |  |  |
| 试验对象 | 防火墙（硬件/虚拟） 路由器（核心/接入） 入侵防御系统（IPS/IDS） VPN网关、交换机及其他网络安防设备 核心业务链路和管理接口 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络允许模拟信道攻击，使用实验网络或隔离环境 测试设备配置为标准防护策略 测试人员具有管理员权限和实验操作权限 已准备信道攻击工具（如Wireshark、tcpdump、信道干扰工具、注入工具） 网络链路和设备接口可访问，便于流量监控与注入 |  |  |
| 试验项描述 | 信道窃听测试 在设备间传输的链路上捕获数据包，分析是否存在敏感信息泄露，包括管理口令、配置命令和业务数据。测试目标是验证设备信道加密和数据保密能力。 信道篡改测试 对传输的数据流进行中间注入或篡改，尝试修改数据包内容或序列，观察设备是否能识别异常数据并阻断攻击。测试目标是评估设备对链路数据完整性的保护能力。 信道干扰测试 模拟高流量干扰或畸形信道攻击（如丢包、延迟、重复包注入），观察设备对通信中断或异常行为的处理能力。测试目标是验证设备在信道异常情况下的可用性和容错能力。 加密与安全协议验证 检查设备使用的链路加密（如IPSec、TLS、SSL VPN）和安全协议是否正确实施，尝试弱协议攻击或加密绕过。测试目标是确保信道传输加密和认证机制有效。 告警与日志记录验证 在信道攻击过程中，记录设备生成的告警和日志信息，验证设备能否完整记录异常事件并提供可追溯性。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试需覆盖设备所有关键接口和管理接口 信道攻击类型包括窃听、篡改、干扰及弱加密尝试 测试需验证设备在异常信道情况下的阻断、告警和日志记录能力 测试记录需明确攻击成功或失败及设备响应情况 核心业务链路在实验过程中保持正常运行 |  |  |
| 数据记录 | 流量抓包文件（pcap格式）及分析报告 信道篡改和注入操作记录 设备告警、阻断及日志记录 成功/失败的信道攻击尝试及结果分析 测试步骤和操作日志 设备型号、固件版本、策略配置及测试环境配置 |  |  |

服务器与主机操作系统类资产

嗅探攻击测试

| 试验项名称 | 嗅探攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防嗅探攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过使用嗅探工具，接入被试装备网络内部，尝试获取网络数据，查看被试装备防嗅探攻击的能力。 |  |  |
| 试验对象 | XX设备服务端软件和上级系统的通信链路。 服务器操作系统（Windows Server、Linux、Unix 等） 主机操作系统（Windows 10/11、Linux 桌面系统等） 系统上运行的常见服务和应用，如 SSH、RDP、SMB、HTTP/HTTPS、FTP、数据库客户端等 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络：隔离的测试环境或实验室网络，保证不会影响生产系统 测试工具：Wireshark、tcpdump、Ettercap 等合法授权的网络嗅探工具 用户账号：已创建的测试账号（包括管理员和普通用户） 网络访问权限：需确保测试机能访问目标系统的服务端口 |  |  |
| 试验项描述 | 抓取网络通信数据包：使用 Wireshark 或 tcpdump 对目标系统发起的通信进行抓包，分析是否存在明文传输的账号、密码、令牌等敏感信息。 ARP 欺骗中间人嗅探：使用 Ettercap 发起 ARP 欺骗攻击，尝试截获目标系统与服务器之间的数据流，分析敏感信息是否泄露。 协议安全性检测：通过抓包分析目标系统使用的协议（如 FTP、HTTP、SMB、SSH、RDP 等），验证是否启用加密传输（如 TLS/SSL）以及加密算法和版本的安全性。 本地环回嗅探验证：对系统本地环回接口抓包，检测系统内部进程间通信是否存在敏感信息泄露风险。 |  |  |
| 充分性要求 | 抓包覆盖所有关键业务服务端口 分析至少包含管理员账号、普通用户账号的登录会话 对所有发现的明文敏感信息进行分类和记录 确认安全协议启用情况，包括加密算法和版本 |  |  |
| 数据记录 | 抓取的数据包截图或导出文件（如 pcap 格式） 检测到的明文敏感信息清单 各服务是否启用安全协议的记录说明 ARP 欺骗实验日志及抓包结果 分析结论报告：是否存在嗅探风险、风险等级、整改建议 |  |  |

口令攻击测试

| 试验项名称 | 口令攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防口令攻击的能力 |  |  |
| 试验内容 | 验证目标系统的口令管理和账户安全策略的有效性，评估口令强度、口令泄露风险及账户防护机制是否存在弱点，包括弱口令、默认口令、暴力破解防护和账户锁定策略等。 |  |  |
| 试验对象 | 服务器操作系统（Windows Server、Linux、Unix 等） 主机操作系统（Windows 10/11、Linux 桌面系统等） 系统中配置的用户账号，包括管理员账号和普通用户账号 系统提供的远程访问服务（如 SSH、RDP、Telnet、FTP 等） |  |  |
| 试验条件 | 测试网络：实验室或隔离网络，防止影响生产环境 测试工具：Hydra、Medusa、Patator 等合法授权的口令攻击工具 用户权限：测试账号权限控制明确，确保不会破坏系统 日志记录：确保系统审计功能开启，记录所有测试操作 |  |  |
| 试验项描述 | 弱口令检测：尝试使用常见弱口令（如 123456、password、admin）登录目标系统账号，检查系统是否允许弱口令存在。 默认口令检测：对新安装系统或设备进行测试，尝试使用默认账号口令登录，检查系统是否强制修改默认口令。 暴力破解防护测试：使用合法工具对选定账号进行密码猜测，观察系统是否触发账号锁定、延迟或报警机制。 口令策略验证：检查系统口令策略（长度、复杂度、有效期、历史密码限制等）是否生效，并通过实际操作验证策略约束。 密码泄露检测：通过系统日志、配置文件或内存分析，检测是否存在明文存储或弱加密存储的口令信息。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖管理员和普通用户账号 至少尝试 20 种常见弱口令和默认口令组合 验证系统对连续失败登录的响应机制 检查口令策略与实际执行是否一致，包括复杂度、过期和历史密码约束 记录所有发现的弱口令和潜在口令泄露风险 |  |  |
| 数据记录 | 口令攻击尝试日志，包括使用的口令列表、尝试结果和系统响应 弱口令和默认口令检测结果说明 系统口令策略配置及验证结果 成功或失败的暴力破解尝试记录 分析结论报告：口令管理安全性评估、风险等级及整改建议 |  |  |

病毒木马攻击测试

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防病毒木马攻击测试能力 |  |  |
| 试验内容 | 验证目标系统对病毒、木马及恶意软件的防护能力，包括病毒检测、实时防护、隔离处理、系统恢复及日志审计功能是否有效。评估系统在面对已知病毒样本和模拟木马程序时的响应能力和防护效果。 |  |  |
| 试验对象 | 服务器操作系统（Windows Server、Linux、Unix 等） 主机操作系统（Windows 10/11、Linux 桌面系统等） 系统上安装的防病毒软件或安全防护工具 系统提供的文件存储、邮件服务、共享目录及应用服务 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络：实验室或隔离网络，避免病毒扩散 测试工具：合法的病毒样本（如 EICAR 测试文件）、模拟木马程序、杀毒检测工具 用户权限：测试账号权限明确，确保测试操作可控 系统日志：保证防病毒软件和系统审计功能开启，记录所有操作 |  |  |
| 试验项描述 | 已知病毒检测：将标准测试病毒文件（如 EICAR）放入目标系统的各类存储位置，观察防病毒软件是否能及时检测、拦截并隔离病毒。 模拟木马程序执行：在控制的环境中运行模拟木马程序，验证系统是否能通过防护机制检测到异常行为（如自启动、修改系统配置、访问敏感文件）。 实时防护验证：在目标系统运行的同时进行病毒或木马程序访问测试，评估防护软件对实时威胁的响应速度和准确性。 日志审计检查：检查系统和安全软件日志，确认所有病毒和木马攻击事件均被记录，包括攻击来源、时间、威胁类型和处理结果。 系统恢复能力测试：在病毒或木马攻击后，验证系统是否能够通过防护软件或系统自带工具进行文件恢复、清理和防护状态恢复。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖系统关键存储目录和常用服务路径 至少使用 1 个标准病毒测试文件和 1 个模拟木马程序进行验证 验证防护软件实时防护、定期扫描及隔离功能是否有效 检查所有攻击事件是否被系统或安全软件日志记录 验证系统恢复操作可在不影响数据完整性的情况下完成 |  |  |
| 数据记录 | 测试病毒或木马样本名称及放置路径 防病毒软件检测、拦截、隔离结果及截图 日志记录导出及分析说明 系统恢复操作记录及恢复结果 分析结论报告：病毒木马防护能力评估、风险等级及整改建议 |  |  |

后门攻击测试

| 试验项名称 | 后门攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防后门攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 验证目标系统对后门程序、远程控制工具及未授权访问入口的防护能力。评估系统在面对已知后门程序或模拟后门攻击时的检测、阻断、日志记录和响应能力，确保系统不存在隐藏的远程访问漏洞。 |  |  |
| 试验对象 | 服务器操作系统（Windows Server、Linux、Unix 等） 主机操作系统（Windows 10/11、Linux 桌面系统等） 系统上运行的服务和应用程序，尤其是远程访问服务（如 SSH、RDP、Telnet、Web 服务等） 安全防护软件（如防病毒、防火墙、入侵检测系统等） |  |  |
| 试验条件 | 测试网络：隔离实验网络，防止后门程序扩散到生产环境 测试工具：合法模拟后门程序（如 Metasploit Meterpreter 测试模块、反向 Shell 脚本）、系统监控工具 用户权限：使用测试账号进行操作，保证可控性 日志审计：确保系统安全审计和防护软件日志功能开启 |  |  |
| 试验项描述 | 已知后门程序检测：在目标系统中运行标准测试后门程序，验证防护软件能否检测、拦截并阻止后门建立连接。 远程控制模拟：使用合法测试工具模拟远程访问尝试，检测系统是否阻止未授权远程连接，记录系统响应情况。 本地隐蔽后门检测：在本地运行模拟后门程序，观察系统是否记录异常进程或服务的启动，验证本地防护和审计机制有效性。 日志审计验证：检查系统和安全软件日志，确保所有后门攻击行为被记录，包括来源 IP、操作时间、访问目标和事件类型。 安全响应测试：验证系统在检测到后门活动后能否启动告警、阻断连接或隔离威胁，保证后续风险最小化。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖系统主要远程访问服务及关键应用服务 至少使用 1 个标准后门程序和 1 个远程控制模拟工具进行验证 验证防护软件能及时检测、阻止并隔离后门活动 检查日志记录完整性，确保后门行为可追溯 验证系统安全响应机制可有效阻止后续攻击 |  |  |
| 数据记录 | 模拟后门程序或远程控制工具名称、版本及运行路径 系统防护软件检测、阻止、隔离结果及截图 日志记录导出及分析说明，包括攻击事件详情 安全响应操作及结果记录 分析结论报告：后门防护能力评估、风险等级及整改建议 |  |  |

泛洪攻击测试

| 试验项名称 | 泛洪攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防泛洪攻击能力。 |  |  |
| 试验内容 | 验证目标系统在面对网络泛洪攻击（如 SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood 等）时的防护能力和稳定性，评估系统在高流量条件下是否能保持正常服务，防止拒绝服务或资源耗尽。 |  |  |
| 试验对象 | 服务器操作系统（Windows Server、Linux、Unix 等） 主机操作系统（Windows 10/11、Linux 桌面系统等） 系统提供的网络服务（如 Web 服务、数据库服务、远程访问服务等） 系统防火墙及入侵防护机制 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络：隔离实验网络或测试 VLAN，避免影响生产环境 测试工具：合法的压力测试及流量生成工具，如 Hping3、LOIC（控制实验室使用）、Nmap flood 模式等 系统资源监控：CPU、内存、网络接口和日志监控工具 用户权限：测试账号具备必要操作权限，避免意外破坏 |  |  |
| 试验项描述 | SYN Flood 测试：向目标系统的 TCP 服务端口发送大量 SYN 包，观察系统是否能正常处理连接请求，是否触发防护机制或日志告警。 ICMP Flood 测试：向目标系统发送大量 ICMP 回显请求，监控系统网络响应能力和资源使用情况，评估防护效果。 UDP Flood 测试：对目标系统常用 UDP 服务端口进行高频流量攻击，记录系统是否出现拒绝服务或异常。 防护机制验证：在泛洪攻击过程中，检查系统防火墙、入侵防护或速率限制策略是否生效，包括阻断攻击、记录日志和告警功能。 系统资源监控：实时记录 CPU、内存、网络接口利用率及服务可用性，分析系统在高流量情况下的稳定性和承载能力。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖系统主要提供的网络服务端口 泛洪流量模拟应能达到系统理论承载上限的 70%-80% 验证防护机制在攻击流量下是否有效 系统日志应完整记录攻击事件 系统服务在测试结束后能恢复正常，且无持久异常 |  |  |
| 数据记录 | 泛洪攻击类型、工具及流量参数记录 系统响应状态及防护机制响应截图或日志 系统资源使用监控记录（CPU、内存、网络接口等） 日志导出及分析说明 结论报告：泛洪防护能力评估、风险等级及整改建议 |  |  |

越权攻击测试

| 试验项名称 | 越权攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防越权攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 验证目标系统的访问控制机制和权限管理策略是否有效，评估普通用户或低权限账号是否能通过非法操作获取高权限资源或访问敏感数据，从而防止越权访问导致的信息泄露或操作风险。 |  |  |
| 试验对象 | 服务器操作系统（Windows Server、Linux、Unix 等） 主机操作系统（Windows 10/11、Linux 桌面系统等） 系统中配置的用户账号，包括管理员、普通用户及特定角色账号 系统上运行的服务和应用程序，尤其是提供文件、数据库和远程访问服务的模块 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络：实验室或隔离环境，保证测试行为可控 测试工具：合法权限测试工具，如 Linux 的 sudo 权限检测、Windows 的访问控制检测脚本、PowerShell 测试脚本 用户账号：低权限测试账号和管理员账号，确保模拟越权操作时可追溯 系统日志：系统审计功能开启，记录所有访问尝试 |  |  |
| 试验项描述 | 文件访问越权测试：使用低权限账号尝试访问高权限用户目录或敏感文件，验证访问控制是否生效，检查系统是否拒绝非法访问并记录日志。 服务操作越权测试：低权限账号尝试启动、停止或修改系统服务，检查系统是否限制非授权操作。 远程访问越权测试：普通用户或低权限账号尝试访问管理员远程服务（如 RDP、SSH），评估是否存在权限绕过风险。 系统命令越权测试：通过系统命令或脚本尝试提升权限（如利用 sudo、runas 或权限提升漏洞），验证系统是否有效防护。 日志审计验证：检查系统日志和审计记录，确保所有越权尝试行为被完整记录，包括操作时间、用户、目标资源和操作结果。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖系统主要文件、目录、服务和远程访问接口 至少尝试 3 类不同类型的越权操作（文件、服务、远程访问） 验证系统是否对越权尝试进行阻止和记录 系统日志应完整反映所有越权测试行为 检查权限策略与实际执行情况是否一致 |  |  |
| 数据记录 | 越权测试操作及使用账号记录 操作结果截图及系统响应说明 系统审计日志导出及分析说明 权限策略配置与验证结果 结论报告：越权防护能力评估、风险等级及整改建议 |  |  |

黑盒渗透测试（C/S架构软件）

| 试验项名称 | 黑盒渗透测试（C/S架构软件） | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备综合安全性 |  |  |
| 试验内容 | 模拟攻击者在未知系统内部实现的情况下，对 C/S 架构的软件及其运行的操作系统进行安全性评估，检测潜在漏洞和安全隐患，包括身份认证绕过、权限提升、敏感信息泄露、弱口令、未打补丁漏洞等。 |  |  |
| 试验对象 | C/S架构软件 服务器操作系统（Windows Server、Linux、Unix 等） 主机操作系统（Windows 10/11、Linux 桌面系统等） 系统上部署的 C/S 架构软件客户端与服务端 系统提供的网络服务、数据库、文件存储及远程访问接口 |  |  |
| 试验条件 | 测试网络：隔离实验网络，保证渗透测试操作可控 测试工具：合法渗透测试工具，如 Metasploit、Nmap、Burp Suite、Hydra、漏洞扫描器等 用户权限：仅使用普通用户或默认账户进行测试 系统日志：系统审计功能和安全防护软件开启，记录所有渗透尝试 |  |  |
| 试验项描述 | 信息收集：在不使用管理员权限的情况下收集系统信息，包括开放端口、服务版本、软件版本及配置，评估潜在攻击面。 弱口令和认证绕过测试：尝试使用弱口令、默认口令及常见密码策略绕过认证，检测 C/S 软件登录和系统账户安全性。 权限提升测试：在低权限账号下尝试提升权限，包括利用已知漏洞、配置错误或软件缺陷，验证系统对非授权操作的防护能力。 敏感信息泄露测试：检查客户端与服务端之间的数据传输是否存在明文敏感信息，或在本地存储泄露密码、令牌等敏感信息。 漏洞利用模拟：针对系统已知补丁级别和配置，使用漏洞扫描或手工尝试进行漏洞利用，验证系统是否存在易被攻击的漏洞。 日志审计验证：检查系统日志及安全软件记录，确保渗透测试操作被完整记录，评估系统可追溯性。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖 C/S 软件客户端和服务端主要功能模块及系统服务 信息收集阶段应覆盖至少 90% 的开放端口和关键服务 验证系统在弱口令、认证绕过及权限提升方面的防护能力 确保所有渗透尝试行为有完整日志记录 测试结束后系统和软件应保持原始功能和状态，无破坏性操作 |  |  |
| 数据记录 | 渗透测试工具使用情况及操作步骤 收集的系统信息、服务及软件版本记录 弱口令、认证绕过和权限提升尝试结果 敏感信息泄露检测结果及截图 日志导出及分析说明 分析结论报告：C/S 软件及系统整体安全性评估、风险等级及整改建议 |  |  |

数据库系统类资产

注入攻击测试

| 试验项名称 | 注入攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防注入攻击的能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过模拟恶意用户向数据库系统发送特制输入，检测系统是否存在SQL注入、命令注入、存储过程注入等漏洞，验证系统输入验证、参数化查询、防护机制和安全审计的有效性。 |  |  |
| 试验对象 | 被测数据库系统及其前端应用接口，包括但不限于：SQL Server、Oracle、MySQL、PostgreSQL等 系统提供的用户访问接口、管理接口和应用程序接口（API |  |  |
| 试验条件 | 试验在受控测试环境中进行，确保不会影响生产系统。 数据库账户需具有不同权限等级：普通用户、管理员用户，用于验证注入对不同权限的影响。 配置完整的日志审计功能，以记录所有注入尝试和系统响应。 准备常见注入攻击载荷库，如SQLMap、手工构造的SQL注入语句、命令注入测试字符串。 保证测试人员具备数据库安全测试权限和操作记录。 |  |  |
| 试验项描述 | SQL注入测试：向数据库输入接口提交恶意SQL语句，验证是否能够绕过身份验证或篡改数据库数据。 命令注入测试：测试存储过程或函数是否允许执行系统命令。 联合查询与盲注测试：尝试通过联合查询或盲注方式获取敏感数据。 异常输入测试：输入长度超限、特殊字符、编码绕过等方式测试系统输入过滤和防护机制。 防护机制验证：确认数据库系统是否能够正确识别并阻断注入行为，并生成安全日志。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖系统所有用户输入点，包括前端表单、API接口、管理界面等。 每种注入类型至少测试5个不同场景或输入方式，确保覆盖常见注入攻击手法。 确认系统在注入攻击下不会泄露敏感数据、不产生未授权操作。 所有测试操作必须有日志记录可追溯。 |  |  |
| 数据记录 | 注入攻击类型与载荷内容 注入攻击时间、测试账户、输入接口及请求参数 系统响应结果，包括成功、阻断或错误信息 安全日志记录，包括警告、阻断或异常事件 测试人员操作记录与结果分析 |  |  |

口令攻击测试

| 试验项名称 | 口令攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防口令攻击的能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过模拟攻击者对数据库用户账户进行口令攻击，验证系统的口令策略、安全防护机制和账户锁定策略的有效性，检测弱口令、默认口令及密码暴力破解等风险。 |  |  |
| 试验对象 | 被测数据库系统及其管理接口，包括但不限于：SQL Server、Oracle、MySQL、PostgreSQL等 所有类型的用户账户：普通用户、管理员用户、应用服务账户 |  |  |
| 试验条件 | 测试在隔离的测试环境中进行，确保不会影响生产数据和正常业务。 准备合法测试账户，并记录原始口令策略设置。 配置数据库日志审计功能，以记录所有登录尝试。 准备常用密码字典、口令爆破工具（如Hydra、Medusa、SQLMap带登录尝试模块等）。 测试人员具备操作权限，并确保操作行为可追溯。 |  |  |
| 试验项描述 | 弱口令验证：使用常用弱口令尝试登录数据库账户，验证系统是否允许弱口令存在。 默认口令检测：针对初始账户或系统默认账户尝试登录，检查系统是否强制更改默认口令。 暴力破解测试：通过字典攻击或暴力尝试方式进行口令猜测，验证账户锁定或防护机制是否生效。 口令策略验证：检测系统是否要求密码复杂度、最小长度、过期策略等，并验证策略执行效果。 账户锁定与报警机制测试：多次错误口令尝试后，检查系统是否锁定账户并生成安全告警或日志。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖系统中所有关键账户，包括管理员、普通用户及服务账户。 至少对每种攻击手法进行3~5次不同场景测试，确保覆盖弱口令、默认口令和暴力破解。 验证系统在口令攻击下不会泄露敏感数据，账户锁定、告警和日志记录功能可用。 所有操作和结果必须有完整审计记录，可追溯到测试人员。 |  |  |
| 数据记录 | 测试账户及其权限等级 攻击类型（弱口令、默认口令、暴力破解）及使用的口令字典或载荷 攻击时间、尝试次数及结果（成功/失败/锁定） 系统响应，包括账户锁定、告警生成及日志记录 测试人员操作记录与结果分析 |  |  |

病毒木马攻击测试

| 试验项名称 | 病毒木马攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防病毒木马攻击测试能力 |  |  |
| 试验内容 | 模拟病毒或木马程序对数据库系统及其运行环境的攻击行为，检测系统对恶意代码的防护能力、恶意文件上传控制、数据库服务及数据完整性保护能力。 |  |  |
| 试验对象 | 被测数据库系统及其操作系统环境 数据库服务运行的主机及相关存储文件 数据库管理接口及应用程序接口（API） |  |  |
| 试验条件 | 试验在隔离的安全实验环境中进行，避免影响生产系统。 系统应启用完整的日志审计功能，包括文件访问日志、异常操作日志、数据库操作日志等。 配置防病毒软件或安全防护机制，观察系统对病毒木马的响应。 准备常见的安全测试木马或病毒样本（使用经过安全审查的测试样本，如EICAR标准测试文件），禁止使用真实恶意代码。 测试人员需具备相应权限，并确保操作可追溯。 |  |  |
| 试验项描述 | 文件上传检测：通过数据库接口或应用接口尝试上传测试病毒/木马文件，验证系统是否阻止上传或隔离处理。 恶意操作模拟：模拟木马执行常见恶意行为，如创建新数据库表、篡改数据、删除数据，检测系统防护能力。 数据库服务完整性测试：在受控环境中执行测试木马对数据库服务的影响，验证数据库服务是否被异常终止或篡改。 日志与告警验证：观察系统是否记录异常操作，生成安全告警。 防护策略验证：检查系统对恶意程序的防护策略，如访问控制、杀毒软件拦截、异常行为检测是否有效。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖数据库系统主要功能模块及文件存储位置，包括用户数据、日志、配置文件。 每种测试场景至少执行3次不同类型的恶意操作或文件上传。 确认系统在恶意代码攻击下能保护数据完整性、阻断危险操作，并生成安全日志。 所有操作必须可审计，操作记录完整可追溯。 |  |  |
| 数据记录 | 测试使用的恶意样本类型及行为说明 攻击时间、接口及操作路径 系统响应，包括阻断、隔离、告警生成、日志记录 测试操作结果分析及异常情况说明 测试人员操作记录及安全策略验证结果 |  |  |

重放攻击测试

| 试验项名称 | 重放攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防重放攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过对数据库系统的合法请求或操作数据进行捕获、记录和重复发送，检测系统是否能够识别重放攻击、验证请求完整性和防护机制，确保数据不被重复执行或篡改。 |  |  |
| 试验对象 | 被测数据库系统及其前端应用接口、API接口 数据库用户账户，包括普通用户和管理员用户 支撑数据库访问的网络通信通道 |  |  |
| 试验条件 | 测试在隔离的安全实验环境中进行，避免影响生产业务。 启用数据库系统的完整日志审计功能，记录所有请求和操作。 配置网络抓包工具（如Wireshark、tcpdump）用于捕获数据库请求。 确保系统启用传输层安全协议（如TLS/SSL）或其他防重放机制。 测试人员需具备系统操作权限，并保证操作记录可追溯。 |  |  |
| 试验项描述 | 请求捕获与重放：使用抓包工具记录合法数据库操作请求，然后在不同时间或不同会话中重复发送请求，观察系统是否允许重复操作。 身份验证重放：捕获认证请求或令牌，尝试重复使用以模拟非法登录或越权操作，验证身份验证机制防护能力。 事务完整性测试：重放关键事务请求（如数据插入、更新、删除），观察数据库是否产生重复数据或异常行为。 系统防护验证：检测系统是否能识别重放攻击，触发异常告警或阻断重复操作。 日志与告警检查：确认系统记录重放攻击行为，包括来源、时间、请求内容及触发的安全策略。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖数据库系统所有关键接口和数据操作，包括前端表单、API请求、管理操作。 对每种重放攻击场景至少进行3次不同方式的测试（如不同会话、不同时间间隔、不同参数组合）。 系统在重放攻击下不应产生重复执行、越权操作或数据篡改。 所有操作及系统响应必须有完整日志记录，可追溯到测试人员。 |  |  |
| 数据记录 | 捕获的请求及其内容 重放攻击时间、请求方式及参数 系统响应结果，包括阻断、警告或异常处理 日志记录及安全策略触发情况 测试操作人员记录及结果分析 |  |  |

信道攻击测试

| 试验项名称 | 信道攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防信道攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过对数据库系统的网络通信信道进行攻击测试，评估数据在传输过程中是否存在被窃取、篡改或篡改的风险，包括明文传输、加密协议绕过、中间人攻击（MITM）、嗅探和篡改等。 |  |  |
| 试验对象 | 被测数据库系统及其客户端通信接口 数据库用户账户和应用程序访问接口 支撑数据库访问的网络链路，包括内部网络、VPN通道及外部访问链路 |  |  |
| 试验条件 | 测试在隔离的安全实验环境中进行，避免影响生产系统。 系统应启用数据库通信加密（如TLS/SSL）、认证机制和传输完整性校验。 配置网络监控和抓包工具（如Wireshark、tcpdump）用于捕获和分析数据库通信流量。 测试人员需具备数据库访问权限和网络操作权限，并保证操作可追溯。 准备中间人攻击模拟工具、流量篡改脚本和协议分析工具，用于模拟信道攻击场景。 |  |  |
| 试验项描述 | 明文传输检测：捕获数据库客户端与服务器之间的通信，确认敏感信息（如用户名、口令、SQL语句）是否存在明文传输风险。 中间人攻击模拟：通过ARP欺骗、代理或流量转发方式模拟中间人攻击，验证系统是否能防止通信被篡改或重放。 通信篡改测试：尝试在传输过程中修改请求参数或返回数据，检测系统对数据完整性校验、防篡改机制的有效性。 协议安全验证：检查数据库系统是否强制使用安全通信协议，并能有效拒绝不安全或弱加密连接。 日志与告警验证：系统应记录所有异常通信行为，并生成安全告警。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖数据库系统所有关键通信接口，包括客户端连接、API接口及管理接口。 对每种信道攻击方式至少进行3次不同场景测试（如不同网络链路、不同加密模式、不同请求类型）。 系统在信道攻击下不得泄露敏感数据，通信完整性和认证机制必须生效。 所有操作及系统响应必须完整记录日志，可追溯到测试人员。 |  |  |
| 数据记录 | 攻击类型及载荷说明（如明文捕获、中间人攻击、篡改请求） 攻击时间、接口及操作路径 系统响应，包括阻断、告警或日志记录情况 测试操作结果分析及异常情况说明 测试人员操作记录及安全策略验证结果 |  |  |

越权攻击测试

| 试验项名称 | 越权攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防越权攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过模拟非法用户或低权限账户尝试访问或操作超出其权限的数据和功能，验证数据库系统的访问控制、权限管理和审计机制的有效性，确保敏感数据和关键操作受到严格保护。 |  |  |
| 试验对象 | 被测数据库系统及其管理接口、应用接口（API） 系统中的所有用户账户，包括普通用户、管理员用户及应用服务账户 数据库中不同权限级别的数据对象（表、视图、存储过程等） |  |  |
| 试验条件 | 测试在隔离的安全实验环境中进行，避免影响生产系统数据。 启用数据库系统的访问控制和权限管理策略，包括最小权限原则、角色分离等。 配置完整的日志审计功能，以记录所有越权尝试和系统响应。 测试人员需具备多种权限账户操作能力，并确保操作行为可追溯。 准备常用越权攻击手法，如直接SQL访问高权限数据、利用API接口操作未授权数据等。 |  |  |
| 试验项描述 | 数据访问越权测试：使用低权限账户尝试访问或查询高权限数据表、敏感字段或受保护的数据对象。 操作权限越权测试：低权限账户尝试执行高权限操作，如插入、修改或删除关键表数据，调用管理员存储过程或功能。 接口越权测试：通过API接口或应用程序前端尝试访问未授权功能或敏感数据，验证接口访问控制策略。 越权组合攻击测试：模拟多种越权手段组合，如跨账户访问、权限提升尝试等，观察系统防护效果。 日志与告警验证：确认系统记录所有越权尝试，生成安全告警并可追溯到具体操作人员。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖数据库系统所有关键数据和操作接口，包括前端应用、API接口、管理接口。 每种越权攻击方式至少执行3~5次不同场景测试，确保覆盖直接访问、间接访问和组合攻击。 系统在越权攻击下不得泄露敏感数据或执行未授权操作。 所有操作及系统响应必须完整记录日志，可追溯到测试人员。 |  |  |
| 数据记录 | 越权攻击类型及攻击路径说明 测试账户及权限等级 攻击时间、接口及请求参数 系统响应，包括阻断、告警或日志记录情况 测试操作结果分析及异常情况说明 测试人员操作记录及安全策略验证结果 |  |  |

终端计算机类资产

嗅探攻击测试

| 试验项名称 | 嗅探攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防嗅探攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在验证终端计算机在网络通信过程中是否存在被嗅探攻击获取敏感信息的风险。通过构建攻击环境，模拟黑客利用网络抓包工具对终端通信流量进行监听，检验终端计算机在数据传输加密、防护机制、敏感信息泄露等方面的安全性。 |  |  |
| 试验对象 | XX设备服务端软件和上级系统的通信链路。 受测终端计算机类资产（包括桌面计算机、便携式笔记本、加固型终端设备等），主要涉及其网络通信模块和应用层数据传输安全机制。 |  |  |
| 试验条件 | 已部署并运行的终端计算机系统，接入被测网络环境。 网络环境具备交换式以太网结构，允许在测试条件下对局域网流量进行监听。 配置测试工具，包括但不限于 Wireshark、tcpdump 等抓包工具。 配备安全评测工作站，用于模拟攻击者进行流量嗅探和数据分析。 测试环境中设置合法的测试账户及数据传输场景（如终端登录应用系统、传输文件、访问数据库）。 |  |  |
| 试验项描述 | 在终端计算机与目标服务之间建立通信会话（如Web访问、远程桌面、文件传输等）。 使用抓包工具在同一网络环境下监听终端通信数据包。 分析抓取的数据流量，尝试提取敏感信息，包括： 明文口令、认证凭证； 明文业务数据（如文件内容、数据库查询语句）； 会话标识、Token等。 检查终端计算机通信协议是否采用加密（如 HTTPS、SSH、SFTP），并验证加密是否有效。 验证是否存在敏感信息泄露或被篡改的风险。 |  |  |
| 充分性要求 | 试验应覆盖终端计算机常用的通信协议（HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、Telnet、SSH等）。 试验应在不同使用场景下执行，包括：系统登录、文件传输、应用访问。 应同时验证明文传输与加密传输场景，确保对加密协议的有效性进行验证。 数据分析应确保能够发现潜在泄露的敏感信息，并提供证据。 测试应重复执行，确保测试结果的可复现性与一致性。 |  |  |
| 数据记录 | 记录测试环境配置信息，包括网络拓扑、工具版本、终端系统版本。 抓包记录文件（pcap 格式），并对敏感信息提取情况进行标注。 测试过程日志，包含攻击行为步骤、执行命令和时间。 试验结论： 是否发现敏感信息泄露； 是否采用加密传输及加密是否有效； 是否存在被嗅探获取通信内容的风险。 |  |  |

口令攻击测试

| 试验项名称 | 口令攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防口令攻击的能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在验证终端计算机在口令设置、认证机制及防护能力方面的安全性。通过模拟攻击者采用字典攻击、暴力破解、口令猜测等方式对终端计算机用户账户实施口令攻击，评估其是否存在弱口令、口令策略不合理或防护机制缺陷等问题。 |  |  |
| 试验对象 | 终端计算机操作系统账户（本地账户、域账户）及常用应用软件的登录口令机制（如数据库客户端、远程桌面客户端、VPN客户端等） |  |  |
| 试验条件 | 已部署并运行的终端计算机系统，具备可登录的本地账户及必要的应用环境。 测试用合法账户和弱口令字典库。 攻击模拟工具（如 Hydra、Medusa、Ncrack，或自研脚本）。 安全评测工作站，用于发起口令攻击。 符合测试授权范围的合法测试许可。 |  |  |
| 试验项描述 | 弱口令验证 使用字典攻击模拟，尝试登录终端账户或应用系统； 检查系统是否允许使用弱口令（如 “123456”、“password”、“admin@123”）。 暴力破解模拟 在限定的尝试次数内，对口令进行穷举攻击； 验证系统是否具备账户锁定策略或延时响应机制。 口令复杂度检测 检查用户口令策略配置（最小长度、字符类型组合、有效期）； 尝试使用简单口令创建用户或修改口令，验证策略执行情况。 防护机制验证 验证是否启用了多因素认证； 检查是否存在登录失败告警、日志记录功能。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖不同账户类型（本地账户、域账户、应用账户）。 覆盖多种攻击手段（字典攻击、暴力破解、常见弱口令猜测）。 至少验证一次账户锁定机制与口令策略有效性。 测试工具与字典库应具备代表性，且攻击尝试次数需受控，避免破坏系统。 所有攻击行为均需完整记录，以便复现与审计。 |  |  |
| 数据记录 | 测试环境记录：终端计算机系统版本、应用版本、测试账户设置。 攻击尝试记录：使用的字典库、攻击方式、尝试次数、持续时间。 口令策略检测结果：最小长度、复杂度要求、有效期、历史口令限制。 系统防护日志：账户锁定情况、登录失败日志、告警触发情况。 试验结论： 是否存在弱口令账户； 系统是否能有效防御暴力破解攻击； 口令策略是否符合国标要求（GB/T 22239、GB/T 25070）； 是否存在未启用的防护机制（如多因素认证、日志审计）。 |  |  |

病毒木马攻击测试

| 试验项名称 |  | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防病毒木马攻击测试能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在验证终端计算机在面对病毒、木马类恶意代码攻击时的防护能力与检测能力。通过在受控环境下模拟木马植入、恶意文件执行、远程控制等攻击方式，检验终端计算机的防病毒软件、主机防护系统以及安全策略配置是否有效，是否能够及时检测、拦截和记录异常行为 |  |  |
| 试验对象 | 文件系统防护； 进程与内存防护； 恶意通信拦截与检测； 日志与告警机制。 |  |  |
| 试验条件 | 部署完好的终端计算机，并安装授权范围内的防护软件。 已配置隔离的测试网络环境，避免对生产环境造成影响。 准备合法可控的恶意代码样本（模拟木马文件、测试型病毒特征文件，如 EICAR 测试文件），确保不使用真实破坏性恶意代码。 攻击与监控工具：远程控制模拟工具、自研恶意脚本、进程监控工具、网络流量分析工具。 具备完整日志收集与分析平台，用于记录检测与响应情况。 |  |  |
| 试验项描述 | 恶意文件检测测试 在终端计算机中投放测试型病毒文件（如 EICAR），观察防护软件是否能实时检测并阻止执行。 木马植入模拟 使用测试用木马程序模拟远程控制端口开启或进程驻留，检查系统防护机制是否能发现并拦截。 异常行为检测 运行模拟恶意程序，尝试执行自启动、文件修改、注册表篡改等操作，验证系统是否具备行为拦截机制。 网络通信拦截 模拟木马与远程控制端建立通信，检测终端是否阻断非法流量并产生告警。 日志与告警验证 检查终端计算机是否记录了木马运行及阻断事件，并能在管理平台生成安全告警。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试应覆盖不同类型的恶意代码攻击：文件型、进程型、通信型。 测试应在隔离环境中进行，确保对业务系统无影响。 防护能力验证需包括：实时检测、行为拦截、通信阻断、日志审计。 至少验证一次防病毒软件、一次主机安全防护（如 EDR/HIDS）的有效性。 所有测试行为必须可复现，测试记录应完整详实。 |  |  |
| 数据记录 | 记录测试环境配置信息，包括终端操作系统版本、防护软件版本、网络拓扑。 记录测试样本信息（EICAR 文件、模拟木马程序），含时间、路径、触发方式。 防护检测与拦截日志，包括告警时间、告警内容、防护动作。 测试结果分析： 是否能够检测到病毒木马； 是否能够有效阻止其运行或通信； 是否记录并告警。 试验结论： 防护软件是否具备国标要求的病毒木马防护能力； 是否存在检测空白点或防护缺陷。 |  |  |

逻辑炸弹攻击测试

| 试验项名称 | 逻辑炸弹攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防逻辑炸弹攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在验证终端计算机在应对逻辑炸弹攻击（恶意代码在特定条件下触发破坏性行为）的防护能力。通过模拟逻辑炸弹攻击场景，评估终端计算机对异常任务调度、恶意脚本执行、系统文件篡改等情况的检测、拦截和告警能力，确保终端具备对潜伏型恶意代码的防护水平。 |  |  |
| 试验对象 | 操作系统安全机制（任务计划、服务管理、自启动项）； 防病毒与主机防护软件（HIDS/EDR/终端安全管理平台）； 系统日志与告警模块。 |  |  |
| 试验条件 | 部署完好的终端计算机及相关防护软件。 搭建隔离的测试网络环境，确保测试过程不会对生产环境和业务数据造成影响。 准备模拟逻辑炸弹的测试代码（如在特定时间触发删除临时文件、生成测试标识文件的脚本），严格保证无破坏性。 配备监控工具（进程监视、文件完整性校验、任务调度检测工具）。 设置安全日志收集与分析系统。 |  |  |
| 试验项描述 | 潜伏逻辑代码植入模拟 在终端系统中投放测试型逻辑炸弹程序，设定触发条件（如特定时间、指定用户登录）。 验证防护软件是否能在投放阶段进行检测。 触发条件验证 模拟满足触发条件，运行逻辑炸弹脚本，观察系统是否能检测到异常行为。 行为防护检测 验证逻辑炸弹执行时的行为（如文件删除、注册表修改、进程异常）是否被拦截或告警。 任务计划与启动项防护 检查终端计算机能否检测、阻止恶意任务计划与自启动项创建。 日志与告警验证 验证终端是否在逻辑炸弹运行或拦截时产生有效的日志与告警记录 |  |  |
| 充分性要求 | 测试应覆盖典型逻辑炸弹触发方式：时间触发、事件触发、条件触发。 测试脚本必须无破坏性，仅模拟逻辑炸弹行为（如生成标识文件而非删除系统文件）。 防护机制应覆盖：程序检测、行为拦截、任务调度防护、文件完整性监控。 测试结果需可复现，并完整记录全过程。 测试应符合国标要求，确保终端具备对逻辑炸弹类潜伏攻击的检测与响应能力。 |  |  |
| 数据记录 | 测试环境配置：终端操作系统版本、防护软件版本、测试脚本内容。 测试过程记录：逻辑炸弹植入时间、触发条件、执行结果。 防护系统记录：检测日志、防护动作、告警内容、时间戳。 文件/系统状态比对：逻辑炸弹运行前后系统关键文件、注册表、进程状态变化。 试验结论： 是否成功检测并阻止逻辑炸弹； 是否存在检测空白（如触发后才发现异常）； 日志与告警是否完整有效； 系统是否达到国标对“恶意代码防护”的要求。 |  |  |

后门攻击测试

| 试验项名称 | 后门攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防后门攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在验证终端计算机在面对后门程序攻击时的检测、拦截和防护能力。通过模拟后门的植入和远程控制行为，评估终端计算机及其防护软件（防病毒软件、EDR、HIDS、主机安全防护平台等）是否能够有效发现和阻止后门运行，是否具备日志与告警能力，确保终端资产安全。 |  |  |
| 试验对象 | 操作系统安全防护机制（账户管理、进程与服务监控）； 防病毒与主机防护软件； 网络访问控制机制； 日志记录与审计功能。 |  |  |
| 试验条件 | 已部署并正常运行的终端计算机。 配置隔离的测试网络环境，避免影响生产网络。 准备合法可控的后门测试程序（仅限模拟行为，例如：开启本地监听端口、生成测试标识文件，不执行破坏性操作）。 配备测试工具（端口扫描工具、进程监控工具、文件完整性校验工具、日志收集分析平台）。 已获取测试授权许可，保证测试合规。 |  |  |
| 试验项描述 | 后门程序植入模拟 将测试型后门程序投放至终端计算机，观察防护软件是否实时检测。 后门进程运行模拟 启动后门程序，模拟其在后台驻留运行，尝试建立监听端口。 验证防护软件是否能识别可疑进程、未知服务或异常端口。 远程控制行为模拟 使用测试端发起远程访问尝试，验证终端是否阻断非法连接。 检查防护系统是否触发告警。 持久化机制检测 模拟后门注册为系统自启动项或计划任务，验证终端能否检测并阻止。 日志与审计验证 检查终端计算机是否完整记录了后门运行、拦截和告警信息。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试应覆盖后门常见攻击形式：文件型后门、端口监听后门、持久化后门。 测试过程需确保非破坏性，避免真实恶意代码。 验证终端的实时检测能力、防护能力和日志告警能力。 测试需具备可复现性，结果应具有一致性。 验证终端计算机是否满足国标要求的“恶意代码防护、访问控制、日志审计”三方面能力。 |  |  |
| 数据记录 | 测试环境记录：终端操作系统版本、防护软件版本、网络拓扑结构。 测试程序记录：后门模拟程序文件路径、运行方式、触发条件。 测试过程日志：后门植入、运行、远程连接尝试的时间、步骤和现象。 防护系统检测记录：拦截日志、告警信息、处置动作。 测试结果与结论： 是否成功检测到后门程序； 是否阻止后门建立通信； 是否阻断持久化配置； 日志与告警是否完整有效。 |  |  |

泛洪攻击测试

| 试验项名称 | 泛洪攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防泛洪攻击能力。 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在验证终端计算机在遭受网络泛洪攻击时的承受能力与防护机制。通过模拟 ICMP Flood、TCP SYN Flood、UDP Flood 等攻击方式，评估终端计算机在网络拥塞、CPU/内存资源消耗等情况下的表现，检验其是否具备防护能力、是否能被防护软件或系统策略及时检测与响应。 |  |  |
| 试验对象 | 网络通信模块（TCP/IP 协议栈）； 操作系统资源调度机制； 主机入侵防御/防护软件（HIDS、EDR、防火墙）； 系统日志与事件记录功能。 |  |  |
| 试验条件 | 部署完好的终端计算机系统，接入受控的测试网络环境。 配置一台攻击模拟机，用于发起泛洪攻击。 攻击模拟工具（如 hping3、LOIC、Nmap 脚本，或自研泛洪工具），确保参数可控。 网络监控与流量分析工具（如 Wireshark、Netstat、系统性能监控工具）。 测试环境需与生产网络隔离，确保攻击行为不扩散。 |  |  |
| 试验项描述 | ICMP Flood 攻击模拟 使用攻击机向终端计算机持续发送大量 ICMP 回显请求； 观察终端 CPU、内存、网络带宽的占用情况。 TCP SYN Flood 攻击模拟 使用攻击机向终端计算机开放端口持续发送半开连接请求； 检查终端是否出现服务不可用或资源耗尽情况。 UDP Flood 攻击模拟 攻击机向终端随机端口持续发送 UDP 报文，观察系统资源变化； 验证终端是否丢弃异常数据包或记录日志。 防护机制验证 检查终端是否配置了防火墙规则（如限制 ICMP 速率、SYN Cookie、防洪限速策略）； 验证主机防护软件是否检测并告警异常流量。 日志与审计验证 检查终端是否记录了攻击相关事件（网络异常、连接失败、资源耗尽告警）。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试应覆盖常见三类泛洪攻击（ICMP、TCP SYN、UDP）。 攻击流量需分阶段递增，验证不同强度下终端表现。 测试应保证可控，避免对终端造成不可逆损害。 验证终端防护机制（内置防护、第三方防护软件、防火墙策略）是否有效。 测试需具备可复现性，所有结果需完整记录。 |  |  |
| 数据记录 | 测试环境配置：终端系统版本、防护软件版本、攻击机参数设置。 攻击过程记录：攻击类型、流量强度、持续时间。 系统资源监控记录：CPU、内存、网络带宽占用曲线。 防护系统日志：是否检测泛洪攻击、是否产生告警、是否触发防护策略。 测试结果与结论： 终端是否在泛洪攻击下保持可用性； 是否具备防护与缓解机制； 日志与告警是否完整有效； 是否符合国标对 “抗拒绝服务攻击能力” 的要求。 |  |  |

无线侦控攻击测试

| 试验项名称 | 无线侦控攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防无线侦控攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在验证终端计算机在接入无线网络环境时，是否存在被无线侦听和控制的风险。通过模拟攻击者利用无线嗅探、无线欺骗、伪造热点等手段，检测终端计算机在无线通信安全、数据加密、防钓鱼热点识别及防非法接入控制方面的能力。 |  |  |
| 试验对象 | 无线网卡与驱动； 无线通信协议栈（802.11 系列协议）； 无线网络接入与认证机制（WPA2/WPA3、802.1X 等）； 终端系统的无线连接策略与日志功能。 |  |  |
| 试验条件 | 配置完好的终端计算机，具备无线通信功能。 独立的测试无线网络环境，隔离生产网络，避免对业务造成影响。 攻击模拟工具： 无线嗅探工具（如 Aircrack-ng、Kismet）； 无线欺骗与伪造热点工具（如 hostapd、Fluxion）； 网络抓包与分析工具（如 Wireshark）。 配备合法的测试接入点与攻击模拟机。 已获取合法测试授权，保证测试合规。 |  |  |
| 试验项描述 | 无线嗅探模拟 使用无线嗅探工具捕获终端计算机与合法 AP 的通信流量； 验证通信数据是否被加密，是否存在明文泄露（如 HTTP 明文流量）。 伪造热点攻击模拟 搭建伪造 AP（SSID 与合法热点相同），诱导终端尝试连接； 检查终端是否能识别并防止接入非法热点。 中间人攻击验证 在伪造热点环境下，转发并篡改数据流量，验证终端是否检测到证书异常、连接风险提示。 非法控制尝试 模拟攻击者对终端发送恶意管理帧（如 Deauthentication 攻击），观察终端是否触发断开并记录告警。 日志与审计检查 验证终端是否记录无线异常行为，包括连接失败、证书错误、非法 AP 检测结果。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试应覆盖主要无线攻击场景：嗅探、伪造热点、中间人攻击、管理帧干扰。 测试过程需在隔离环境下进行，避免对实际无线业务产生影响。 验证终端对不同加密方式（WEP、WPA2、WPA3）的防护表现。 验证终端是否具备非法 AP 检测、防钓鱼热点提示及日志记录能力。 所有测试均应可复现，确保测评结果的客观性。 |  |  |
| 数据记录 | 测试环境配置：终端型号、无线网卡类型、操作系统版本、无线协议版本。 攻击模拟参数：伪造 AP 配置、嗅探抓包文件、攻击时长与流量规模。 测试过程记录：终端的连接行为、是否产生警告、是否自动断开非法热点。 系统日志与防护记录：无线连接日志、异常提示、告警内容。 测试结论： 是否存在明文数据泄露； 是否能有效识别并阻止伪造热点； 是否对中间人攻击和管理帧干扰有检测和防护； 日志与告警是否完整有效； 是否符合国标对无线通信安全的防护要求。 |  |  |

工业控制系统与物联网设备类资产

嗅探攻击测试

| 试验项名称 | 嗅探攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防嗅探攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估工业控制系统（ICS）和物联网设备在网络传输过程中敏感信息（如明文口令、控制命令、传感器数据等）的泄露风险。通过在目标网络中部署嗅探工具，监测网络流量并分析是否存在敏感信息被截获或未加密传输的情况。 |  |  |
| 试验对象 | XX设备服务端软件和上级系统的通信链路。 工业控制系统网络内的控制器（PLC、DCS）、人机界面（HMI）、网关等设备。 物联网设备及其与云端或本地服务器的通信链路。 ICS/IoT设备所使用的通信协议（如Modbus、OPC UA、MQTT、CoAP、HTTP/HTTPS、TCP/IP等）。 |  |  |
| 试验条件 | 在隔离的测试环境中搭建目标设备及网络拓扑，确保测试过程不影响实际生产系统。 嗅探工具可包括常用网络抓包软件（Wireshark、tcpdump）或专用ICS/IoT协议分析工具。 测试环境应保证网络正常运行，并允许合法流量通过目标设备与服务器或控制端进行交互。 测试前应获取相关设备配置文档、通信协议及端口信息。 |  |  |
| 试验项描述 | 部署嗅探工具在目标网络关键节点（如交换机镜像端口、网关旁路接口）。 启动嗅探采集并生成完整的通信流量日志。 分析采集到的数据，识别明文口令、认证信息、控制命令及敏感传感器数据。 验证传输数据是否经过加密（如TLS/SSL、AES等），以及加密是否符合国家标准要求。 判断设备在不同协议和通信场景下的敏感信息泄露风险。 |  |  |
| 充分性要求 | 嗅探测试覆盖ICS/IoT设备的所有关键通信节点及协议类型。 确保测试场景包含设备与控制端、设备与设备、设备与云端的典型交互。 数据采集和分析必须能够完整呈现明文敏感信息或弱加密情况。 测试应考虑静态和动态场景，包括设备启动、运行及异常状态下的通信。 |  |  |
| 数据记录 | 流量抓包文件（PCAP格式或可分析格式）。 分析报告，包括明文敏感信息发现情况、加密协议类型及异常通信记录。 测试时间、测试人员、设备清单及网络拓扑示意。 安全事件或漏洞评估结论，以及风险等级判定依据。 |  |  |

网络协议电子欺骗测试

| 试验项名称 | 网络协议电子欺骗测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测防装备网络协议电子欺骗能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估工业控制系统（ICS）和物联网设备在网络通信过程中对协议欺骗攻击的防护能力。通过向目标设备发送伪造或篡改的网络报文，验证设备是否能正确识别、拒绝异常报文，避免控制指令被误导或数据被篡改。 |  |  |
| 试验对象 | ICS设备（PLC、RTU、DCS控制器等）及其通信接口。 人机界面（HMI）、网关及数据采集模块。 物联网设备及其与本地服务器、云端平台的通信链路。 ICS/IoT设备常用通信协议（如Modbus TCP/RTU、OPC UA、MQTT、CoAP、HTTP/HTTPS、TCP/IP等）。 |  |  |
| 试验条件 | 搭建隔离的测试网络环境，确保测试不会影响生产系统正常运行。 配置合法设备间的正常通信，以便对比伪造报文的异常行为。 使用协议分析与报文生成工具（如Scapy、Modbus Poll、IoT Fuzzer等）构造欺骗报文。 测试前应获取设备支持的协议规范、端口及消息格式。 |  |  |
| 试验项描述 | 在测试网络中部署伪造报文工具，用合法报文作为参照构造异常报文。 发送伪造报文（如命令注入、数据篡改、非法控制帧、序列号异常等）到目标设备。 监测设备对异常报文的响应，包括是否拒绝、报警、记录日志或错误处理。 检查设备日志、通信记录及报警信息，确认设备是否存在协议欺骗漏洞。 评估不同协议类型、不同设备类型和通信场景下的安全防护能力。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖ICS/IoT设备所有关键协议和接口的欺骗测试场景。 测试包括设备启动、运行及异常状态下的通信。 确保伪造报文能够覆盖常见攻击类型，如命令注入、伪造响应、地址欺骗、序列号或校验篡改。 数据采集与分析必须能完整呈现设备响应及异常处理情况，保证结果可复现。 |  |  |
| 数据记录 | 伪造报文示例及发送日志。 设备响应日志、报警记录及通信抓包文件。 测试时间、测试人员、设备清单及网络拓扑示意。 安全事件或漏洞评估结论，以及风险等级判定依据。 |  |  |

病毒木马攻击测试

| 试验项名称 | 病毒木马攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防病毒木马攻击测试能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估工业控制系统（ICS）和物联网设备对病毒、木马及恶意软件攻击的防护能力。通过模拟已知恶意软件或自定义测试程序尝试感染目标设备，验证设备是否能够检测、防御、阻断或报警，保证系统运行安全和数据完整性。 |  |  |
| 试验对象 | ICS设备（PLC、RTU、DCS控制器等）及其操作系统和控制程序。 工业网关、人机界面（HMI）及边缘计算设备。 物联网设备及其固件和通信接口。 与ICS/IoT设备通信的服务器、PC及移动终端。 |  |  |
| 试验条件 | 在隔离的实验环境中搭建目标设备和网络，避免实际生产系统受影响。 确保目标设备具备完整的操作系统和应用程序镜像，且已记录原始状态。 使用安全已知的测试病毒样本或仿真木马程序进行测试，禁止使用真实破坏性病毒。 准备病毒检测工具及日志采集手段，确保能够监控设备运行状态、日志记录及告警情况。 |  |  |
| 试验项描述 | 将测试病毒或木马程序投放到目标设备或其通信链路中。 观察设备运行状态，包括CPU、内存、IO及网络通信异常情况。 检查设备是否触发防护机制，如病毒检测报警、程序阻断或隔离。 采集和分析设备日志，确认恶意程序是否成功执行或被防护机制拦截。 对不同类型设备和操作系统进行重复测试，以评估防护能力的一致性和可靠 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖ICS/IoT设备所有关键节点及可接入接口（如USB口、网络接口、管理端口等）。 覆盖不同攻击方式，如文件感染、远程执行、脚本注入和通信协议载入恶意指令。 测试结果应能够完整呈现设备对恶意程序的检测、防御或失败情况。 保证测试可复现，能够验证设备防护能力的有效性和完整性。 |  |  |
| 数据记录 | 测试病毒或木马程序样本及投放记录。 设备运行状态监控数据（CPU、内存、网络流量等）。 设备日志、报警记录及病毒检测结果。 测试时间、测试人员、设备清单及网络拓扑示意。 安全事件或防护缺陷评估结论及风险等级判定依据。 |  |  |

后门攻击测试

| 试验项名称 | 后门攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防后门攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估工业控制系统（ICS）和物联网设备是否存在后门漏洞，验证设备在未经授权情况下是否允许远程或本地访问、控制或数据获取。通过模拟攻击者利用潜在后门访问设备的行为，检查设备的访问控制和防护能力。 |  |  |
| 试验对象 | ICS设备（PLC、RTU、DCS控制器）、人机界面（HMI）、工业网关及边缘设备。 物联网设备及其管理接口（本地管理、云端管理）。 ICS/IoT设备操作系统、固件、通信协议及远程管理功能。 |  |  |
| 试验条件 | 在隔离测试环境中搭建目标设备及其网络，确保测试不会影响生产系统运行。 获取设备固件版本、默认账号、端口和管理协议等信息，用于合法模拟后门攻击测试。 使用已知漏洞或后门检测工具（如Nmap、Metasploit、IoT Vulnerability Scanner）构造测试场景。 测试过程中确保可记录设备响应、日志及告警信息。 |  |  |
| 试验项描述 | 通过默认账号、隐藏端口或弱口令尝试访问设备管理界面。 使用已知漏洞模拟远程后门访问或执行命令，观察设备是否允许未经授权的操作。 检查设备日志，确认是否有异常访问记录或告警触发。 验证设备在发现后门攻击行为时的防护机制，如阻断、报警或限制操作权限。 对不同类型设备及通信协议重复测试，以评估整体后门防护能力。 |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖所有可能存在后门的管理接口，包括本地接口、网络接口和远程管理端口。 测试包括不同身份权限、不同访问路径和不同操作类型的后门攻击场景。 数据采集应完整呈现设备对后门攻击的响应、防护或失败情况。 测试可复现，能够验证设备后门防护能力的有效性和一致性。 |  |  |
| 数据记录 | 后门测试工具及攻击操作记录。 设备日志、告警信息及防护响应记录。 测试时间、测试人员、设备清单及网络拓扑示意。 安全事件或漏洞评估结论及风险等级判定依据。 |  |  |

泛洪攻击测试

| 试验项名称 | 泛洪攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防泛洪攻击能力。 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估工业控制系统（ICS）和物联网设备在面对大流量、异常请求或洪水式攻击时的防护能力和系统稳定性。通过模拟DoS/DDoS攻击或异常流量冲击，验证设备是否能够维持正常运行或及时触发防护机制，防止系统崩溃或服务不可用。 |  |  |
| 试验对象 | ICS设备（PLC、RTU、DCS控制器）、人机界面（HMI）、工业网关及边缘计算设备。 物联网设备及其通信接口、网关及云端服务。 ICS/IoT设备通信协议和网络接口（如TCP/IP、Modbus、OPC UA、MQTT、HTTP/HTTPS等）。 |  |  |
| 试验条件 | 搭建隔离的测试环境，确保泛洪攻击不会影响生产系统正常运行。 测试环境应包含目标设备、交换机、路由器及网络防护设备，以观察攻击传播及防护效果。 使用流量生成或压力测试工具（如hping3、iperf、LOIC、Metasploit Flood模块）生成高流量或异常请求。 确保设备在测试前处于正常运行状态，且可监控CPU、内存、网络流量及日志信息。 |  |  |
| 试验项描述 | 向目标设备发送大量合法或畸形报文，模拟泛洪攻击场景。 观察设备在不同流量强度下的响应，包括延迟、丢包、系统异常或崩溃情况。 检查设备是否触发防护机制，如流量限制、异常报警、会话控制或拒绝服务策略。 分析设备日志、告警及监控数据，评估设备在高负载和异常流量条件下的稳定性和防护能力。 对不同协议类型、不同设备型号和不同网络拓扑重复测试，以保证防护能力覆盖全面。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖ICS/IoT设备所有关键通信接口和协议类型。 测试包含不同流量强度、不同报文类型及异常请求组合的泛洪攻击场景。 数据采集应完整呈现设备在高流量下的运行状态、防护响应及异常记录。 测试可复现，能够验证设备在泛洪攻击下的防护能力和稳定性。 |  |  |
| 数据记录 | 流量生成工具及攻击操作记录。 设备运行状态监控数据（CPU、内存、网络接口、延迟等）。 设备日志、告警信息及异常响应记录。 测试时间、测试人员、设备清单及网络拓扑示意。 安全事件或防护缺陷评估结论及风险等级判定依据。 |  |  |

重放攻击测试

| 试验项名称 | 重放攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防重放攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估工业控制系统（ICS）和物联网设备在面对重放攻击时的防护能力。通过捕获合法通信报文并在不同时间或顺序重新发送，验证设备是否能识别重复或延迟的报文，防止控制命令被恶意重复执行或数据被篡改。 |  |  |
| 试验对象 | ICS设备（PLC、RTU、DCS控制器）、人机界面（HMI）、工业网关及边缘计算设备。 物联网设备及其通信接口、网关及云端平台。 ICS/IoT设备常用通信协议（如Modbus TCP/RTU、OPC UA、MQTT、CoAP、HTTP/HTTPS、TCP/IP等）。 |  |  |
| 试验条件 | 在隔离测试网络环境中部署目标设备，确保测试不会影响生产系统。 使用抓包工具（如Wireshark、tcpdump）捕获合法报文，并使用报文发送工具（如Scapy、Modbus Poll、IoT Fuzzer）进行重放。 测试前需记录设备通信拓扑、协议类型、端口及关键命令信息。 确保设备在测试过程中可监控运行状态、日志及告警信息。 |  |  |
| 试验项描述 | 捕获设备间的合法报文，包含控制指令、状态反馈及认证信息。 将捕获报文按不同时间间隔或顺序重新发送至目标设备，模拟重放攻击。 观察设备对重复或延迟报文的处理，包括命令执行、异常报警、日志记录及阻断措施。 分析设备日志和通信数据，评估设备对重放攻击的识别和防护能力。 对不同协议、不同设备类型及不同操作场景重复测试，以确保防护能力全面覆盖。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖设备的关键通信接口、管理接口及所有常用协议类型。 重放测试应包括不同时间间隔、不同顺序及异常报文组合的场景。 数据采集应完整呈现设备对重放报文的响应、防护及异常处理情况。 测试可复现，能够验证设备在重放攻击下的防护能力和安全性。 |  |  |
| 数据记录 | 捕获的合法报文及重放报文发送记录。 设备响应日志、告警信息及通信抓包文件。 测试时间、测试人员、设备清单及网络拓扑示意。 安全事件或漏洞评估结论及风险等级判定依据。 |  |  |

信道攻击测试

| 试验项名称 | 信道攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防信道攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估工业控制系统（ICS）和物联网设备在通信信道上的安全防护能力。通过对无线或有线通信信道进行干扰、篡改或模拟攻击，验证设备是否能够保证数据传输的完整性、机密性及可用性，防止信息泄露、篡改或拒绝服务。 |  |  |
| 试验对象 | ICS设备（PLC、RTU、DCS控制器）、人机界面（HMI）、工业网关及边缘设备。 物联网设备及其通信接口，包括Wi-Fi、Zigbee、LoRa、BLE、以太网等。 ICS/IoT设备使用的通信协议及链路，包括有线和无线网络。 |  |  |
| 试验条件 | 搭建隔离的测试环境，包含目标设备、通信链路及可控干扰设备。 使用信道测试和攻击工具（如频率干扰器、信号注入器、链路模拟器）进行测试。 测试前获取设备通信协议、端口及关键数据传输信息。 确保测试过程中能够监控设备状态、通信质量及日志信息。 |  |  |
| 试验项描述 | 对有线信道进行篡改、注入或延迟模拟，观察设备对异常数据包的处理。 对无线信道进行干扰、模拟伪基站或信号注入，验证设备的抗干扰能力和信号完整性保护。 检查设备在信道异常时是否触发防护措施，如重传、报警、连接断开或切换备用信道。 记录设备日志和通信数据，分析数据完整性、加密有效性及异常处理情况。 对不同通信协议、不同链路类型和不同设备场景重复测试，以全面评估信道安全防护能力。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖设备所有关键通信接口及协议类型。 测试场景应包括不同干扰类型、不同数据速率及不同通信链路组合。 数据采集应完整呈现设备在信道攻击下的响应、防护及异常处理情况。 测试可复现，能够验证设备在信道攻击下的安全性和可靠性。 |  |  |
| 数据记录 | 信道攻击工具使用记录及攻击操作日志。 设备通信抓包文件、运行状态监控数据及异常报警信息。 测试时间、测试人员、设备清单及网络拓扑示意。 安全事件或防护缺陷评估结论及风险等级判定依据。 |  |  |

无线侦控攻击测试

| 试验项名称 | 无线侦控攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防无线侦控攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估工业控制系统（ICS）和物联网设备在无线通信环境下的侦控与信息泄露风险。通过对无线信号进行被动监听、流量分析和信息采集，验证设备是否存在敏感信息泄露或未经授权的信号暴露情况。 |  |  |
| 试验对象 | ICS设备（PLC、RTU、DCS控制器）、人机界面（HMI）、工业网关及边缘计算设备。 物联网设备及其无线通信接口，包括Wi-Fi、Zigbee、LoRa、BLE等。 设备使用的无线通信协议、频段及认证机制。 |  |  |
| 试验条件 | 搭建隔离的测试环境，确保测试过程不会影响生产系统。 使用无线侦控和嗅探设备（如Wireshark +无线适配器、软件定义无线电 SDR）进行信号捕获。 测试前获取设备无线通信参数、协议类型及网络拓扑信息。 确保测试过程中可监控设备状态、日志信息及网络通信情况。 |  |  |
| 试验项描述 | 对设备无线信号进行被动监听，捕获通信帧、广播信息和控制信号。 分析捕获数据，识别明文信息、认证信息、控制指令及设备身份信息。 验证无线通信是否采用加密、身份认证及完整性保护机制。 检查设备是否泄露敏感信息或暴露网络拓扑、设备位置等信息。 对不同协议类型、不同频段及不同设备场景重复测试，以全面评估无线侦控风险。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖设备所有无线通信接口及协议类型。 数据采集应完整呈现设备的无线通信流量、加密情况及敏感信息暴露情况。 测试场景应包括不同距离、不同干扰环境及不同工作状态下的无线通信。 测试可复现，能够验证设备在无线侦控攻击下的信息安全防护能力。 |  |  |
| 数据记录 | 捕获的无线通信数据及分析报告。 设备日志、异常报警及通信状态记录。 测试时间、测试人员、设备清单及网络拓扑示意。 安全事件或风险评估结论及等级判定依据。 |  |  |

移动应用类资产

注入攻击测试

| 试验项名称 | 注入攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防注入攻击的能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估移动应用在与服务器交互过程中是否存在注入漏洞，包括但不限于SQL注入、命令注入、LDAP注入等。通过模拟攻击，验证应用在异常输入情况下的安全性，确保敏感数据和系统服务不被非法访问或破坏。 |  |  |
| 试验对象 | 移动应用客户端（C/S架构APP）及其服务器端接口。 数据库及后台服务接口，包括认证模块、数据存储模块和业务逻辑模块。 |  |  |
| 试验条件 | 被测移动应用已部署在测试环境中，客户端与服务器端网络连通。 测试环境应尽量接近实际生产环境，包含真实数据库和业务逻辑。 测试人员拥有必要的账号权限，用于安全性评估。 测试工具准备：移动端抓包工具（如Burp Suite、Fiddler）、数据库接口测试工具、脚本工具（Python/Java）。 |  |  |
| 试验项描述 | 输入验证测试：向客户端输入各种异常或恶意数据（如单引号、分号、SQL关键字、特殊字符），观察服务器端响应。 接口注入测试：针对移动应用与服务器端的API接口，尝试发送非法请求或构造特殊参数，检测服务器端是否存在注入漏洞。 数据库操作检测：模拟非法查询或更新请求，确认是否可绕过应用逻辑直接操作数据库。 命令注入测试：在应用支持的输入字段中注入操作系统命令或脚本内容，验证系统是否存在命令执行风险。 异常情况处理：验证应用在接收到异常输入或攻击请求时的错误处理是否安全，是否返回敏感信息。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖移动应用中所有可输入用户数据的模块，包括登录、注册、搜索、上传文件等功能。 对每一个接口和输入点至少进行三种不同类型的注入测试（如SQL注入、LDAP注入、命令注入）。 确认系统对异常输入的响应符合安全要求，即不泄露敏感信息、不执行非法命令或操作。 所有注入测试应在隔离环境中进行，避免对生产数据造成影响。 |  |  |
| 数据记录 | 测试日期、时间及环境配置记录。 被测试模块及接口名称、参数及输入数据。 测试工具和方法描述，包括抓包、脚本或工具版本。 测试结果记录，包括服务器响应、错误信息、系统日志截取、数据库异常信息。 对发现的潜在漏洞进行截图或日志保存，标明可复现步骤。 安全评估结论及建议整改措施。 |  |  |

病毒木马攻击测试

| 试验项名称 | 病毒木马攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防病毒木马攻击测试能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估移动应用及其运行环境是否容易受到病毒、木马或恶意代码的攻击。通过模拟恶意程序传播和感染行为，验证应用的防护能力以及敏感数据和系统资源的安全性。 |  |  |
| 试验对象 | 移动应用客户端（C/S架构APP）及其运行环境。 应用服务器及后台服务，包括数据库、文件存储和通信接口。 操作系统及网络通信模块。 |  |  |
| 试验条件 | 测试环境应为隔离环境，模拟真实运行环境，包括移动终端操作系统和服务器端系统。 客户端应安装防病毒监控工具和日志记录工具，用于记录恶意行为。 测试人员应具备权限进行恶意程序模拟和检测操作。 准备测试工具：病毒木马模拟程序（安全环境下）、流量监控工具、防病毒扫描工具。 |  |  |
| 试验项描述 | 病毒木马传播测试：在客户端模拟恶意程序尝试通过应用上传、下载或接口调用传播，观察应用及服务器的拦截能力。 恶意代码执行测试：尝试在应用可执行模块或插件中注入木马或脚本，检测应用是否执行或阻止非法代码。 数据篡改与泄露测试：验证在恶意程序干扰下，应用是否会发生敏感数据泄露、篡改或未授权访问。 防护机制有效性测试：检查客户端及服务器端是否对已知病毒、木马特征进行检测与阻断，日志是否完整记录安全事件。 异常行为监控：观察应用在感染或攻击情况下的异常行为，如CPU异常占用、文件异常修改、异常网络请求等。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试应覆盖应用可访问的所有存储及通信接口，包括本地文件、数据库、HTTP/HTTPS接口和第三方插件。 模拟不同类型恶意程序行为（病毒、木马、脚本、恶意插件），验证防护覆盖范围。 验证系统在恶意攻击下的日志完整性和安全事件响应能力。 所有测试必须在隔离环境下进行，确保不会对生产数据造成影响。 |  |  |
| 数据记录 | 测试日期、时间及环境配置记录。 测试客户端及服务器端模块名称及版本信息。 模拟恶意程序类型及行为描述，包括上传、下载、执行的具体操作。 测试工具及防护软件版本记录。 系统和应用日志记录，包括安全事件、阻断记录、异常行为信息。 测试结果总结，包括成功阻断事件、未阻断事件及安全隐患分析。 |  |  |

重放攻击测试

| 试验项名称 | 重放攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防重放攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估移动应用在网络通信过程中是否存在重放攻击风险。通过捕获合法通信数据包并重新发送，验证系统是否能够识别和防护重复或过期的数据请求，防止未授权操作和敏感数据被非法利用。 |  |  |
| 试验对象 | 移动应用客户端及其网络通信接口。 应用服务器端及数据库接口，包括认证、交易、数据查询等关键模块。 网络通信路径及传输协议（如HTTP/HTTPS、WebSocket、TCP/UDP） |  |  |
| 试验条件 | 测试环境应为隔离环境，客户端与服务器端通信畅通。 客户端和服务器端应启用日志记录功能，用于捕获请求和响应数据。 测试工具准备：抓包工具（如Wireshark、Fiddler、Burp Suite）、脚本工具用于重放数据包。 测试人员应具备合法账号权限以模拟真实通信场景。 |  |  |
| 试验项描述 | 抓包与记录：在客户端正常操作过程中，捕获关键业务请求及响应数据包，包括登录、交易、查询等操作。 重放请求测试：使用抓包或脚本工具，将合法捕获的数据包在不同时间或不同客户端环境下重新发送，观察服务器端处理结果。 会话验证测试：在重放数据包时，验证服务器端是否对会话标识、时间戳、一次性令牌等进行校验，防止非法重放。 异常处理测试：检测应用在接收到重复请求或过期请求时的响应是否安全，是否返回敏感信息或引发未授权操作。 安全机制验证：确认应用使用的防重放机制（如消息摘要、时间戳、随机数、Token机制）是否有效，记录其拦截行为和日志。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖客户端所有关键操作接口，包括认证、交易、数据提交和查询功能。 对每种操作至少进行三种不同的重放场景测试，如原始请求直接重放、修改时间戳或会话信息后的重放、跨设备重放。 确认系统在所有重放场景下均能有效防护，且不会泄露敏感信息或执行非法操作。 所有测试必须在隔离环境下进行，避免对生产系统和数据产生影响。 |  |  |
| 数据记录 | 测试日期、时间及环境配置记录。 被测试接口及操作描述，包括请求参数和捕获数据包内容（屏蔽敏感信息）。 重放测试使用的工具和方法记录，包括脚本、抓包工具版本。 服务器端响应记录，包括正常拦截、异常日志及错误信息。 安全事件日志和防护机制触发情况。 测试总结，包括是否存在重放漏洞、可复现步骤及整改建议。 |  |  |

信道攻击测试

| 试验项名称 | 信道攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防信道攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估移动应用在客户端与服务器端通信过程中，信道的安全性，包括数据传输的保密性、完整性和抗篡改能力。通过模拟窃听、篡改、重放、会话劫持等攻击，验证应用是否能防护网络信道攻击，防止敏感信息泄露和未授权操作。 |  |  |
| 试验对象 | 移动应用客户端及其网络通信接口。 应用服务器端及数据库接口，包括认证、数据提交、交易、文件传输等模块。 网络通信协议及传输层安全机制（如HTTPS/TLS、WebSocket、TCP/UDP）。 |  |  |
| 试验条件 | 测试环境应为隔离环境，客户端与服务器端网络通信畅通。 客户端和服务器端应启用日志记录和安全监控功能。 测试工具准备：抓包工具（Wireshark、Fiddler）、中间人攻击模拟工具、SSL/TLS分析工具、脚本工具。 测试人员应具备合法账号权限用于模拟真实通信场景。 |  |  |
| 试验项描述 | 窃听攻击测试：通过抓包或中间人（MITM）工具捕获客户端与服务器之间的通信数据，验证数据是否为加密传输，敏感信息是否被明文泄露。 篡改攻击测试：在传输过程中修改请求参数、数据包内容或HTTP头部，观察服务器端是否能够检测并拒绝非法篡改请求。 重放攻击测试：对捕获的通信数据包进行延迟或重复发送，验证系统是否能防御重放攻击（结合时间戳、随机数或Token机制）。 会话劫持测试：尝试获取会话标识（如Cookie、Token）并模拟用户请求，验证系统是否能有效防止会话被劫持。 加密协议验证：检查应用使用的传输加密算法和协议版本是否符合安全标准，是否存在已知弱点（如TLS版本过低、弱加密算法）。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试应覆盖客户端所有关键通信接口，包括认证、交易、文件上传下载等功能。 窃听、篡改、重放和会话劫持等攻击方式应至少各进行一次测试，确保信道防护机制有效。 系统必须保证敏感数据在传输中不被明文泄露，通信异常应安全处理且记录完整日志。 所有测试必须在隔离环境下进行，避免对生产系统和数据造成影响。 |  |  |
| 数据记录 | 测试日期、时间及网络环境配置记录。 被测试接口及操作描述，包括请求参数、数据包内容（屏蔽敏感信息）。 使用的测试工具及版本记录，包括抓包、MITM、中间件分析工具。 服务器端响应记录，包括拒绝篡改请求、触发安全机制、日志信息。 加密协议及算法验证结果记录。 安全事件总结，包括发现的信道风险、可复现步骤及整改建议。 |  |  |

越权攻击测试

| 试验项名称 | 越权攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防越权攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在评估移动应用在用户访问控制和权限管理方面的安全性。通过模拟未授权访问、提升权限或越权操作，验证系统是否能够有效防止普通用户访问或操作超出权限范围的数据和功能，保护敏感信息和系统资源安全。 |  |  |
| 试验对象 | 移动应用客户端及其用户界面模块。 应用服务器端及数据库接口，包括用户认证模块、权限管理模块、数据存储模块和业务逻辑模块。 应用涉及的所有接口和API服务。 |  |  |
| 试验条件 | 测试环境应为隔离环境，客户端与服务器端通信畅通。 测试人员应具备不同权限等级的测试账号（普通用户、管理员或其他角色），用于模拟不同用户访问场景。 测试工具准备：接口测试工具（如Postman、Burp Suite）、抓包工具、脚本工具（用于接口请求模拟）。 系统应启用日志记录和异常行为监控功能。 |  |  |
| 试验项描述 | 接口越权测试：使用低权限账号访问高权限接口或数据，观察系统是否拒绝未授权请求。 功能越权测试：尝试在客户端通过修改请求参数、URL路径或接口调用顺序访问未授权功能或数据。 水平越权测试：普通用户尝试访问其他同级用户的数据，验证系统是否正确隔离不同用户的数据访问权限。 垂直越权测试：普通用户尝试访问管理员或高级用户功能，检查系统是否阻止权限提升操作。 异常输入与非法操作测试：模拟异常参数或非法请求，验证系统权限控制逻辑是否严密，防止绕过验证。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试应覆盖所有用户角色及对应权限范围，包括普通用户、管理员和特殊角色。 所有接口和功能点至少进行水平和垂直越权测试一次。 系统必须在所有越权测试中正确拒绝非法访问，且不泄露敏感信息。 所有测试必须在隔离环境下进行，确保不会对生产系统和数据造成影响。 |  |  |
| 数据记录 | 测试日期、时间及环境配置记录。 被测试模块、接口及操作描述，包括请求参数和用户权限等级。 测试工具及方法记录，包括脚本、抓包工具或接口工具版本。 系统响应记录，包括拒绝或允许请求的情况、错误信息、日志截取。 安全事件总结，包括发现的越权风险、复现步骤及整改建议。 |  |  |

会话攻击测试

| 试验项名称 | 会话攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防后门攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在从攻击者视角评估移动应用及其后台系统的安全性，在不掌握系统内部源代码和设计信息的前提下，通过模拟真实攻击手段识别潜在漏洞和风险点。测试内容包括但不限于注入漏洞、越权访问、会话管理缺陷、信道安全问题、敏感信息泄露等。 |  |  |
| 试验对象 | 移动应用客户端及其用户接口模块。 应用服务器端及API接口，包括认证模块、数据处理模块、业务逻辑模块。 与应用交互的网络通信接口及数据库。 |  |  |
| 试验条件 | 测试环境应尽量接近真实运行环境，客户端与服务器端通信畅通。 测试人员无需掌握源代码或内部设计，仅使用外部访问权限进行安全测试。 测试工具准备：网络扫描工具（如Nmap）、漏洞扫描工具（如OWASP ZAP）、抓包工具（如Burp Suite）、脚本工具（Python/Java）等。 系统应启用日志记录功能，用于捕获异常访问和安全事件。 |  |  |
| 试验项描述 | 信息收集与枚举：通过外部访问获取系统可用接口、版本信息、功能模块和潜在入口点。 漏洞扫描测试：使用自动化工具扫描客户端与服务器端接口，识别常见漏洞，如SQL注入、XSS、越权访问、敏感信息泄露等。 手工攻击测试：针对关键功能模块和接口进行手工验证，包括模拟异常输入、非法参数、权限绕过和会话攻击等。 业务逻辑漏洞测试：分析业务流程是否存在安全缺陷，如重复交易、操作顺序漏洞、异常状态下权限控制缺失。 报告与复现：对发现的漏洞进行复现验证，记录详细攻击路径、触发条件及潜在风险等级。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖客户端所有主要功能模块及后台接口，包括认证、交易、数据查询、文件上传下载等。 自动化扫描和手工测试相结合，确保漏洞识别全面。 所有测试必须在隔离环境下进行，避免对生产系统和数据产生影响。 测试结果应能够为系统安全加固提供明确依据，包括漏洞优先级和整改建议。 |  |  |
| 数据记录 | 测试日期、时间及环境配置记录。 被测试接口及功能模块描述，包括操作路径、请求参数和响应情况（屏蔽敏感信息）。 使用的工具及版本记录，包括自动化扫描工具、抓包工具、脚本工具。 发现漏洞的详细记录，包括漏洞类型、复现步骤、风险等级和安全影响。 系统日志截取及异常响应记录。 安全评估总结及整改建议，包括优先级排序和改进方案。 |  |  |

黑盒渗透测试（C/S架构软件）

| 试验项名称 | 黑盒渗透测试（C/S架构软件） | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测设备软件综合安全性 |  |  |
| 试验内容 | 本试验旨在从外部攻击者视角评估C/S架构的移动应用及其后台系统安全性。在不掌握源代码和内部设计的前提下，模拟真实黑盒攻击手段，识别潜在漏洞和风险点，包括客户端与服务器间通信漏洞、接口安全缺陷、权限控制问题、会话管理缺陷、敏感数据泄露以及业务逻辑漏洞。 |  |  |
| 试验对象 | C/S架构软件 移动应用客户端（C/S架构软件）及其用户界面模块。 服务器端及后台服务，包括认证模块、数据存储模块、业务逻辑模块、API接口。 客户端与服务器间的网络通信及数据库接口。 |  |  |
| 试验条件 | 测试环境尽量接近生产环境，客户端可正常与服务器通信。 测试人员仅使用外部访问权限进行测试，不依赖源代码或内部文档。 测试工具准备： 网络扫描工具（如Nmap）用于发现服务端开放端口和服务。 漏洞扫描工具（如OWASP ZAP、Burp Suite）用于自动化漏洞检测。 抓包工具和脚本工具（如Python、Java）用于手工测试和复现漏洞。 系统启用日志记录与安全监控，用于捕获异常请求和事件。 |  |  |
| 试验项描述 | 信息收集：从客户端与服务器端获取可访问接口、端口、服务版本、功能模块和潜在攻击面。 漏洞扫描：针对服务器端接口、客户端数据交互、API请求进行自动化漏洞扫描，识别常见漏洞（如SQL注入、命令注入、越权访问、敏感信息泄露）。 手工渗透测试：针对关键功能模块和接口进行异常输入、非法参数、权限绕过、会话攻击等手工验证。 C/S特有漏洞测试：针对C/S架构特点（如客户端本地缓存、数据序列化、RPC接口、远程方法调用）进行特定攻击验证。 业务逻辑漏洞测试：分析操作流程中可能存在的安全缺陷，如重复交易、异常操作顺序、权限绕过等。 复现与分析：对发现的漏洞进行复现，记录触发条件、攻击路径及安全影响。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖客户端所有关键模块及服务器端接口，包括认证、数据传输、交易、文件处理、RPC调用。 自动化扫描和手工测试相结合，确保漏洞发现全面且可验证。 所有攻击测试必须在隔离环境中进行，避免对生产系统和数据产生影响。 测试结果应能为安全加固提供明确依据，包括漏洞优先级和整改建议。 |  |  |
| 数据记录 | 测试日期、时间及环境配置记录。 被测试模块及接口描述，包括操作路径、请求参数和响应情况（屏蔽敏感信息）。 测试工具及版本记录，包括自动化扫描、抓包、脚本工具。 发现漏洞的详细记录，包括漏洞类型、复现步骤、风险等级、安全影响分析。 系统日志和异常响应记录。 安全评估总结及整改建议，包括优先级排序和改进方案。 |  |  |

通信信道类资产

嗅探攻击测试

| 试验项名称 | 嗅探攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防嗅探攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 对装备设备在通信过程中传输的数据进行被动捕获与分析，检查通信信道是否存在明文传输、敏感信息泄露、会话信息泄漏等风险，验证加密及认证机制的有效性。 |  |  |
| 试验对象 | XX设备服务端软件和上级系统的通信链路。 装备设备通信接口及端口，包括有线和无线通信端口。 装备间或装备与控制端之间的通信链路。 |  |  |
| 试验条件 | 测试环境中应模拟实际通信场景，包括网络拓扑、设备数量及通信频率。 网络环境允许部署嗅探设备或工具（如网络抓包器、协议分析仪、无线嗅探器）。 测试过程中不得影响正常通信功能，但可在非生产环境下进行。 所用工具需支持协议解析和敏感信息识别功能，如Wireshark、tcpdump、Aircrack-ng等。 |  |  |
| 试验项描述 | 在有线网络中，通过在通信链路上部署嗅探设备，对数据包进行抓取，分析是否存在明文口令、身份信息或关键控制指令泄露。 在无线网络中，通过嗅探器监听通信频段，捕获并分析无线信号，检测加密强度、认证机制及潜在信息泄露。 对抓取的数据进行协议解析和关键字段分析，确认是否存在安全隐患。 评估设备是否使用加密和认证机制防止通信被嗅探 |  |  |
| 充分性要求 | 必须覆盖设备的全部通信接口和主要通信协议。 对有线和无线信道均应进行测试，保证在典型使用场景下的安全性验证。 抓取的数据量需能够覆盖完整的通信周期，包括设备启动、运行及异常处理阶段。 确认所有潜在敏感信息字段均被分析，验证加密和认证措施有效性。 |  |  |
| 数据记录 | 捕获的数据包样本，包括抓包时间、通信端点、协议类型。 协议解析结果及发现的明文或敏感信息。 对测试发现问题的描述及安全风险等级评估。 测试环境配置记录，包括设备型号、固件版本、网络拓扑及使用的嗅探工具。 |  |  |

网络协议电子欺骗测试

| 试验项名称 | 网络协议电子欺骗测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测防装备网络协议电子欺骗能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过模拟合法设备或通信实体的身份，对装备设备的通信协议进行欺骗，验证设备在遭受网络协议欺骗（如ARP欺骗、DNS欺骗、ICMP欺骗、路由协议欺骗等）时的安全防护能力，包括对数据完整性、身份验证及异常检测机制的有效性。 |  |  |
| 试验对象 | 装备设备的通信协议栈，包括TCP/IP、UDP及应用层协议。 装备设备与网络中其他节点（如服务器、控制端、其他装备）之间的协议交互。 装备设备的认证、访问控制和异常处理机制。 |  |  |
| 试验条件 | 测试环境需搭建独立、可控的网络拓扑，避免对生产网络造成影响。 配置可用于发起协议欺骗的测试工具，如ARP欺骗工具（arpspoof）、DNS欺骗工具（dnsspoof）、ICMP欺骗工具或专用测试设备。 测试前需确认装备设备处于正常运行状态，通信链路完整。 测试过程中应能够实时监控设备响应及网络状态，确保测试安全可控。 |  |  |
| 试验项描述 | 通过ARP欺骗模拟中间人攻击，观察设备对异常MAC地址变更的处理及异常报警情况。 利用DNS欺骗技术修改域名解析，验证设备是否能够识别并拒绝伪造地址访问。 对ICMP协议进行伪造测试，评估设备对异常报文、伪造回显请求的响应和防护能力。 对路由协议（如OSPF、RIP）进行欺骗，测试设备是否能够维持正常路由和拒绝异常路由信息。 记录设备在不同协议欺骗情况下的异常日志、告警触发及通信中断情况。 |  |  |
| 充分性要求 | 必须覆盖装备设备所使用的全部关键通信协议。 各类欺骗方法应覆盖典型攻击场景，包括局域网、子网间及无线通信环境。 测试需验证设备异常处理、告警触发及安全策略生效情况，确保设备能够抵御常见协议欺骗攻击。 对每种协议欺骗测试应提供充分抓包及日志分析，确认设备防护有效性。 |  |  |
| 数据记录 | 各类协议欺骗操作的配置及实施过程，包括工具使用、欺骗参数和攻击节点信息。 设备在各类欺骗场景下的响应数据，包括抓包结果、异常日志、告警信息。 对设备安全防护效果的评估记录，包括防护成功、部分防护及未防护情况。 测试环境说明，包括网络拓扑、设备型号、固件版本及测试工具版本。 |  |  |

泛洪攻击测试

| 试验项名称 | 泛洪攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防泛洪攻击能力。 |  |  |
| 试验内容 | 通过向装备设备的通信接口发送大量合法或畸形报文，模拟洪泛攻击（如TCP SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood等），验证设备在高流量或异常流量情况下的抗压能力、异常处理能力以及防护策略的有效性，确保设备在受到泛洪攻击时不会出现严重通信中断或关键功能失效。 |  |  |
| 试验对象 | 装备设备的通信接口，包括有线和无线端口。 装备设备的网络协议栈及防护模块（如防火墙、流量限制、异常检测）。 与设备通信的终端节点或网络控制端。 |  |  |
| 试验条件 | 测试环境需搭建独立网络，能够承受高流量攻击而不影响生产环境。 使用流量生成或压力测试工具（如hping3、iperf、LOIC、专业网络压力仪）实施洪泛攻击。 确保测试前设备正常运行，网络链路完整，监控系统可实时记录设备状态。 测试过程中应设置安全阈值和中止条件，以避免对设备造成永久损坏。 |  |  |
| 试验项描述 | 对TCP协议进行SYN Flood攻击，观察设备在高连接请求下的响应、会话建立和拒绝服务情况。 对UDP协议进行洪泛攻击，验证设备对高频数据报文的处理能力和流量限制策略。 对ICMP协议进行Ping Flood攻击，评估设备在大量回显请求下的防护和异常处理能力。 对攻击过程中设备性能指标进行监控，包括CPU、内存、端口响应时间及关键功能可用性。 记录设备在不同攻击强度下的日志、告警触发情况及防护策略生效情况。 |  |  |
| 充分性要求 | 必须覆盖设备主要通信协议和接口，确保测试能够模拟典型洪泛攻击场景。 攻击强度应足以触发设备防护机制，同时保证测试安全可控。 必须验证设备在洪泛攻击下的稳定性、可用性及异常响应能力。 测试结果需包括不同攻击强度下的设备性能变化和防护效果分析。 |  |  |
| 数据记录 | 攻击工具、参数及实施过程，包括流量速率、报文类型、攻击持续时间。 设备在攻击过程中的抓包数据、异常日志、告警信息及端口响应情况。 设备性能监控数据，包括CPU占用率、内存使用率、通信延迟及丢包率。 测试环境说明，包括网络拓扑、设备型号、固件版本及流量生成工具版本。 |  |  |

重放攻击测试

| 试验项名称 | 重放攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防重放攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过截取设备正常通信报文并在不同时间或不同会话中重新发送，验证装备设备对重放攻击的防护能力，包括会话认证、数据完整性验证、时间戳和防重放机制的有效性。 |  |  |
| 试验对象 | 装备设备的通信接口，包括有线与无线接口。 设备所使用的协议栈及应用层会话管理机制。 设备在通信过程中涉及的身份认证、访问控制及加密机制。 |  |  |
| 试验条件 | 测试环境需搭建隔离网络，模拟真实通信场景，保证测试安全。 使用抓包工具（如Wireshark、tcpdump）捕获正常通信报文。 使用重放工具（如Tcpreplay、Scapy脚本或自研重放工具）重新发送报文。 测试过程中需确保设备处于正常运行状态，并监控通信及设备日志。 |  |  |
| 试验项描述 | 捕获设备之间正常通信的关键报文，包括会话建立、身份认证及控制指令报文。 通过重放工具在不同时间或不同会话中重新发送捕获报文，观察设备响应。 检查设备是否能够识别重放报文并拒绝异常操作，记录防护机制是否触发。 对重放攻击的不同场景进行测试，如单条报文重放、连续报文重放及跨会话重放。 分析设备日志、告警信息及通信状态，确认安全机制的有效性。 |  |  |
| 充分性要求 | 必须覆盖设备主要通信接口及关键协议，确保防护机制得到全面验证。 测试报文应包括正常业务报文和敏感控制报文，确保重放防护有效性。 对不同类型和时间间隔的重放报文均需进行测试，覆盖典型攻击场景。 确认设备防护机制对所有重放尝试均能有效识别并触发告警。 |  |  |
| 数据记录 | 捕获的原始报文及其协议解析结果，包括时间戳、源/目的端点信息。 重放报文的实施过程及参数设置，包括重放工具、报文类型、发送时间。 设备在重放攻击下的响应记录，包括日志、告警信息、通信状态及功能可用性。 测试环境配置说明，包括设备型号、固件版本、网络拓扑及使用工具版本。 |  |  |

信道攻击测试

| 试验项名称 | 信道攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防信道攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过对装备设备的通信信道进行主动或被动攻击，验证信道在信息传输过程中的安全性，包括对信号干扰、信号劫持、信号截取、链路篡改及信道完整性保护机制的防护能力。 |  |  |
| 试验对象 | 装备设备的有线及无线通信链路，包括光纤、以太网、Wi-Fi、无线专网等。 设备在信道传输中使用的加密、完整性验证及认证机制。 信道中可能存在的中间节点或中继设备。 |  |  |
| 试验条件 | 测试环境需搭建独立、可控的通信网络，避免对生产环境造成影响。 使用信号分析及攻击工具（如信号干扰器、软件无线电、链路监测器等）实施测试。 测试前确保设备正常运行，链路通畅，并可实时监控通信质量及设备状态。 测试中应设置安全阈值和中止条件，防止设备永久损坏或通信中断影响生产。 |  |  |
| 试验项描述 | 对有线信道进行电磁干扰或信号注入测试，观察设备在信道干扰下的通信稳定性及异常处理能力。 对无线信道进行伪造信号、干扰信号或信号截获测试，验证加密和完整性保护机制的有效性。 模拟中间人攻击或链路篡改，检查设备是否能够检测异常并触发告警。 对信道攻击下的通信性能、误码率、延迟及丢包率进行监控和记录。 评估设备的链路安全策略和防护机制在典型攻击场景下的有效性。 |  |  |
| 充分性要求 | 必须覆盖设备主要通信信道及所有关键接口。 测试应覆盖有线与无线链路、不同频段及典型业务场景。 必须验证信道安全机制在干扰、截获和篡改攻击下的防护能力。 测试结果应包括设备在攻击条件下的异常检测、告警触发及通信完整性验证情况。 |  |  |
| 数据记录 | 信道攻击实施过程及参数，包括干扰强度、频段、报文类型及时间。 设备在信道攻击下的通信抓包、性能指标及异常日志。 设备防护效果分析，包括防护成功、部分防护及未防护情况。 测试环境说明，包括设备型号、固件版本、网络拓扑、测试工具及配置版本。 |  |  |

无线侦控攻击测试

| 试验项名称 | 无线侦控攻击测试 | 试验项标识 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 | 检测装备防无线侦控攻击能力 |  |  |
| 试验内容 | 通过被动监听或主动扫描无线通信信号，验证装备设备在无线环境中的信息泄露风险、防护机制和异常检测能力，包括对信号内容、通信行为、位置或频段信息的侦控防护能力。 |  |  |
| 试验对象 | 装备设备的无线通信接口，包括Wi-Fi、蓝牙、专用无线网和其他无线链路。 设备在无线通信中采用的加密、认证和防重放机制。 与设备进行无线通信的终端、基站或控制端。 |  |  |
| 试验条件 | 测试环境需搭建隔离无线网络，避免影响生产环境和其他无线设备。 使用无线侦测与分析工具（如Aircrack-ng、Kismet、软件无线电设备）实施测试。 测试前确保设备正常运行，通信链路建立，监控系统可实时记录通信状态。 测试中应设置安全阈值，防止因频率干扰或扫描导致设备异常或通信中断。 |  |  |
| 试验项描述 | 被动侦控：在设备无线信号覆盖范围内，监听通信信号，捕获报文并分析是否存在敏感信息泄露（如明文口令、位置数据、会话信息）。 主动侦控：通过扫描设备的无线信号特征（SSID、频段、信号强度），评估设备对探测行为的响应及告警机制。 分析设备在不同侦控强度下的加密和认证保护效果，确认数据内容和通信行为未泄露。 记录侦控过程中设备日志、告警触发情况及通信状态异常。 评估设备无线防护策略和异常检测机制在典型侦控场景下的有效性。 |  |  |
| 充分性要求 | 必须覆盖设备所有无线接口和主要通信协议。 测试应涵盖典型无线攻击场景，包括被动监听、主动扫描和频段探测。 验证设备在无线侦控条件下的通信数据保护、异常检测及告警触发机制。 测试结果应包括设备防护措施生效情况及潜在信息泄露分析。 |  |  |
| 数据记录 | 侦控实施过程及参数，包括侦控工具、频段、扫描方式、侦控时间。 捕获的无线报文、信号特征及分析结果。 设备在侦控条件下的日志、告警信息及通信状态。 测试环境说明，包括设备型号、固件版本、无线网络拓扑及使用的侦控工具版本。 |  |  |